Zajednička sjednica Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice održana 10.07.2006.godine

Na zajedničkoj sjednici Županijskog i Gradskog poglavarstva donijeti su zaključci koji se odnose na  javno-privatno partnerstvo za izgradnju gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici

u kojima je definirano

- da se na temelju provedenog postupka javnog natječaja za izgradnju gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP) te analize i usklađivanja ponude najpovoljnijeg ponuditelja tvrtke «TEHNIKA» d.d. Zagreb u pregovaračkom postupku, utvrđuje i prihvaća  konačna ponuda navedenog ponuditelja prema kojoj će se izgrađena građevina iznajmiti Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Koprivnici na rok određen Ugovorom  za mjesečnu cijenu najma u neto iznosu 727.364,19 kuna (slovima:sedamstodvadesetsedamtisućatristošezdesetčetirikunedevetnaestlipa) koji se umanjuje za prihod iz ponude od komercijalizacije  prostora definiranih u režimu uporabe objekta u iznosu 35.244,76 kuna (slovima:tridesetpettisućadvijestočetrdesetčetirikunesedamdesetšestlipa).  Na tako dobiveni  iznos obračunava se PDV te ukupna cijena najma iznosi 844.385,70 (slovima:osamstočetrdesetčetiritisućetristoosamdesetpetkunasedamdesetlipa).

- da će se Ugovor o javno privatnom partnerstvu zaključiti sa tvrtkom posebne namjene koju osniva «TEHNIKA» d.d. Zagreb isključivo u svrhu realizacije navedenog projekta. Navedenim Ugovorom Grad Koprivnica daje  pravo građenja na zemljištu u svojem vlasništvu na rok od 25 godina i preuzima u najam dio prostora sportske dvorane i pratećih prostora  a  Koprivničko – križevačka županija koja zajedno sa Gradom Koprivnicom sudjeluje u javno privatnom partnerstvu za realizaciju izgradnje Škole preuzima u najam školske i prateće prostore. Rok najma počinje teći  odmah po prihvatu izgrađene Škole a traje do isteka roka prava građenja.

- da Privatni partner odnosno Izvršitelj preuzima izgradnju i snosi rizik građenja građevine, rizik raspoloživosti izgrađenog kapaciteta te rizik varijacije u potražnji u dijelu prostora koji je namijenjen komercijalizaciji te se stoga najam smatra operativnim

- da su omjeri u financiranju između Županije i Grada koji se računaju od mjesečnog neto iznosa 727.364,19 kuna slijedeći:

Koprivničko-križevačka  županija   za   najam   školskih   i   pratećih   prostora   plaća   61,5  %  od neto utvrđenog iznosa što iznosi 447.328,98  kuna na koji iznos se obračunava PDV što ukupno iznosi 545.741,36 kuna.

Grad Koprivnica za najam dodatnih  prostora sportske dvorane i pratećih prostora plaća 38,5 % od utvrđenog neto iznosa što iznosi 280.035,21 kuna koji iznos se umanjuje za definirani   prihod   u   ponudi   od   komercijalizacije   prostora   utvrđenih   u   režimu   uporabe objekta u mjesečnom iznosu 35.244,76 kuna te iznosi 244.790,45  kuna  na koji iznos se obračunava  PDV što ukupno iznosi  298.644,34 kuna.

Ukupan iznos mjesečnog najma sa obračunatim PDV-om iznosi 844.385,70 kuna

- da je cijena najma nepromjenjiva za čitavo vrijeme trajanja Ugovora a može se mijenjati isključivo u slučajevima predviđenim Ugovorom, zbog promjena uvjeta na tržištu,  pri čemu što se obračun vrši  prema formuli definiranoj Ugovorom.