GRAD KOPRIVNICA

Plan zimske službe za

sezonu 2007/2008.

Klasa: 340-01/07-01/37

Urbroj: 2137/01-06/1-07-02

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Koprivnica, studeni 2007.

- Osnova plana - obrazloženje

Planom održavanja nerazvrstanih cesta, gradskih ulica, trgova i parkirališta u zimskom razdoblju na području grada Koprivnice, predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Zimski uvjeti nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje prometa. Plan pored nerazvrstanih cesta obuhvaća i parkirališta, kao i – pješačko-biciklističke staze koje nisu obuhvaćene čišćenjem nogostupa (preko GKP Komunalac).

U zimskom razdoblju, koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s Planom zimske službe. Operativni plan zimske službe izrađuje izabrani vršitelj zimske službe, te ga predlaže za usvajanje stručnoj službi Grada. Izabrani izvršitelj zimske službe je Koming d.o.o. iz Koprivnice s kojim je sklopljen četverogodišnji ugovor za sezone 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 godina.

Plan zimske službe načinjen je na osnovi prethodnih planova i praćenja realizacije tih planova, s promjenama u svrhu poboljšanja zimske službe, a radi uklanjanja uočenih nedostataka. Plan definira stupnjeve pripravnosti te postupanje kod prioriteta izvršavanja.

Ovim planom za sezonu 2007/2008. godinu obuhvaćeno je 142,145 km nerazvrstanih cesta koje su pod gradskom nadležnošću i 34,913 km pješačko-biciklističkih staza, te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara, što čini povećanje u odnosu na prethodnu godinu, ali je predložena preraspodjela područja čišćenja u svrhu postizanja veće efikasnosti i smanjenja troškova zimske službe.

Ceste, ulice i pješačko- biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se ne predviđa potpuno čišćenje do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padavina ovim planom.

Sukladno Odluci o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 05/04-pročišćeni tekst, 1/07.) o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska i pokretne naprave. O uklanjanju snijega i leda s taxi stajališta brine udruga taxi prijevoznika. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici ili korisnici lokala.

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padavina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice. Pješačko - biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka, jer u tim otežanim uvjetima nije sa postojećim sredstvima moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla.

Dosada uočeni nedostaci mogu se ukloniti korištenjem kvalitetnije – suvremenije mehanizacije.

Plan obuhvaća:

- organizacijsku shemu uređenja, nadležnosti i odgovornosti izvršilaca zimske službe

- pripreme prije nastajanja zimskih uvjeta,

- plan cestovne mreže s oznakama prioriteta i polaznim mjestima za obavljanje zimske službe (baze)

- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje i radnika za izvođenje

- dežurstva, obvezne nazočnosti, stupnjeve pripravnosti i rasporeda radnih ekipa

- plan posipavanja protiv poledice i uklanjanja snijega

- način prikupljanja podataka te obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta

- ophodnju cesta od strane izvršitelja

- čišćenje snijega na kolnicima i parkiralištima uključujući po potrebi i odvoženje snijega

- čišćenje snijega na pješačko-biciklističkim stazama uključujući po potrebi i odvoženje snijega,

- zaštitu cesta od poledice, preventivno i u slučajevima pojave poledice,

- postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije u slučaju neprohodnosti ceste ili posebnog režima vožnje,

- osiguranje odvodnje kolnika za vrijeme otapanja snijega i padalina.

Čišćenje ostalih nogostupa na užem području grada, koje je obuhvaćeno programom održavanja koji obavlja GKP Komunalac, vršiti će isti izvođač u okviru svojih mogućnosti – raspoložive mehanizacije i ljudstva.

- Organizacija zimske službe

Radi kvalitetnog i racionalnog funkcioniranja zimske službe predviđa se da:

- državne, županijske i lokalne ceste na području grada Koprivnice održavaju HUC i ŽUC prema posebnom programu, a izvršitelj je PZC Varaždin - mjesto pripravnosti Koprivnica,

- nerazvrstane ceste, ulice, trgove i javna parkirališta održavaju se temeljem pisanog ugovora s izvršiteljem  „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice.

Prikaz dužine prometnica prema nadležnosti održavanja i upravljanja, a prema kojem će se vršiti i  "zimska služba", dat je u prilogu 1.

Ulice, trgovi, biciklističke staze i parkirališta (u daljnjem tekstu: gradske prometnice) obzirom na njihov značaj podijeljeni - razvrstani su u tri prioritetna stupnja.

Organizacija zimske službe na gradskoj razini temelji se na koordinaciji između HUC-a, ŽUC-a i gradske zimske službe, a uključuje se i "Komunalac" a i gradsko Komunalno redarstvo. Zimska služba operativno započinje 15. 11. 2007. i traje do 15. 03. 2008. godine. Njezin program usklađen je s Programom održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području grada.

- Pripremni radovi

Izvršitelj, „Koming“ d.o.o. treba prije nastanka perioda zimske službe (15. 11. 2007.):

- pripremiti zalihe materijala za posipavanje cesta (soli za posipavanje i kamene sipine),

- pripremiti vozila s opremom, ostalu potrebnu mehanizaciju i urediti bazu

- osigurati zamjenske ili dopunske strojeve,

- osigurati sustav veze i obavješćivanja,

- osigurati prometnu signalizaciju.

- Stupnjevi pripravnosti

Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe organizira službu pripravnosti.

Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend  sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi Grad Koprivnica putem svojih stručnih službi.

Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih  prognoza,

- putem HAK-a i prognoza.

Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

Tabela 1. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

| ## I STUPANJ | # M J E R E |
| --- | --- |
| ## TRAJANJE: Tokom cijelog zimskog razdoblja | Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta: temperatura zraka oko 0ºC kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji dežurstvo tijekom vikenda i blagdana |
| ## II STUPANJ | # M J E R E |
| TRAJANJE: cca 50 dana | Uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padaline - preventiva poledice i zaleđivanja prometnica - čišćenje snijega - dežurstvo u slučaju snježnih padalina |
| ## III STUPANJ | # M J E R E |
| TRAJANJE: cca 20 dana | Uvodi se u slučaju jačih snježnih padalina, dužeg padanja snijega i vjetrovitog i hladnog vremena - dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika - vrši se posipavanje kolnika sa solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanje, te čišćenje ralicama neprekidno |
| ## IV STUPANJ | # M J E R E |
| TRAJANJE: po potrebi | Predviđa proglašenje elementarne nepogode u slučaju obilnih padalina u kratkom roku kao i dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno). Ovaj program ne obuhvaća IV stupanj. U tome slučaju potrebno je angažirati i dodatnu mehanizaciju. |

- Prioriteti izvršavanja

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prioritetom  u koji je cesta odnosno ulica razvrstana, gustoćom i strukturom prometa, meteorološkim  uvjetima i lokalnim potrebama. U tabeli 2. se definiraju standardi za postupanje zimske službe u slučaju nastupanja zimskih uvjeta:

Tabela 2.

| Kategorija proriteta | Vrsta ceste | Prohodnost ceste, parkirališta ili bicikl. staze | Snježne padavine | Jake snježne padavine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | glavne gradske prometnice | od 5. do 22 sata | Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 22. i 5 sata | Osigurati prohodnost (na jednoj traci) mogući zastoji do 2 sata između 22. i 5 sata |
| II | ostale glavne gradske ulice i mjesne ceste | od 5. do 20 sata | Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 20. i 5 sata | Osigurati prohodnost(na jednoj traki); mogući zastoji do 2 sata između 20. i 5 sata |
| III | gradske i mjesne ceste | od 7. do 20 sata, uzeti u obzir mjesne potrebe | Osigurati prohodnost; mogući kraći zastoji | Osigurati prohodnost; mogući zastoji do jednog dana |
| I | parkirališta, | od 6. do 22 sata | Osigurati korištenje 80% tokom I dana | Osigurati korištenje 50% tokom I dana |
| I | pješačko-biciklističke staze | od 6. do 22 sata | Osigurati prohodnost za pješake; mogući zastoji 22. i 5 sata | Osigurati prohodnost za pješake u roku 24 sata |
| II | parkirališta, | od 8. do 20 sata, | Osigurati korištenje 50% tokom I dana | Osigurati korištenje 50% tokom II dana |
| II | Pješačko-biciklističke staze | od 8. do 20 sata | Osigurati prohodnost za pješake; mogući duži zastoji 22. i 5 sata | Osigurati prohodnost za pješake u roku 36 sata |

Napomene uz tabelu 2.

- Računa se da je prohodnost osigurana, ako visina snijega na cestama I. prioriteta ne prelazi 5 cm, a na drugim cestama 10 cm, pa je promet vozila moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

- Prohodnost biciklističko-pješačkih staza  kao nogostupa osigurana je ako visina snijega ne prelazi 5cm.

- Prohodnost biciklističko-pješačkih staza kao biciklističke staze ne osigurava se ovim standardom održavanja

- U razdoblju izvanredno jakih snježnih padavina, kod snježnih mećava i zapuha, prohodnost nije neophodno nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće riješiti raspoloživim tehničkim sredstvima.

- RASPORED PO NASELJIMA:

Obavljanje radova na zimskoj službi organizirati će se odvojeno za centralno naselje Koprivnicu, i  odvojeno za ostala naselja ali grupirano u područja :

#### Koprivnica (bez Vinice) i Herešin,

#### Starigrad, Draganovec, Bakovčica i Štaglinec

#### Koprivnica-Vinica i Kunovec breg

#### Reka

#### Jagnjedovec

#### U skladu sa ovim područjima biti će organizirano i obavljanje zimske službe.

U 2006. godini utrošeno je ukupno za zimsku službu i nužno zimsko održavanje prometnica 879.022,21 kuna, a bilo je planirano 1.900.000,00 kn. Utrošena sredstva ovise o zimskim uvjetima i količini snježnih padalina, te obzirom da u studenom i prosincu 2006. godine nije bilo padavina, niti većeg broja dana s niskim temperaturama u 2006. godini je utrošeno 879.022,21 kuna. Početkom 2007. godine za poslove zimskog održavanja utrošeno je 89.268,74 kn. Za nadolazeću  zimu predviđa se iznos od  1.900.000,00 kn, što su ukupna sredstva za sva naselja. Naime, prethodna zimska sezona bila je ispod prosjeka sa koločinom snježnih padavina te brojem dana s poledicom i uvjetima za poledicu. Budući da se četverogodišnji ugovor na poslovima zimskog održavanja temelji na planu za 2005/2006. kada je predviđeno 1.900.000,00 kn, predlaže se isti financijski iznos i za dolazeću zimsku službu.

Izvoditelj radova na zimskom održavanju kao i cijena radova utvrđena je Ugovorom i Ugovornim troškovnikom između Grada Koprivnice i izvoditelja „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice.

Za dolazeću zimu planira se ukupno 1400 sati efektivnog rada strojeva na zimskoj službi te utrošak 160 t soli i 120 tona sipine, kako bi se održao postojeći standard zimske službe, a koji će biti raspoređen po naseljima u omjerima iz gornje tablice. Ujedno se planira i dežurstvo te ophodnja cesta. Potrebe zimske službe kao i predviđene količine baziraju se na temelju prosječnih klimatskih uvjeta za zimski period.

Standard održavanja, koji se planira, viši je na centralnom gradskom području (koje obuhvaća naselje Koprivnicu) iz slijedećih razloga:

- traži se da izvođač bude isti i za županijske i lokalne ceste kako bi se spriječili različiti prioriteti čišćenja, različito vrijeme čišćenja i zakrčenost raskršća upravo zbog ovih razloga

- promet je znatno veći nego u ostalim područjima Grada Koprivnice.

- zbog osiguranja pristupačnosti važnim gradskim i županijskim službama institucijama te radi opskrbe građana i funkcioniranja privrede

PRILOZI:

Kategorizacija ulica i cesta na gradskom području Grada Koprivnice koje su obuhvaćene zimskom službom

| KATEGORIJA | DRŽAVNE CESTE HUC* | ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE ŽUC** | NERAZVRSTANE CESTE GRAD*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NASELJE |  |  |  |  |
| KOPRIVNICA | 18.841 | 35.745 | 70.572 | 131.160 |
| VINICA |  | 2.289 | 15.231 | 19.690 |
| KUNOVEC BREG | 1.924 | 507 | 4.788 | 15.447 |
| REKA | 4.427 | 3.177 | 6.592 | 19.027 |
| JAGNJEDOVEC |  | 6.000 | 1.800 | 7.800 |
| STARIGRAD |  | 4.973 | 15911 | 4.973 |
| DRAGANOVEC | 157 | 1.493 | 6.517 | 7.540 |
| BAKOVČICE |  | 2.144 | 5.742 | 6.424 |
| ŠTAGLINEC | 2.663 |  | 500 | 3.163 |
| HEREŠIN |  | 1.568 | 1.770 | 3.733 |
| UKUPNO | 28.012 | 57.896 | 142.858 | 228.766 |

Legenda:									podaci su u ml

HUC* -Hrvatska uprava za ceste

ŽUC**-Županijska uprava za ceste

GRAD***-Grad Koprivnica

Popis ulica i cesta u Gradu koje su državne ceste:

Bjelovarska cesta (Do obilaznice)		D41

Južna obilaznica – Do Kraja Štaglinca		D2

Križevačka cesta					D2 i D41( prema Reki)

Mihovila Pavleka Miškine				D41

Peteranska cesta					D41

Trg Dr.Bardeka					D41

Ul. Braće Radić					D41

Varaždinska cesta	-do kraja Kunovecbrega  	D2

Zagrebačka ulica					D2

Reka - Stjepana Radića				D41

Reka - Kralja Zvonimira				D41

# Popis ulica u Gradu koje su županijske ceste:

Antuna Mihanovića (Dio od Ul.Dubovec do Špoljarske)

Ante Starčevića

Antuna Nemčića

Bakovčice (od Obilaznice do kraja Bakovčica u smjeru Glogovca)

Bilogorska

Čarda

Donji Banovec

Dubovec

Đelekovečka cesta

Gornji Banovec

Herešinska do Herešina i kroz Herešin u smjeru Peteranca

Ivana Mažuranića

Ivanjska cesta

Ivanjska ulica

Kamengradska ulica u smjeru Jagnjedovca (Za Bjelovar)

Kneza Domagoja (do M.Krleže)

Kolodvorska

Križevačka ulica (od Trga Mladosti do Viničke ulice)

Marofska ulica

Miklinovec

Pavelinska (Dio od G.Banovca do Servisne Ceste)

Ivana Česmičkog (od Varaždinske do Đelekovačke ceste)

Stari Brežanec

Starogradska

Trg Bana Jelačića

Trg Mladosti

Vinička

Popis ulica u gradu koje su lokalne ceste:

A. Mihanovića (Do Ul. Dubovec)

Crnogorska (Do kbr.97)

Dr.Željka Selingera (Do M.Krleže)

Draganovec

Đure Basaričeka

Đure Estera

Florijanski Trg

Frana Galovića

Franjevačka

Frankopanska

Gorička (do Magdalenske)

Hrvatske državnosti (između Križevačke i Florijanskog trga)

Ivana Meštrovića

Kralja Krešimira (Starigrad)

Magdalenska

Miroslava Krleže (do Miklinovca)

Mlinarska (Starigrad) u smjeru Reke – Izlaz Na D41 u Reki

Mosna

Pavelinska

Potočna

Radnička (Draganovec)

Taraščice

Vinica (Od ulice Kneza Branimira do Dubovečkog dola )

Kneza Branimira

Popis proriteta po ulicama i mjesnim odborima

I Prioritet - Ulice

| 1 | Andrije Hebranga |  | 616 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Augusta Šenoe |  | 506 | m |
| 3 | Bakovčice -Školska |  | 680 | m |
| 4 | Čakovečka |  | 700 | m |
| 5 | D41- Rečko polje- Crnogorska |  | 3.400 | m |
| 6 | Deponija Piškornica |  | 3.000 | m |
| 7 | Dravska |  | 959 | m |
| 8 | Duga ulica |  | 350 | m |
| 9 | Franje Gažija |  | 409 | m |
| 10 | Franje Mraza |  | 621 | m |
| 11 | Gibanična |  | 280 | m |
| 12 | Herešin Hrvatske državnosti -Marofska |  | 800 | m |
| 13 | Hrvatskih branitelja |  | 850 | m |
| 14 | Ledinska |  | 743 | m |
| 15 | M. Gupca |  | 586 | m |
| 16 | Močile |  | 1.240 | m |
| 17 | Nikole Sertića-Zvirišće |  | 1.746 | m |
| 18 | Opatička |  | 140 | m |
| 19 | Oružanska |  | 334 | m |
| 20 | Rudešinkin breg |  | 1006 | m |
| 21 | Sajmišna |  | 458 | m |
| 22 | Školska -dio |  | 76 | m |
| 23 | Tina Ujevića |  | 1186 | m |
| 24 | Tome Prosenjaka |  | 233 | m |
| 25 | Trg bana J. Jelačića |  | 200 | m |
| 26 | Trg Eugena Kumičića |  | 376 | m |
| 27 | Vinodolska |  | 1.120 | m |
| 28 | Vinogradska |  | 1.900 | m |
| 29 | Zrinski trg |  | 250 | m |
| 30 | M. Krleže (od Miklinovca prema jugu) |  | 536 | m |
|  | Ukupno: |  | 25301 | m |

###### I Prioritet    Parkirališta

1 	Ante Starčevića 		Kod Podravke (“Slaven")

2 	Čarda		Kod vojarne

3 	Trg mladosti		Kod "Domoljuba"

4 	Kolodvorska		Kod HŽ "Kolodvora"

5 	Trg E. Kumičića		Kod policije

6 	Ž. Selingera		Kod poslovnog centra Lenišće

7 	Zrinski trg		Gradska uprava

I Prioritet   Pješačko-biciklističke staze

| 1 | Antuna Mihanovića | 1150 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Čarda -Đelekovečka | 1191 | m |
| 3 | Frana Galovića | 681 | m |
| 4 | Franje Gažija-od A. Starčevića | 161 | m |
| 5 | Gibanična | 279 | m |
| 6 | Herešinska do Herešina | 1581 | m |
| 7 | Ivana Česmičkog | 2757 | m |
| 8 | Ivana Mažuranića | 469 | m |
| 9 | Kneza Branimira | 897 | m |
| 10 | Kneza Domagoja | 761 | m |
| 11 | Krešimirova Starigrad | 1456 | m |
| 12 | Križevačka cesta | 1927 | m |
| 13 | Križevačka ulica | 873 | m |
| 14 | M.P.Miškine | 1477 | m |
| 15 | Magdalenska | 463 | m |
| 16 | Miklinovec | 1259 | m |
| 17 | Miroslava Krleže | 1385 | m |
| 18 | Nemčićeva- Hrv. državnosti | 172 | m |
| 19 | Stari brežanec | 457 | m |
| 20 | Starogradska | 531 | m |
| 21 | Trg dr. Bardeka -Braće Radić | 1144 | m |
| 22 | Trg mladosti | 157 | m |
| 23 | Trg mladosti uz školu | 386 | m |
| 24 | Trg slobode | 312 | m |
| 25 | Varaždinska | 3731 | m |
| 26 | Vinica | 835 | m |
| 27 | Zagrebačka | 1136 | m |
| 28 | Miroslava Krleže-do Bazena | 400 | m |
|  | Ukupno: | 28028 | m |

II Prioritet  -Ulice

| 1 | A. G. Matoša |  | 385 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ante Neimarevića |  | 313 | m |
| 3 | Bajer |  | 300 | m |
| 4 | Beč |  | 400 | m |
| 5 | Braće Radić-odvojci |  | 762 | m |
| 6 | Brune Bušića |  | 257 | m |
| 7 | Ciglana |  | 285 | m |
| 8 | Cvjetna |  | 530 | m |
| 9 | Domžalska |  | 363 | m |
| 10 | Đure Sudete |  | 215 | m |
| 11 | Fortunata Pintarića |  | 225 | m |
| 12 | Franje Gažija-sjeverni dio |  | 238 | m |
| 13 | Gorička- od Magdalenske do ulice Bajer |  | 540 | m |
| 14 | Hrvatske državnosti- dio |  | 220 | m |
| 15 | Ivana Generalića |  | 149 | m |
| 16 | Ivana Gorana Kovačića |  | 278 | m |
| 17 | Ivana Sabolića |  | 370 | m |
| 18 | Jurja Bedenika |  | 411 | m |
| 19 | Kneza Domagoja -od Herešinske |  | 700 | m |
| 20 | Ledinska- odvojak |  | 280 | m |
| 21 | Ljudevita Gaja |  | 481 | m |
| 22 | Ljudevita Posavskog |  | 304 | m |
| 23 | Ludbreška |  | 351 | m |
| 24 | Mije Šimeka |  | 734 | m |
| 25 | Milana Grafa |  | 130 | m |
| 26 | Nikole Selaka |  | 76 | m |
| 27 | Nikole Tesle |  | 296 | m |
| 28 | Novi Brežanec |  | 838 | m |
| 29 | Omladinska |  | 269 | m |
| 30 | Pavla Vuka Pavlovića |  | 197 | m |
| 31 | Petra Svačića |  | 504 | m |
| 32 | Podravska |  | 484 | m |
| 33 | Preložna |  | 300 | m |
| 34 | Rudolfa Horvata |  | 590 | m |
| 35 | Sajmišna -odvojak |  | 50 | m |
| 36 | Severovec |  | 223 | m |
| 37 | Svilarska |  | 281 | m |
| 38 | Špoljarska -do pruge |  | 1301 | m |
| 39 | Tome Čikovića |  | 640 | m |
| 40 | Trg kralja Krešimira |  | 305 | m |
| 41 | Trg slobode |  | 300 | m |
| 42 | Vijećnička |  | 265 | m |
| 43 | Vinka Vošickog |  | 899 | m |
| 44 | Vladimira Nazora |  | 329 | m |
| 35 | Križevačka ulica- od Viničke do želj. Pruge |  | 390 | m |
|  | Ukupno: |  | 18401 | m |

II Prioritet  -Ulice po naseljima

| A. | Kunovec breg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Botinovečki jarak | 1014 | m |
| 2 | Cvjetna | 154 | m |
| 3 | Gorička | 523 | m |
| 4 | Leptan | 900 | m |
| 5 | Maklac | 366 | m |
| 6 | Potočna | 243 | m |
| 7 | Vinogradska | 729 | m |
| 8 | Dolanec | 688 | m |
| 9 | Dol | 171 | m |
|  | Ukupno: | 4788 | m |
| B. | Koprivnica -Vinica |  |  |
| 1 | Čomborov put | 586 | m |
| 2 | Dubovečki breg | 1222 | m |
| 3 | Dubovečki dol | 850 | m |
| 4 | Ivana Trubelje | 1029 | m |
| 5 | Josipa Sirutke | 1066 | m |
| 6 | Kozarnjak | 950 | m |
| 7 | Marijanska | 1368 | m |
| 8 | Močilski odvojak I. | 1830 | m |
| 9 | Močilski odvojak II. | 627 | m |
| 10 | Nikole Sertića -odvojci | 800 | m |
| 11 | Tina Ujevića -dio | 1186 | m |
| 12 | Vinica -dio | 357 | m |
| 13 | Vinički dol | 660 | m |
| 14 | Vinički odvojak I. | 254 | m |
| 15 | Vinički odvojak II. | 559 | m |
| 16 | Vinički put | 1105 | m |
| 17 | Voćarski put | 782 | m |
|  | Ukupno: | 15231 | m |
| C | Starigrad |  |  |
| 1 | Galovićev breg | 1368 | m |
| 2 | Koprivnička | 1363 | m |
| 3 | Krešimirova -Starogradska | 387 | m |
| 4 | Kanalska | 962 | m |
| 4 | Lipanjska | 1461 | m |
| 5 | Mire Bano | 1083 | m |
| 6 | Mire Bano odvojak | 287 | m |
| 7 | Mlinarska | 851 | m |
| 8 | Mlinarska- Žlebice | 905 | m |
| 9 | Mlinarska odvojak | 215 | m |
| 10 | Nemčićev dol | 744 | m |
| 11 | Nemčićev dol odvojak | 383 | m |
| 12 | Širovice | 536 | m |
| 13 | Širovice | 1247 | m |
| 14 | Pionirska | 479 | m |
| 15 | Prvomajska | 533 | m |
| 16 | Prvomajska | 620 | m |
| 17 | Prvomajska | 656 | m |
| 18 | Prvomajska odvojak | 450 | m |
| 19 | Teofila Hana | 1281 | m |
|  | Ukupno: | 15811 | m |
| D | Draganovec |  |  |
| 1 | Bukovačka | 1023 | m |
| 2 | Draganovec -Petrov dol | 198 | m |
| 3 | Mirni dol | 867 | m |
| 4 | Mirni dol | 1257 | m |
| 5 | Rudarska | 990 | m |
| 6 | Svetog Vida | 747 | m |
| 7 | Svetog Vida | 774 | m |
| 8 | Svetog Vida | 281 | m |
| 9 | Svetog Vida | 452 | m |
| 10 | Svetog Vida | 208 | m |
| 11 | Svetog Vida -Lipanjska | 275 | m |
| 12 | Svetog Vida Skrajni breg | 146 | m |
| 13 | Svetog Vida Skrajni breg odv. | 49 | m |
| 14 | Vinogradarski put | 873 | m |
|  | Ukupno: | 8140 | m |
| E | Reka |  |  |
| 1 | Prvog maja | 1714 | m |
| 2 | Frana Galovića | 1601 | m |
| 3 | Kolodvorska | 1533 | m |
| 4 | Logorišče | 460 | m |
| 5 | Rečko polje | 384 | m |
| 6 | Starogradska odvojci | 900 | m |
|  | Ukupno: | 6592 | m |
| F | Herešin |  |  |
| 1 | Darka Ozmeca | 401 | m |
| 2 | Darka Ozmeca | 642 | m |
| 3 | Darka Ozmeca | 138 | m |
| 4 | Herešin -Peteranec | 2216 | m |
| 5 | Marovska | 394 | m |
| 6 | Matije Gupca | 759 | m |
| 7 | Školska | 349 | m |
| 8 | Školska | 411 | m |
| 9 | Zagorska | 369 | m |
|  | Ukupno: | 5679 | m |
| G | Bakovčice |  |  |
| 1 | Bilogorska | 1050 | m |
| 2 | Bilogorska | 222 | m |
| 3 | Bilogorska đurino brdo | 970 | m |
| 4 | Draganovec - Bakovčice | 1243 | m |
| 5 | Draganovec- Bakovčice | 897 | m |
| 6 | Odvojak Vinogradske | 927 | m |
| 7 | Spoj Školska Bilogorska | 193 | m |
| 8 | Spoj Školska Vinogradska | 145 | m |
| 9 | Školska | 1128 | m |
| 10 | Vinogradska | 694 | m |
|  | Ukupno: | 7469 | m |
| H | Štaglinec | 500 | m |
| I | Jagnjedovec | 3071 | m |
|  | Ukupno: | 67281 | m |

II Prioritet    Ostala parkirališta

1 	Ante Starčevića		Mala šp.dvorana

2 	Antuna Mihanovića 		"Domoljub"

3 	Čakovečka -T. Prosenjaka	"Groblje"

4 	Hrvatske državnosti		"Kuglana"

5 	Ivana Meštrovića		uzdužno

6 	Josipa J. Strossmayera		Prilazi parkiralištima

7 	Tarašćice		"Sava"

8 	Franje Mraza		Uz dječji vrtić

9 	Trg kralja Tomislava

10 	Trg kralja Zvonimira		kbr.3 -kbr.6

11 	Trg Podravskih heroja

12 	Trg Slobode

13 	Varaždinska		"Groblje- uz bazu HC"

14	Gradsko groblje – Istočni ulaz

15	Ivana Sabolića		 OŠ Braće Radić

16	M. Krleže		 Gradski bazen na Cerinama

II Prioritet   Pješačko-biciklističke staze

| 1 | Reka | 4423 m |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miklinovec | 2462 m |
|  | Ukupno | 6885 m |

III Prioritet  - Ulice

| 1 | Adolfa Daničića |  | 301 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bjelovarska |  | 1410 | m |
| 3 | Bjelovarska |  | 455 | m |
| 4 | Braće Malančec |  | 247 | m |
| 5 | Braće Wolf |  | 288 | m |
| 6 | Cinderišće |  | 159 | m |
| 7 | Crnogorska |  | 656 | m |
| 8 | Cvjetna |  | 528 | m |
| 9 | Dalmatinska |  | 156 | m |
| 10 | Donji Banovec odvojak |  | 112 | m |
| 11 | Dore Pejačević |  | 319 | m |
| 12 | Ferde Rusana |  | 385 | m |
| 13 | Frana Supila |  | 177 | m |
| 14 | Gorička odvojak |  | 462 | m |
| 15 | Grgura Karlovčana |  | 683 | m |
| 16 | Hercegovačka |  | 220 | m |
| 17 | Herešinska odvojak |  | 275 | m |
| 18 | I.Mažuranića odvojak |  | 183 | m |
| 19 | Istarska |  | 262 | m |
| 20 | Ivana Trnskog |  | 318 | m |
| 21 | Ive Pevaleka |  | 129 | m |
| 22 | Ivice Hiršla |  | 180 | m |
| 23 | J. J. Strossmayera i odvojci |  | 668 | m |
| 24 | Josipa Kozarca |  | 199 | m |
| 25 | Josipa Reša |  | 130 | m |
| 26 | Josipa Vargovića |  | 85 | m |
| 27 | Kalnička |  | 181 | m |
| 28 | Katarine Zrinski |  | 512 | m |
| 29 | Kozarnjak I |  | 116 | m |
| 30 | Kraljice Jelene |  | 1019 | m |
| 31 | Križevačka cesta |  | 410 | m |
| 32 | Križevačka ulica |  | 280 | m |
| 33 | Krste Hegedušića |  | 150 | m |
| 34 | Ludbreška |  | 351 | m |
| 35 | Miklinovec odvojci |  | 1580 | m |
| 36 | Milana Krmpotića |  | 244 | m |
| 37 | Mirka Viriusa |  | 643 | m |
| 38 | Mosna |  | 126 | m |
| 39 | Obrtnička |  | 191 | m |
| 40 | Planinarska |  | 159 | m |
| 41 | Pod lipom |  | 400 | m |
| 42 | Podolice |  | 320 | m |
| 43 | Pothodnik Cvjetna Križevačka |  | 300 | m |
| 44 | Radnička |  | 504 | m |
| 45 | Reberinska |  | 167 | m |
| 46 | Rečko polje |  | 4300 | m |
| 47 | Slavka Löwyja |  | 144 | m |
| 48 | Sokolska |  | 100 | m |
| 49 | Stanka Sulimanovića |  | 150 | m |
| 50 | Starogradska odvojak |  | 166 | m |
| 51 | Stjepana Kukeca |  | 470 | m |
| 52 | Stjepana Miklaužića |  | 205 | m |
| 53 | Školska -Ispred Oš A.Nemčić |  | 177 | m |
| 54 | Tome Blažeka |  | 201 | m |
| 55 | Tome Čikovića |  | 35 | m |
| 56 | Tome Šestaka |  | 149 | m |
| 57 | Trakošćanska |  | 1183 | m |
| 58 | Trg Kralja Tomislava |  | 308 | m |
| 59 | Trg Kralja Zvonimira |  | 69 | m |
| 60 | Trg Leandera Brozovića |  | 56 | m |
| 61 | Trg Mladosti |  | 84 | m |
| 62 | Trg Podravskih Heroja |  | 245 | m |
| 63 | Trg Slobode |  | 290 | m |
| 64 | Vinička |  | 269 | m |
| 65 | Vinka Vošickog |  | 71 | m |
| 66 | Vinodolska |  | 400 | m |
| 67 | Vinogradska |  | 700 | m |
| 68 | Vinogradski Odvojak V |  | 416 | m |
| 69 | Vrbica |  | 279 | m |
| 70 | Vinogradski Odvojak VI |  | 129 | m |
| 71 | Zagorska |  | 280 | m |
| 72 | Željka Selingera |  | 400 | m |
| 73 | Josipa Bukovčana |  | 884 | m |
| 74 | Ulica Ivana Đurkana |  | 391 | m |
| 75 | Ulica Hrastova |  | 612 | m |
| 76 | Proljetna ulica |  | 637 | m |
| 77 | Lenišće Jug (Novo naselje) |  | 557 | m |
| 78 | Franje Mraza-odvojci |  | 165 | m |
|  | Ukupno: |  | 31162 | m |

Rekapitulacija ulica i cesta obuhvaćenih

zimskom službom

| I Prioritet | -Gradske ulice |  |  | 25,301 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II Prioritet | -Gradske ulice |  |  | 18,401 | km |
| II Prioritet | -Ulice po MO |  |  | 67,281 | km |
| III Prioritet | -Gradske ulice |  |  | 31,162 | km |
| Ukupno : |  |  |  | 142,145 | km |

Rekapitulacija pješačko-biciklističkih staza obuhvaćenih

zimskom službom

I  prioritet				          				     28,028   km

II prioritet					     			       6,885   km

Ukupno :				         		     34,913  km

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša