Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/05 – pročišćeni tekst, 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na ____sjednici održanoj _____2007. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta – ljetna služba

za razdoblje od 2006. do 2009. godine

i odobrenju zaključenja II. Aneksa Ugovora broj 167/06

I.

U Izmjenama Programa održavanja nerazvrstanih cesta – ljetna služba za razdoblje od 2006. do 2009. godine, prihvaćenom Zaključkom Gradskog Poglavarstva Grada Koprivnice KLASA: 340-01/06-01/09, URBROJ:  2137/01-06/6-07-20 od 20. 04. 2007. godine, Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2006. do 2009. godine zamijenjuje se Troškovnikom održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2006. do 2009. godine Klasa: 340-01/06-01/09, URBROJ:  2137/01-06/6-07-23 (u daljnjemtekstu Troškovnik), koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Na temelju Troškovnika iz točke I. ovog Zaključka odobrava se zaključenje II. Aneksa ugovora broj 167/06 o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na vrijeme do 31. prosinca 2009. godine.

III.

Sveukupna predvidiva vrijednost radova na temelju Troškovnika i II. Aneksa Ugovora broj 167/06 iz točke II. ovog zaključka, a koja uključuje izvršene radove u 2006. godini te planirane radove u 2007., 2008. i 2009. godini iznosi 30.073.250,09 kuna bez PDV-a, a što godišnje za kalendarske godine 2007., 2008. i 2009. iznosi 8.524.697,26 kuna.

GRAD KOPRIVNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 340-01/06-01/09

URBROJ:  2137/01-06/6-07-24

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Mršić,prof.

OBRAZLOŽENJE

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA

NERAZVRSTANIH CESTA ZA RAZDOBLJE

OD 2006. DO 2009. GODINE

Gradsko Poglavarstvo grada Koprivnice prihvatilo je Program održavanja nerazvrstanih cesta – ljetna služba za razdoblje  od 2006. do 2009. godine na 26. sjednici održanoj  21. 03. 2006. godine, a donijet je za kalendarsku 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova za radove zaključen je na 4 godine, i traje do 31. prosinca 2009. godine. U slučaju povećanja ili smanjena za više od 10% godišnje opsega komunalnih poslova ili cijene, te izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradsko Poglavarstvo. Ugovor br. 167/06 između Grada Koprivnice i izvoditelja „Koming“ do.o. iz Koprivnice sklopljen je 27. 04. 2006. godine te I. Aneks Ugovora 20. 04. 2007. godine.

Obzirom da se planira povećanje opsega posla modernizacije ulica na području Grada Koprivnice te sukladno Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici, potrebno je izmijeniti i dopuniti Program održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2006. do 2009. godine. Ovim Izmjenama Programa održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od 2006. do 2009. godine mijenja se opseg i količina radova koji su sadržani u Troškovniku, a koji je sastavni dio ovog Programa. Osnovni tekst Programa ostaje isti, povećanje radova u Troškovniku odnosi se na kalendarsku 2007., 2008. i 2009. godinu.

Pročelnica:

Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.