# Klasa:310-02/08-01/01

Urbroj:2137/01-06/4-08-1

PROGRAM ODRŽAVANJA  JAVNE RASVJETE

NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE

ZA 2008. GODINU

Programom održavanja javne rasvjete u 2008. godini se predviđa:

- održavanje ispravnosti postojećih rasvjetnih tijela sa zamjenom pregorjelih žarulja, prigušnica, grla, sjenila ,zaštitnih stakala na klasičnim svjetiljkama i Leksan kugla na okruglim stupovima.

- Zamjena dotrajalih podzemnih ili nadzemnih instalacija Elkalex kablova ili Al žica koje napajaju javnu rasvjetu električnom energijom, te dovođenje istih u ispravno stanje.

- Popravak i zamjena oštećenih ili dotrajalih stupova javne rasvjete novim iste vrste (betonski , metalni ili drveni )

- Zamjena dotrajalog, devastiranog ili na drugi način uništenog kompletnog rasvjetnog tijela, novim i kvalitetnijim iste vrste.

Također ovim programom održavanja javne rasvjete se predviđa dobava i ugradnja betonskih i metalnih stupova javne rasvjete za potrebe održavanja i rekonstrukcije na području Grada Koprivnice i naseljima.

Sredstva za izvršenje sanacije održavanja i rekonstrukcije javne rasvjete kako na području grada tako i u naseljima u ovom programu predviđaju se  u Proračunu Grada Koprivnice za 2008. godinu, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade  Također ovim programom održavanja javne rasvjete se predviđa uvođenje plaćanja ugovorne kazne za  izvođača radova za ne pravovremeno izvršenje sanacije i stavljanje u prvobitno stanje, a što će se kod sklapanja ugovora točno precizirati.

Ovim programom javne rasvjete na području Grada Koprivnice predviđa se nastavak racionalizacije u onim ulicama , trgovima i naseljima gdje za to postoje tehnički uvjeti izvedbe i napajanja električnim energijom putem podzemnih ili nadzemnih  kablovima ili nadzemnim AL žicama do rasvjetnih tijela , uz mogućnost  zamjene postojećih ne racionalnih  svjetiljki od 400 W (živine) sa svjetiljkama (natrij) 250, 150, ili 70 W, boljih svjetlosnih karakteristika.

Programom održavanja javne rasvjete u 2008. se predviđa dobava i ugradnja izdvojenih komplet samostojećih  ormarića za javnu rasvjetu  sa   « MTK « uređajem po standardu «Elektra» Koprivnica kojim će se vršiti regulacija i kontrola snage napona kao i mogućnost uključivanja javne rasvjete cjelo noćno sa manjim naponom (svjetlilo bi svako instalirano tijelo) sa manjim kapacitetom, odnosno slabijeg intenziteta i sa smanjenom potrošnjom el. Energije.

Nakon rekonstrukcije javne rasvjete po pojedinim ulica na području Grada  izvršit će se skidanje starih rasvjetnih tijela , odnosno armatura sa drvenih bandera i upotrijebiti  na način da ista budu instalirana u onim ulicama koje nemaju javnu rasvjetu, a zato postoje tehnički uvjeti instaliranja, kao i popuna postojeće javne rasvjete koja se napaja  el. energijom putem NN zračne mreže sa drvenih stupova.

Održavanje javne rasvjete na području Grada u smislu zamjene izgorjelih žarulja ,  prigušnica,  grla i polupanih sjenila, predlaže se sanirati jedan puta mjesečno na osnovu snimljenog postojećeg stanja ne ispravnih rasvjetnih tijela u pojedinim ulicama trgovima i naseljima temeljem popisa od strane izvođača radova do 10. dana u mjesecu i dostavljenog investitoru na uvid u svrhu realizacije istih i kontrole izvođenja radova Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Grada Koprivnice.

Održavanjem javne rasvjete u 2008. godini se  predviđa sljedeće:

1.  Redovno održavanje

podrazumijeva održavanje postojećeg stanja javne rasvjete u gradu sa zamjenom pregorjelih žarulja, prigušnica, grla, sjenila, zaštitnih stakala te dotrajalih instalacija i rasvjetnih tijela i to:

-  pred početak proljetnog razdoblja

-  pred početak ljetnog razdoblja, odnosno prije početka školske godine

-  pred početak jesenskog razdoblja, odnosno tjedan dana prije Svih Svetih

-  pred početak zimskog razdoblja

Prilikom izvođenja radova na sanaciji redovnog održavanja prema predviđenim kvartalnim razdobljima, neće se vršiti sanacija po točki 2 – mjesečno održavanje

1a) Mjesečno održavanje

podrazumijeva obilazak i popis ne isprane javne rasvjete   1 X mjesečno ,

odnosno do 10. dana u mjesecu do kada treba dostaviti popis investitoru, te u roku od 7 dana od dana dostave popisa, izvršiti sanaciju i o tome izvijestiti nadležnu službu Grada.

2. Hitna intervencija

2a) Hitna intervencija u roku od 24 sata

podrazumijeva popravak i sanaciju javne rasvjete na magistralnim pravcima , raskrižjima, popravak i sanacija u slučaju da je cijela ulica u mraku ili samo dio ulice, trga ili kvarta.

2b) Hitna intervencija u roku od 48 sati

podrazumijeva popravak i sanaciju javne rasvjete u slučaju kvarova na podzemnoj ili nadzemnoj instalaciji za napajanje javne rasvjete električnom energijom  (kratki spojevi ) i slično.

2c)  Hitna intervencija u roku od 7 dana

podrazumijeva popravak, sanaciju ili zamjenu devastiranih ili na drugi način uništenih stupova javne rasvjete ( metalni ili betonski )

3. Pojedinačna sanacija

3a) Pojedinačna sanacija

Pojedinačna sanacija pojedinih rasvjetnih tijela u pojedinim ulica (zamjena samo jedne žarulje) vršit će se samo u slučaju hitne intervencije i na  pismeni zahtjev investitora, u okviru 7 dana od dana dojave građana.  Ovo iz razloga stvaranja ne potrebnih visokih troškova sanacije, imajući u vidu jedinični cijenu materijala i usluga izvođača radova (osim raskrižja i magistralnih pravaca).

Također programom održavanja javne rasvjete u 2008. godini utvrđuju se prioriteti sanacije javne rasvjete, odnosno zamjene  ne ispravnih rasvjetnih tijela, ili komplet armatura i drugih neophodnih zahvata u sustavu javne rasvjete i dovođenje u prvobitno, odnosno ispravno stanje.

Prioritet:

1.  Uže i šire područje grada

- Magistralni pravci i glavne prometnice

- Periferni dijelovi Grada

Zbog učestale intervencije i dojave građana o ne ispravnosti javne rasvjete, odnosno dojava o pregorjelim žaruljama u pojedinim ulicama trgovima, kvartovima, predlaže se uvođenje dežurnog besplatnog telefona ( sekretarica ) u vremenu od 0 do 24 sati na lokaciji koja će biti utvrđena po potpisivanju ugovora sa izvođačem radova , a na koji će moći građani dojavljivati i koji će biti objavljen u dnevnoj i tjednoj lokalnoj štampi, u svrhu bržeg i učinkovitog rješavanja nedostataka i stavljanje istih u ispravno stanje.

Upravljanje javnom rasvjetom ( paljenje i gašenje ) rukovodi distributer, HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. “ELEKTRA “ Koprivnica, ul. Hrvatske Državnosti 32, iz dispečerskog centra na zahtjev investitora i po dogovoru nadležnih tijela Grada Koprivnice, a ovisit će od vremenskih prilika , odnosno izmjene dana i noći pojedinih godišnjih doba. Tako će javna rasvjeta na području grada Koprivnice i dijelovima naselja  gdje je ugrađen «MTK» uređaj za regulaciju napona  svijetliti cjelo noćno svako instalirano rasvjetno tijelo sa manjim intenzitetom i manjim naponom i manjom potrošnjom električne energije, sa mogućnošću uključivanja i isključivanja polu noćno.

U prolog:

- troškovnik održavanja javne rasvjete

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA