Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica, kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Mršić, prof. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Gradsko komunalno poduzeće «Komunalac» d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, kojeg zastupa predsjednik Uprave Josip Pobi, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

zaključili su

UGOVOR br. 38/08

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Ovim ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje da će tijekom 2008. godine izvoditi radove na održavanju javnih zelenih površina i javne čistoće, te sanaciju javnih zelenih površina na području Grada Koprivnice, a na temelju ponude br. 1202/08 od 04. 02. 2008. te usvojenog godišnjeg Program i troškovnika održavanja javnih i zelenih površina i javne čistoće na području grada Koprivnice za 2008. godinu.

Članak 2.

CIJENA

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi 2.950.377,11 kuna (slovima: dvamilijunadevetstopedesettisućatristosedamdesetsedamkuna i jedanaestlipa) u koji iznos nije uračunat PDV.

Članak 3.

NAČIN PLAĆANJA

Ugovorenu cijenu Naručitelj će Izvoditelju plaćati na osnovi ispostavljenih i od odgovorne osobe Naručitelja za vršenje nadzora ovjerenih privremenih mjesečnih i okončanom situacijom, prema opsegu izvršenih radova, ugrađenog materijala i opreme, a prema jediničnim cijenama iz osnovnog ponudbenog troškovnika.

Privremene mjesečne situacije Izvoditelj ispostavlja Naručitelju najkasnije do 15-og u mjesecu za radove izvršene u proteklom mjesecu.

Naručitelj se obvezuje da će privremene mjesečne situacije platiti Izvoditelju u zakonskom roku.

Vrijednost viškova i manjkova radova obračunat će se prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Članak 4.

ROK

Radove iz članka 1. ovog Ugovora Izvoditelj će obavljati tijekom cijele 2008. godine. Izvoditelj je dužan ugovorene radove izvršiti prema programu, troškovniku i ponudi u optimalnim vremenskim rokovima utvrđenim u troškovniku i specifikacijama određenih lokacija u prilogu.

Članak 5.

NADZOR

Naručitelj će imenovati odgovornu osobu koja će kontrolirati kvalitetu izvođenja radova i utrošak sredstava.

Izvoditelj će sa svoje strane odrediti odgovornu osobu koja će biti odgovorna za uredno i pravovremeno izvršenje radova.

Naručitelj i Izvoditelj će međusobno poslati pismene obavijesti o imenima odgovornih osoba.

Članak 6.

OBVEZE IZVODITELJA

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik kojeg će ovjeravati osoba iz članka 5. ovog Ugovora. Izvoditelj je dužan svakodnevno obići lokacije održavanja, te kontrolirati izvršene količine i kvalitetu radova, te dostaviti Naručitelju građevinski dnevnik radi ovjere.

Izvoditelj se obvezuje ispostaviti mjesečnu fakturu u skladu s ovjerenim količinama i kvalitetom izvršenih radova koja je vidljiva iz građevinskog dnevnika, a ako je iz građevinskog dnevnika vidljivo da postoje manjkavosti u pogledu kvalitete, Izvoditelj je dužan umanjiti fakturu u visini vrijednosti nekvalitetno  izvršenih radova ili prije fakturiranja izvršiti dodatne radove na traženu kvalitetu o svom trošku.

Ocjenu manjkavosti i nekvalitetnog izvršenja radova donosi osoba iz članka 5. stavka 1. ovog ugovora.

Sporna količina i kvaliteta riješit će se arbitražno u roku 15 dana od dana potpisa građevinskog dnevnika.

Članak 7.

Eventualne radove koji nisu obuhvaćeni ponudom Naručitelj će zatražiti od Izvoditelja pismenim putem ili upisom u građevinski dnevnik, a Izvoditelj je dužan dati jedinične cijene, koje su istovjetne cijenama iz osnovnog ponudbenog troškovnika.

Članak 8.

OSTALE ODREDBE

Eventualne sporove iz ovog Ugovora stranke će rješavati prvenstveno sporazumno, a u slučaju spora nadležan će biti Trgovački sud u Bjelovaru.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri) primjerka.

KLASA: 363-01/08-01/1

URBROJ: 2137/01-06/04-08-7

U Koprivnici, _______2008. godine

ZA IZVODITELJA                                                    		ZA NARUČITELJA

PREDSJEDNIK UPRAVE:                                             	              GRADONAČELNIK:

Josip Pobi, dipl. ing.                                                			Zvonimir Mršić, prof.