REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KOPRIVNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-03/06-01/06

URBROJ: 2137/01-06/1-08-4

Koprivnica, 04. ožujka 2008.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se

financiraju iz komunalne naknade za 2007. godinu

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04.), Gradsko poglavarstvo podnosi Gradskom vijeću Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za prethodnu godinu.

Sukladno navedenom Gradsko Poglavarstvo utvrđuje da je u tijeku 2007. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture koja se financira iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici, za slijedeće aktivnosti kako slijedi:

I. Javna rasvjeta

1. Troškovi električne energije					1.789.266,05 kuna

2. Javna rasvjeta – održavanje	                                                1.058.353,58 kuna

II. Održavanje javnih i zelenih površina

1. Održavanje i uređenje javnih i zelenih površina			3.199.669,89 kuna

2. Sanacija javnih i zelenih površina					   298.811,88 kuna

III. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta				9.988.783,31 kuna

2. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i parkirališta		   599.584,09 kuna

IV. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 	   		   761.173,49 kuna

V. Materijalni rashodi				     			     49.563,73 kuna

17.745.206,02 kuna

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2007. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od 18.419.480,00 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od 17.745.206,02  kuna što je 96,34 % od plana.

Komunalna naknada u tijeku 2007. godine je naplaćena u iznosu 14.542.867,19 kuna. Izvršenje u iznosu od  17.745.206,02  kuna  uključilo je naplaćenu komunalnu naknadu iz 2007. godine, ostatak namjenskih sredstava iz 2006. u iznosu 1.519.474,63 kune, što je ukupno 16.062.341,82 kune, te  iznos od 1.682.864,20 kuna koji je financiran iz proračuna.

I. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete na području grada Koprivnice odvija se prema Programu održavanja javne rasvjete koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo, a koje obuhvaća održavanje ispravnosti postojećih rasvjetnih tijela sa zamjenom pregorjelih žarulja boljim i kvalitetnijim svjetlosnim karakteristikama, zamjenu neispravnih grla, sjenila, zamjenu dotrajalih podzemnih ili nadzemnih instalacija (kablova) koji napajaju javnu rasvjetu električnom energijom, te dovođenje istih u ispravno stanje, te popravak i zamjenu dotrajalih ili uništenih stupova javne rasvjete i rasvjetnih tijela novim i kvalitetnijim. Održavanje javne rasvjete uključilo je i popravak stupova i svjetiljki oštećenih prilikom prometnih nezgoda.

U tijeku godine izvršeni su:

- izvedba 107 komada nove rasvjetne armature (lokacije u ulicama: Vinica, Ulica Draganovec, Ulica Nikole Sertića, V Vinogradski odvojak,  Ivana Trubelje, Ulica Petra Svačića, Gorička, Rečko polje, Ulica Dolanec, Ulica Maklac, Potočna ulica, Vinogradska, Botinovečki jarek, Jagnjedovec i Bakovčica.)

- izvedba izdvojenih ormarića javne rasvjete na 12 lokacija

- te ostali elektromontažni radovi na sanaciji i rekonstrukciji javne rasvjete

Troškovi električne energije iznosili su 1.790.571,78 kuna, a troškovi održavanja iznosili su 1.058.353,58 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja troškova električne energije sa 1.658.310,88 kuna na 1.790.571,78 kuna, budući da su u potrošnju električne energije ušle i sve ulice sa novoizgrađenom javnom rasvjetom, te rekonstruiranom i moderniziranom javnom rasvjetom u 2007. godini na području Grada.

Održavanje javne rasvjete uklopilo se u godišnji plan po Proračunu tako da je utrošeno  2.848.925,36 kuna, što je 101,75 % od plana.

II. Održavanje javnih površina i  javne čistoće

Održavanje javnih površina i javne čistoće odvijalo se prema Programu održavanja javnih i zelenih površina i javne čistoće na području grada Koprivnice za 2007. godinu kojeg je prihvatilo Gradsko Poglavarstvo, te je zaključen ugovor sa GKP «Komunalac» d.o.o. Koprivnica. Program održavanja javnih zelenih površina i javne čistoće u proteklom razdoblju obuhvaćao je održavanje parkovnog drveća, ukrasnog grmlja, zimzelenih i listopadnih živica, kamenjara, travnatih površina, ruža i hortenzija, trajnog cvijeća, ljetnog sezonskog cvijeća, biljnog raslinja u betonskim žardinjerama, židovskog groblja, spomen obilježja, strojno i ručno čišćenje javnih površina na užem i širem području Grada Koprivnice, čišćenje nogostupa i dijela pješačko-biciklističkih staza od snijega, te ostale nepredviđene radove. Održavanje i uređenje javnih površina uključilo je i sanaciju javnih i zelenih površina. Iz godine u godinu povećava se površina koja se uređuje, uz kontinuirano povećanje opsega poslova.

Održavanje javnih površina se vršilo na ukupnoj površini od 32,64 ha. Od novih nasada i uređenja javnih površina izdvajamo hortikulturno uređenje novih i rekonstruiranih ulica: Bjelovarska cesta, Herešinska cesta, dio Ulice Miroslava Krleže, saniran je zeleni pojas u Ulici Stjepana Kukeca, uređen je okoliš bazena te okoliš nove Gimnazije Fran Galović.

Na području Grada Koprivnice postavljeno je 15 novih parkovnih klupa te je izvršena zamjena i postava novih košara za otpatke na 80 lokacija.

Zapisnikom o okončanom obračunu u svezi primopredaje izvršenih radova utvrđeno je da su radovi izvršeni prema Programu i troškovniku. Za održavanje drveća, ukrasnog grmlja, živica te pljevljenje kamenjara i zelenih sagova utrošeno je 68.587,51 kuna. Za košnju i održavanje travnjaka utrošeno je 901.846,82 kuna, a za ostala održavanja biljnog raslinja 277.810,23 kuna. Održavanje spomen obilježja, te slični radovi iznosili su 30.028,68 kuna. Zimska služba iznosila je 42.401,79 kuna. Najveći iznos od 1.302.043,47 kuna utrošen je za čišćenje javnih, zelenih i prometnih površina.

Za radove na održavanju i uređenju javnih i zelenih površina utrošilo se ukupno 3.199.669,89 kuna, a za sanacije javnih i zelenih površina 298.811,88 kuna, sve u skladu s programom održavanja i ponudbenim troškovnikom u okviru proračunskih sredstava Grada.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Tekuće održavanje ulica odnosi se na održavanje šljunčanih ulica, održavanje asfaltiranih ulica, održavanje bankina, održavanje odvodnje, održavanje prometne signalizacije te održavanje prilaza garažama i stambenim objektima. Komunalni poslovi održavanja gradskih ulica, parkirališta i pješačkih staza na području Grada Koprivnice izvršeni su u potpunosti. S izvođačem radova «Koming» d.o.o. Koprivnica sklopljen je četverogodišnji ugovor 2006. godine, a u 2007. godini I. Aneks Ugovora 20. 04. 2007.  i 28. 12. 2007. II Aneks ugovora, obzirom na povećan opseg posla prihvaćen Izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta.

Od značajnijih radova izvedeni su slijedeći radovi:

- asfaltirana je Ulica Slavka Löwyja,

- asfaltirana je Prvomajska ulica u Reki,

- asfaltiran je Vinički put na Vinici,

- asfaltiran je nastavak Radničke ceste prema pruzi

- proširena je pješačko-biciklistička staza u Starigradu,

- uređena je  pješačko-biciklistička staza na dijelu Ulice Ante Neimarevića,

- zamijenjeni rubnjaci na dijelu pješačko-biciklističke staze na Varaždinskoj cesti te obnovljen asfalti sloj

- prošireno je parkiralište uz Gradske bazene „Cerine“.

- ulica Nikole Sertića je obnovljena novim asfaltnim slojem kao i odvojak Ulice Braće Radić uz potok Koprivnica

- izgrađena vanjska kanalizacije za odvodnju oborinskih voda u Kunovec Bregu

- odlagalište građevinskog otpada u Ulici Bajer je sanirano

- očišćen je neuređeni dio Spomen područja „Danica“ od otpadnog meterijala te je teren isplaniran.

- uređene pješačke stazi i prilazni putova na Trgu podravskih heroja 4, 4a i Ulici Ivana Meštrovića 26, 26a

- uređen je pješački pothodnik koji spaja Kolodvorsku ulicu i Varaždinsku cestu

- uređeno autobusno ugibalište u Rečkom Polju

- obnovljena prometna signalizacija

- te su izvedeni ostali radovi na održavanju šljunčanih putova i asfaltiranih prometnica.

U tijeku 2007. godine za radove i potrebnu dokumentaciju za održavanje nerazvrstanih cesta i parkirališta utrošeno je 9.988.783,31 kuna (uključen PDV), što je 94,77 % od plana.

2. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i parkirališta

Za zimski period predviđa se čišćenje nerazvrstanih cesta i parkirališta od snijega. U kalendarsku 2007. godinu ulazi dio Programa zimske službe za sezonu 2006/2007 i Program za sezonu 2007/2008. Planom zimske službe za sezonu 2007/2008. godinu je obuhvaćeno 142,145 km nerazvrstanih cesta koje su pod gradskom nadležnošću i 34,913 km pješačko-biciklističkih staza, te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara. Nije bilo većih propusta u funkcioniranju i provedbi plana u 2007. godini. Izabrani izvršitelj zimske službe je Koming d.o.o. iz Koprivnice s kojim je sklopljen četverogodišnji ugovor. Utrošena sredstva ovise o zimskim uvjetima i količini snježnih padalina, te obzirom da u godini 2007. nije bilo većih padalina, osim u mjesecu prosincu, u tijeku 2007. godine, utrošeno je 599.584,09 kuna, što je 99,93 % od plana.

IV. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1. Uređenje dječjih igrališta

Uređenje dječjih igrališta realizirano je sa 231.718,32 kuna što je 77,24 % od plana. Realizacija održavanja izgradnje i održavanje kao i popuna postojećih dječjih igrališta u svim segmentima tekla je dijelom iz redovnog održavanja, dijelom sredstvima donatora. Broj dječjih igrališta je povećan sa 31 na 33 igrališta. Nova dječja igrališta izgrađena su na slijedećim lokacijama: u Ulici Grgura Karlovčana te pored gradskih bazena „Cerine“. Izvršena je sanacija svih oštećenja na postojećim igralima i napravama na dječjim igralištima.

2. Božićno i novogodišnje uređenje grada

Božićno i novogodišnje uređenje grada izvršeno je u predviđenom roku i kvalitetno, a ova stavka realizirana je sa 126.869,31 kuna što je 84,58 % od plana.

3. Glomazni otpad

Komunalne poslove odvoza vršio je GKP „Komunalac“ i to u mjesecu svibnju i mjesecu listopadu 2007.godine. Za odvoz glomaznog otpada utrošeno je 180.251,48 kuna, što je 100,14 % od plana.

4. Uređenje ugibališta

Sredstva su utrošena za izradu klupa unutar autobusnih nadstrešnica, za što je utrošeno 17.677,76 kuna.

5. Sanacija centralne pješačke zone

Za sanaciju centralne pješačke zone utrošeno je 24.204,80 kuna i to za ugradnju novih rešetki na Zrinskom trgu.

6. Uklanjanje arh. barijera i mjere povećanja sigurnosti u prometu

Za uklanjanje arhitektonskih barijera i povećanje mjera sigurnosti u prometu utrošeno je 82.434,18 kuna. Sredstva su utrošena za ugradnju taktilne signalizacija za slijepe i slabovidne koja je postavljena od željezničkog kolodvora do Ulice Josipa Vargovića, za ugradnju pješačkog semafora, te dodatne parkirne table za osobe s invaliditetom.

7. Održavanje zelenih otoka

Za održavanje zelenih otoka utrošeno je 98.017,64 kuna što je 65,35 % od plana. Na zelenim otocima je u tijeku 2007. godine prikupljeno manje PET ambalaže i staklene ambalaže u odnosu na 2006. godinu, što je rezultat primjene Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne Novine“ 97/05.).

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Mršić, prof.