Na temelju članka  30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03. – pročišćeni tekst,  82/04., 178/04.)  i članka 37. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/05. – pročišćeni tekst i 1/06.), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 24.12.2007. godine, donijelo je

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za  2008. godinu

I.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program)  utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i nabavka opreme na području Grada Koprivnice za 2008. godinu, koje se financira iz:

- komunalnog doprinosa,

- naknade za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- dijela cijene komunalne usluge,

- naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu određene posebnom odlukom,

- Proračuna Grada Koprivnice,

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima ( državni proračun, prodaja nekretnina, sufinanciranjem od strane Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste, Fondova i sl.).

Program sadrži :

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

# II.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Grada Koprivnice, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

III.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA   JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

I. JAVNE POVRŠINE

Gradnja nogostupa i  biciklističkih staza i parkirališta:

1. Pješačka staza Draganovec	500.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak izgradnje pješačke staze započete u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva za izgradnju staze u iznosu 500.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Pješačko – biciklistička staza Crnogorska ulica	2.250.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak izgradnje pješačko - biciklističke staze ugovorene u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.250.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Pješačko-biciklistička staza u naselju Herešin	2.000.000 kn

Poslovi obuhvaćaju  izgradnju pješačko-biciklističke staze u Koprivničkoj ulici i Ulici hrvatske državnosti u naselju Herešin ugovorene u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 2.000.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Pješačko-biciklistička staza Đelekovečka cesta	1.580.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na  izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti, od pruge Koprivnica – Botovo do granice Grada Koprivnice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.580.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

5. Pješačko-biciklistička staza u Ulici Miklinovec	690.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na  izgradnji pješačko-biciklističke staze u Ulici Miklinovec, u nastavku od postojeće staze do granice naseljenog područja.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 690.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

6. Pješačko-biciklistička staza u Bilogorskoj ulici	610.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na  izgradnji pješačko-biciklističke staze u Bilogorskoj ulici.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 610.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

7. Ostale staze	200.000 kn

Poslovi obuhvaćaju ostale troškove kod izgradnje i rekonstrukcije staza, prateće troškove investicija iz 2007. godine koji će dospjeti na naplatu u 2008. godini, pripremu projektne dokumentacije za nastavno planiranu izgradnju  i sl..

Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

8. Parkiralište uz Mjesno groblje u naselju Reka	350.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na  izgradnji parkirališta.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 350.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

9. Ostale javne površine	750.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za nastavno planirane izgradnje prometnih i javnih površina i izgradnju parkirališta te troškove ostalih izgradnji javnih površina.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 750.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

____________________________________________________________________

JAVNE POVRŠINE UKUPNO: 	8.930.000 kn

_______________________________________________________________________

- CESTE

1. Ulica M. Gupca	2.700.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističke staze, započetih 2007. godine.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 2.700.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Duga ulica	2.500.000 kn

Poslovi obuhvaćaju rekonstrukciju ulice, izgradnju pješačko-biciklističke staze i parkirališta.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 2.500.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Oružanska ulica	1.160.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističke staze.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.160.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

4. Sokolska ulica	320.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 320.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

5. Ulica S. Miklaužića	750.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 750.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

6. Rekonstrukcija ulica u sporazumu sa ŽUC-om	4.200.000 kn

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju ulica u nadležnosti ŽUC-a. Financiranje se planira uz sporazum sa ŽUC-om.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 4.200.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu i uz sufinanciranje ŽUC-a.

7. Ulica M. Viriusa i Ulica P. V. Pavlovića	1.100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulica.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.100.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

8. Gorička ulica	1.100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice od Magdalenske ulice do pruge Koprivnica - Osijek.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.100.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

9. Ostali projekti i rekonstrukcije	700.000 kn

Troškovi obuhvaćaju troškove rekonstrukcija ulica započetih 2007. godine, koji će eventualno biti situirani u 2008. godini, ostale troškove investicija rekonstrukcija ulica  i ostale manje zahvate na rekonstrukcijama ulica.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 700.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

CESTE UKUPNO:	14.530.000 kn

- GROBLJA

1. Mrtvačnica na Gradskom groblju „Pri Sv. Duhu“	1.500.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i početak   izgradnje nove mrtvačnice i ispraćajnog trga na Gradskom groblju „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.500.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Ostale izgradnje i rekonstrukcije	200.000 kn

Troškovi obuhvaćaju dio troškova rekonstrukcije mrtvačnice u naselju Bakovčice koji će biti situirani u 2008. godini (okončani obračun), troškove izrade projektne dokumentacije mrtvačnice na Mjesnom groblju u  naselju Herešin, ostali troškovi na uređenju groblja i sl..

Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

GROBLJA UKUPNO:	1.700.000 kn

- JAVNA RASVJETA

1. Ulica I. Česmičkog	400.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak izgradnje javne rasvjete započete 2007. godine.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 400.000 kn osigurat će se iz sredstava    komunalnog doprinosa.

2. Pavelinska ulica i Ulica Severovec	100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak rekonstrukcije javne rasvjete započete 2007. godine.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Ulica Dubovec	300.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 300.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava  Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

4. Ulica kraljice Jelene	500.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 500.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Ulica J. Reša i Ulica S. Kukeca	50.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak rekonstrukcije javne rasvjete započete 2007. godine.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava  Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

6. Preložna ulica i Ulica S. Löwya	50.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete započete 2007. godine.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava  Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

7. Starogradska ulica 	300.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izgradnju javne rasvjete u Starogradskoj ulici od zaobilaznice do Ratarske ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 300.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava  Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

8. Ulica M. Gupca	350.000 kn

Poslovi obuhvaćaju nastavak rekonstrukcije javne rasvjete započete 2007. godine. Rekonstrukcije javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 350.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

9. Duga ulica	300.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 300.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava  Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

10. Oružanska ulica	160.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 160.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

11. Ulica M. Viriusa i Ulica P. V. Pavlovića	220.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulica.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 220.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

12. Gorička ulica	220.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 220.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

13. Sokolska ulica	90.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 90.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

14. Đelekovečka cesta	430.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz izgradnju pješačko – biciklističke staze.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 430.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

15. Ulica S. Miklaužića	170.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukciju ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 170.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

16. Crnogorska ulica	80.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji  javne rasvjete u dijelu ulice gdje nema javne rasvjete. Izgradnja javne rasvjete izvodit će se uz izgradnju pješačko – biciklističke staze.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 80.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

17. Javna rasvjeta u ulicama planiranim za rekonstrukciju u	350.000 kn

sporazumu sa ŽUC-om

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete u ulicama u nadležnosti ŽUC-a, planiranim ovim Programom za rekonstrukciju uz sporazum sa ŽUC-om. Rekonstrukcija  javne rasvjete izvodit će se uz rekonstrukcije ulice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 350.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

18. Ulica I. G. Kovačića	150.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 150.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

19. Ulica Zvirišće	120.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji  javne rasvjete u dijelu ulice gdje nema javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 120.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

20. Naselje Vinica	230.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji   javne rasvjete u Ulici Močilski odvojak I, Ulici  Močilski odvojak II i Ulici Dubovečki breg.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 230.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

21. Naselje Bakovčice	230.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji   javne rasvjete u Školskoj i Koprivničkoj ulici.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 230.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

22. Ulica Rečko polje	230.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji   javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 230.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

23. Ostale rasvjete	300.000 kn

Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji ostalih javnih rasvjeta (parkiralište uz mjesno groblje u naselju Reka, ugradnju novih rasvjetnih tijela u Koprivničkoj ulici u naselju Kunovec breg i sl.) i   ostale troškove izgradnje javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 300.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava    Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.

____________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                           	5.330.000 kn

_______________________________________________________________________

REKAPITULACIJA:

I.   JAVNE POVRŠINE                                                                               	8.930.000 kn

II.  CESTE 	                                                               14.530.000 kn

III. GROBLJA                                                                                             	1.700.000 kn

IV. JAVNA RASVJETA                                                                               	5.330.000 kn

SVEUKUPNO A ):                                                                                 	30.490.000 kn

IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:

1.   Komunalnog doprinosa	13.000.000 kn

2.   Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu	14.840.000 kn

3.   Naknade za koncesiju za parkirališta	650.000 kn

4.   Ostale kapitalne potpore – sufinanciranje ŽUC	2.000.000 kn

SVEUKUPNO A.):                                                                                               	30.490.000 kn

V.

B )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH  VODA

- OPSKRBA PITKOM VODOM

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda:

1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda kod izgradnje i rekonstrukcije

cesta, staza i javnih površina	950.000 kn

2. Vodovod u poslovnim i stambenim zonama 	800.000 kn

3. Produženje mreža	500.000 kn

(Odvojak Trakoščanske ulice , odvojak Ulice Rečko polje,

ostala produženja mreža)

4. Ostale izgradnje i rekonstrukcije i prateći troškovi provođenja

Investicija	1.000.000 kn

5. Projektna dokumentacija i stručni nadzor	300.000 kn

_____________________________________________________________________

UKUPNO:								            3.550.000 kn

______________________________________________________________________

II. 	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Gradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

1. Kanalizacije započete 2007. godine	800.000 kn

(Naselje Reka – Ulica F. Galovića i Ulica Logorište i ostalo)

2. Odvojak ulice Dubovečki breg i Ulica Čomborov put	250.000 kn

3. Ulica Močilski odvojak I – Ulica Zvirišće	700.000 kn

4. Vinogradska ulica u naselju Bakovčice	900.000 kn

5. Pionirska ulica u naselju Starigrad	300.000 kn

6. Produženje mreže u naselju Draganovec 	700.000 kn

7. Mažuranićev trg i dio Starogradske ulice u naselju Reka	800.000 kn

8. Ulica D. Ozmeca u naselju Herešin	300.000 kn

9. Produženje mreže u naselju Kunovec Breg	400.000 kn

10. Ivanjska ulica do naselja Ivanec	600.000 kn

11. Spoj odvojka Varaždinske ceste i Ulice I. Česmičkog	200.000 kn

(uz lokaciju nove mrtvačnica na Gradskom groblju „Pri Sv. Duhu)

12. Kanalizacija u poslovnim i stambenim zonama	900.000 kn

13. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije kod izgradnje i rekonstrukcije

cesta, staza i javnih površina	1.000.000 kn

14. Optimalizacija kanalizacijskog sustava Grada Koprivnice	400.000 kn

15. Ostale izgradnje i rekonstrukcije i prateći troškovi provođenja	1.000.000 kn

investicija

16. Produženja mreža	200.000 kn

17. Projektna dokumentacija i stručni nadzor	500.000 kn

___________________________________________________________________

UKUPNO	9.950.000 kn

_______________________________________________________________________

REKAPITULACIJA:

- OPSKRBA PITKOM VODOM	3.550.000 kn

- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                      	  9.950.000 kn

SVEUKUPNO: B):	      13.500.000 kn

_______________________________________________________________________

VI.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa vršit će se iz:

- Dijela cijene komunalne usluge vodoopskrbe i

odvodnje:	                                  12.000.000 kn

2.    Naknada za priključenje	1.500.000 kn

SVEUKUPNO B):                                                                                        13.500.000 kn

VII.

### C ) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA FORMIRANJE I PROŠIRENJE POSLOVNIH I STAMBENIH ZONA

I. PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA

Formiranje i proširenje poslovnih zona:

- Poslovna zona Dravska 	2.950.000 kn

Troškovi obuhvaćaju nastavak  izgradnje prometnih površina,

DTK i javne rasvjete započete 2007. godine te izradu projektne

dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji prometnice,

DTK, javne rasvjete i otkupa električne snage za slijedeću fazu

proširenja zone.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	100.000

- prometnica i DTK 	2.250.000

- HEP	300.000

- javna rasvjeta	300.000

2.  Poslovna zona Radnička	               3.450.000 kn

Troškovi obuhvaćaju nastavak  izgradnje prometnih površina,

DTK  i javne rasvjete započete 2007. godine te izradu projektne

dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji prometnice,

DTK, javne rasvjete i otkupa električne snage za slijedeću fazu

proširenja zone. .

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	150.000

- prometnica i DTK 	2.800.000

- javna rasvjeta	300.000

- HEP	200.000

- Ostali troškovi proširenja poslovnih zona		150.000 kn

UKUPNO                                                                                                       6.550.000 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja iz podtočke I,  vršit će se iz :

sredstava

-    državnog i županijskog proračuna	               2.000.000 kn

-    ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu	4.550.000 kn

UKUPNO:                                                                                                      6.550.000 kn

II. PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA

Formiranje i proširenje stambenih zona

- Cinderišće - nastavak	         1.050.000 kn

Troškovi obuhvaćaju nastavak  izgradnje prometnih površina,

DTK  i javne rasvjete započete u 2007. godini..

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- prometnica i DTK	900.000

- javna rasvjeta	150.000

2. Lenišće istok		4.000.000 kn

Troškovi obuhvaćaju   izgradnju prometnih površina,

DTK, javne rasvjete, otkupa električne snage

te izrade projektne dokumentacije za formiranje zone.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	200.000

- prometnica i DTK 	3.000.000

- HEP	400.000

- javna rasvjeta	400.000

3. Lenišće B-5		2.150.000 kn

Troškovi obuhvaćaju izgradnju prometnih površina,

DTK, javne rasvjete te izrade projektne dokumentacije za

proširenje zone.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	100.000

- prometnica i DTK	1.800.000

- javna rasvjeta	250.000

4. Formiranje novih stambenih zona		3.100.000 kn

Troškovi obuhvaćaju  izgradnju prometnih površina,

DTK, javne rasvjete, otkupa električne snage

te izrade projektne dokumentacije za formiranje i opremanje

novih stambenih zona.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	150.000

- prometnica i DTK 	2.500.000

- HEP	200.000

- javna rasvjeta	250.000

5. Ostala proširenja stambenih zona		460.000 kn

Troškovi obuhvaćaju  izgradnju prometnih površina,

DTK i  javne rasvjete te izrade projektne dokumentacije za

proširenja ostalih stambenih  zona („Pri Sv. Magdaleni“ i sl.).

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	60.000

- prometnica i DTK 	300.000

- javna rasvjeta	100.000

UKUPNO:	    							              10.760.000 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavke opreme iz podtočke  II, vršit će se iz:

-   sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom	900.000 kn

-   sredstava od prodaja parcela	1.000.000 kn

-   ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu	8.860.000 kn

UKUPNO:                                                                                                        10.760.000 kn

REKAPITULACIJA:

- PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA	                                           6.550.000 kn

- PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA 	                       10.760.000 kn

SVEUKUPNO C ) :                                                                                      	    17.310.000 kn

VIII.

D )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Piškornica                 	15.500.000 kn

________________________________________________________________________

UKUPNO  D ):	15.500.000 kn

IX.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke VIII. ovog Programa vršit će se iz:

- sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	     6.200.000 kn

- sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu iz dijela cijene komunalne

usluge zbrinjavanja smeća	5.000.000 kn	- - ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu	4.300.000 kn

SVEUKUPNO D.):                                                                                           	15.500.000 kn

REKAPITULACIJA GRAĐENJA 2008. GODINE:

GRUPA "A" 	                                         30.490.000 kn

GRUPA "B" 	    13.500.000 kn

GRUPA "C" 	       17.310.000 kn

GRUPA  D	15.500.000 kn

SVEUKUPNO:                                                                                  	76.800.000 kn

X.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.

XI.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnom nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

XII.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata  koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Gradsko vijeće Grada Koprivnice na prijedlog Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice.

XIII.

Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice dužno je do kraja ožujka 2009. godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Koprivnice izvješće o izvršenju ovog Programa za 2008. godinu.

XIV.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.  godinu, objavit će se  u «Glasniku Grada Koprivnice», a stupa na snagu 01. siječnja 2008. godine.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

Klasa: 363-01/07-01/49

Urbroj: 2137/01-07-01-07-1

Koprivnica, 24.12. 2007.

Predsjednik

Ivan Pal, prof.