Na temelju članka  30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i  178/04.)  i članka 37. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/05. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25.sjednici održanoj 24.12.2007. godine, donijelo je

P R O G R A M

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za  2007. godinu

I.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 8/06. i  3/07.)  točka III.  mijenja se i glasi:

«III.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA   JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

1. JAVNE POVRŠINE

Gradnja nogostupa i  biciklističkih staza i parkirališta:

1. Pješačko-biciklistička staza u Ulici Draganovec	850.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i  izgradnju pješačko-biciklističke staze. Završetak izgradnje planira  se početkom 2008. godine, a prateća financijska sredstva za završetak izgradnje Proračunom za 2008. godinu.

Potrebna financijska sredstva za izgradnju staze u iznosu 850.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Pješačko – biciklistička staza Crnogorska ulica	220.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i početak radova na izgradnji staze.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 220.000 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

3. Pješačko – biciklistička staza u Ulici I. Sabolića	290.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju pješačko – biciklističke staze u Ulici I. Sabolića  od Ulice braće Radić do Ulice M. Krleže.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 290.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Pješačko-biciklistička staza u naselju Herešin	100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Staza u Ulici S. Kukeca, staza i rekonstrukcija u Ledinskoj ulici

od Gibanične do kraja ulice	720.000 kn

Poslovi obuhvaćaju radove na izgradnji staza i rekonstrukciji ulice započeti 2006., završeni 2007. godine, a situirani u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 720.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. Staza u naselju Štaglinec	50.000 kn

Troškovi obuhvaćaju dio troškova izgradnje pješačko-biciklističke staze u naselju Štaglinec izvedenih u 2006. godini, a situiranih u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

7. Parkirališta	32.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za parkiralište zgrade Gimnazije.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 32.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

8. Ostale staze i javne površine	100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju ostale izrade projektne dokumentacije, izgradnje i rekonstrukcije javnih površina i staza te pripadajuće troškove.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

____________________________________________________________________

JAVNE POVRŠINE UKUPNO: 	2.362.000 kn

_______________________________________________________________________

- CESTE

1. Vijećnička ulica	1.102.000 kn

Poslovi obuhvaćaju rekonstrukciju ulice sa pješačkom stazom.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 1.102.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Ulica M. Gupca	400.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističkih staza.  Završetak izgradnje planira  se  2008. godine, a prateća financijska sredstva za završetak izgradnje Proračunom za 2008. godinu.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 400.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Ulica N. Tesle	753.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačke staze.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 753.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Ulica T. Prosenjaka	760.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističke staze.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 760.000 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Duga ulica	100.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice i izgradnju pješačko-biciklističkih staza.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 100.000 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

6. Ostali projekti i rekonstrukcije	201.000 kn

Troškovi obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Radničke ceste (nastavak do pruge), idejnog projekta za rekonstrukciju ulice T. Ujevića i Vinički put i ostale projektne dokumentacije te dio troškova izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice D. Pejačević situiranih u 2007. godini.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 201.000 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

CESTE UKUPNO:	3.316.000 kn

- GROBLJA

1. Mrtvačnica u naselju Bakovčice	180.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji  mrtvačnice na Mjesnom groblju u naselju Bakovčice.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 180.000 kn osigurat će se iz sredstava    komunalnog doprinosa.

GROBLJA UKUPNO:	180.000 kn

- JAVNA RASVJETA

1. Ulica I. Česmičkog	650.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju javne rasvjete u Ulici I. Česmičkog, od Ivanjske ceste do Đelekovečke ceste. Završetak izgradnje planira  se početkom 2008. godine, a prateća financijska sredstva za završetak izgradnje Proračunom za 2008. godinu.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 650.000 kn osigurat će se iz sredstava    komunalnog doprinosa.

2. Ulica Severovec i Pavelinska ulica	365.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na  rekonstrukciji javne rasvjete. Završetak izgradnje planira  se početkom 2008. godine, a prateća financijska sredstva za završetak izgradnje Proračunom za 2008. godinu.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 365.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Ulica Dubovec	20.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 20.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

4. Ulica G. Karlovčana i Ulica A. G. Matoša	75.000 kn

Poslovi obuhvaćaju  izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete. Rekonstrukcija javne rasvjete izvedena je u suradnji s Elektrom Koprivnica, zajedno sa  rekonstrukcijom nadzemne EEN mreže. Troškovi obuhvaćaju nabavku i montažu svjetiljki javne rasvjete. Troškove stupova i nadzemne instalacije napajanja snosit će Elektra Koprivnica.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 75.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Ulica. I. Pevaleka 	70.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izgradnju javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. Ulica kraljice Jelene	35.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 35.000 kn osigurat će se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

7. UlicaT. Blažeka i Ulica T. Šestaka	180.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 180.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

8. Ulica Ciglana	152.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 152.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

9. Ulica Čarda	210.000 kn

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Izgradnja se izvodi u sufinanciranju s HEP Elektra Koprivnica, zajedno sa rekonstrukcijom nadzemne EEN mreže, na način da je nositelj investicije Elektra Koprivnica, pri čemu Grad sufinancira radove u vrijednosti utvrđenoj sporazumom.

Potrebna financijska sredstva u iznosu  210.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

10. Rekonstrukcija javne rasvjete pri rekonstrukciji ulica,	628.000 kn

izgradnji staza

Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju javne rasvjete sa napajanjem putem podzemnog kabla i ugradnjom novih stupova i svjetiljki koja se izvodi uz rekonstrukcije ulica (Vijećnička ulica, Ulica T. Prosenjaka, Ulica N. Tesle, Radnička cesta-nastavak, projekti Duga ulica i Ulica M. Gupca).

Potrebna financijska sredstva u iznosu 628.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

11. Ostalo	795.000 kn

Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete koja se izvodi zbog usklađivanja sa radovima HEP DP Elektra Koprivnica tijekom godine (ulice J. Reša, S. Kukeca-nastavak, Preložna, S. Löwya), izradu projektne dokumentacije za javne rasvjete koje se planiraju izvoditi u narednom razdoblju (Starogradska ulica od zaobilaznice prema naselju Starigrad), parkirališta zgrade Gimnazije, dio troškova javnih rasvjeta izvedenih 2006. godine, a situiranih u 2007. godini (okončani obračuni -  Zagrebačka ulica, Vinička ulica i Ulica D. Pejačević), troškove izgradnje javne rasvjete u naselju Draganovec, započete u 2006. godini, završene 2007. godine, troškove dekorativne rasvjete fasade Gradske vijećnice i ostale troškove.

Potrebna financijska sredstva u iznosu 695.000 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa te 100.000 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

____________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                           	3.180.000 kn

_______________________________________________________________________

REKAPITULACIJA:

1. JAVNE POVRŠINE                                                                               	2.362.000 kn

2. CESTE 	                                                               3.316.000 kn

3. GROBLJA                                                                                             	180.000 kn

4. JAVNA RASVJETA                                                                               	3.180.000 kn

SVEUKUPNO A ):                                                                                 	9.038.000 kn »

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

«IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:

1.   Komunalnog doprinosa	8.230.000 kn

2.   Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu	158.000 kn

3.   Naknade za koncesiju	650.000 kn

SVEUKUPNO A):                                                                                               	9.038.000 kn»

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

«V.

B )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, PLINOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH  VODA

- OPSKRBA PITKOM VODOM

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda:

1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda kod izgradnje i rekonstrukcije

cesta, staza i javnih površina	1.280.000 kn

(Ulica T. Prosenjaka, Ulica N. Tesle, Vijećnička ulica, Ulica M. Gupca

i Reberinska ulica, Ulica I. Sabolića, priključci u Ulici Draganovec,

Koprivničkoj ulici u naselju Kunovec Breg i u Ulici Vinički put i ostalo)

2. Vodocrpilište Lipovac	80.000 kn

3. Vodovod u poslovnim i stambenim zonama 	470.000 kn

(Poslovne zone Radnička i Dravska, stambene zone Cinderišće i

Lenišće B-5 i ostalo)

4. Ostale rekonstrukcije vodovoda	2.045.000 kn

(Križevačka cesta, Ulica Voćarski put, Vinodolska ulica , Ulica

A.G.Matoša, rekonstrukcije vodovoda iz 2006., završene i dijelom

situirane u 2007. godini – odvojak Varaždinske prema budućoj

mrtvačnici Sv. Duh, dio troškova rek. vodovodne mreže Varaždinske

ceste i Marjanske ulice iz 2006. godine, situirane u 2007. godini i

ostalo)

5. Produženje mreža

(Ulica T. Hana, Ulica S. Löwya, Odvojak Herešinske ulice i ostalo )	170.000 kn

6. Optimalizacija vodovodnog sustava Grada Koprivnice	150.000 kn

7. Daljinsko očitovanje vodomjera	750.000 kn

8. Projektna dokumentacija i stručni nadzor	340.000 kn

_____________________________________________________________________

UKUPNO:								            5.285.000 kn

______________________________________________________________________

2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Gradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

1. Kanalizacija u naselju Kunovec breg – Koprivnička ulica	4.500.000 kn

2. Kanalizacija u naselju Bakovčice – Koprivnička ulica	1.700.000 kn

3. Odvojak Ulice braće Radića u Koprivnici	80.000 kn

4. Kanalizacija u naselju Reka – Ulica F. Galovića i Ulica Logorište	300.000 kn

5. Kanalizacija u naselju Draganovec - Rudarska ulica	430.000 kn

6. Kanalizacija u naselju Starigrad – Ulica T. Hana i Ulica M. Bano	720.000 kn

7. Kanalizacija u poslovnim i stambenim zonama	1.500.000 kn

(poslovne zone Radnička i Dravska, stambene zone Cinderišće i

Lenišće B-5)

8. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije kod izgradnje i rekonstrukcije

cesta, staza i javnih površina	1.800.000 kn

(Ulica T. Prosenjaka, Ulica N. Tesle, Vijećnička ulica, Ulica M. Gupca

i Reberinska ulica, priključci Crnogorska ulica, Ulica Draganovec,

Koprivnička ulica u naselju Herešin i Varaždinska cesta)

9. Lipanjska ulica u naselju Starigrad – nastavak izgradnje	950.000 kn

10. Ostale izgradnje i rekonstrukcije

(izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije iz 2006., završene u 2007. –

Koprivnička ulica u naselju Starigrad, Koprivnička ulica u naselju

Herešin, Ulica 1. Maja u naselju Reka i sl.)	525.000 kn

11. Projektna dokumentacija i stručni nadzor	550.000 kn

___________________________________________________________________

UKUPNO    	13.055.000 kn

_______________________________________________________________________

- OPSKRBA PLINOM

Gradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja za plinoopskrbu:

1. Plinski prsten Istok II. faza	228.000 kn

2. Izgradnja plinovoda u poslovnim i stambenim zonama	350.000 kn

(poslovne zone Radnička i Dravska, stambene zone Cinderišće

i Lenišće B-5)

3. Rekonstrukcije plinske mreže	452.000 kn

(Ulica A.G.Matoša i dio Križevačke ulice, Ulica Voćarski put,

Vinodolska ulica i ostalo)

4. Rekonstrukcija plinske mreže kod rekonstrukcije cesta i staza	340.000 kn

(Varaždinska cesta situirano u 2007., Ulica I. Sabolića, priključci

u Ulici Draganovec, Crnogorskoj ulici i Ulici Vinički put i ostalo)

5. Produženje mreža	1.680.000 kn

(Industrijska zona Danica, Ulica T. Hana – produžetak, spoj

Dravske ulice i Pavelinske ulice, Ulica S. Löwya i odvojak

Varaždinske ceste prema Gradskom groblju „Pri Sv. Duhu,

Odvojak Herešinske ulice i ostalo)

6. Daljinsko očitanje plinomjera	1.250.000 kn

7. Ostalo	200.000 kn

(dio troškova za radove započete 2006. godine, situiranih u 2007.

godini – priključci u Ledinskoj ulici, rekonstrukcija plinovoda u

Marjanskoj ulici, plinski prsten Istok I. faza, plinski prsten Zapad

Itd.)

UKUPNO	4.500.000 kn

REKAPITULACIJA:

- OPSKRBA PITKOM VODOM	5.285.000 kn

- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                      	  13.055.000 kn

3.   OPSKRBA PLINOM	4.500.000 kn

SVEUKUPNO: B):	      22.840.000 kn»

_______________________________________________________________________

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

«VI.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa vršit će se iz:

- Dijela cijene komunalne usluge vodoopskrbe, plinoopskrbe i

odvodnje:	                                  16.800.000 kn

2.    Naknada za priključenje	1.800.000 kn

3.    Županijski proračun – poslovne zone	445.000 kn

4.    Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu	3.795.000 kn

SVEUKUPNO B):                                                                                        22.840.000 kn»

V.

Točka VII. mijenja se i glasi:

«VII.

### C ) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA FORMIRANJE I PROŠIRENJE POSLOVNIH I STAMBENIH ZONA

1. PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA

Formiranje i proširenje poslovnih zona:

- Poslovna zona Dravska 	365.000 kn

Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i

otkup električne snage.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	115.000

- HEP	250.000

2.  Poslovna zona Radnička	               955.000 kn

Troškovi obuhvaćaju  izgradnju prometnih površina,

DTK, javne rasvjete te izrade projektne dokumentacije.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	105.000

- prometnica i DTK 	720.000

- javna rasvjeta	130.000

UKUPNO                                                                                                       1.320.000 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke VII. podtočka 1. ovog Programa vršit će se iz sredstava od:

-    prodaje parcela 	                          1.320.000 kn

UKUPNO:                                                                                                      1.320.000 kn

2. PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA

Formiranje i proširenje stambenih zona

- Cinderišće - nastavak	         955.000 kn

Troškovi obuhvaćaju nastavak  izgradnje prometnih površina,

DTK, javne rasvjete, otkupa električne snage

i izrada projektne dokumentacije.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	110.000

- prometnica i DTK 	610.000

- HEP	95.000

- javna rasvjeta	140.000

2.Lenišće B-5		985.000 kn

Troškovi obuhvaćaju nastavak  izgradnje prometnih površina,

DTK, javne rasvjete te izrade projektne dokumentacije.

Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki

B. Programa.

- projekt	100.000

- prometnica i DTK	735.000

- javna rasvjeta	150.000

3. Ostali projekti i izgradnje		80.000 kn

Troškovi obuhvaćaju dio troškova otkupa električne snage za

stambenu zonu Lenišće jug, pristigli na naplatu u 2007. godini.

UKUPNO:	    							              2.020.000 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavke opreme iz točke VII., podtočka  2. ovog Programa vršit će se iz sredstava od:

-   komunalnog doprinosa   	1.070.000 kn

-   prodaje  stanova sa stanarskim pravom	950.000 kn

UKUPNO:                                                                                                        2.020.000 kn

REKAPITULACIJA:

- PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA	                                           1.320.000 kn

- PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA 	                       2.020.000 kn

SVEUKUPNO C ) :                                                                                      	  3.340.000 kn»

VI.

Točka VIII. mijenja se i glasi:

«VIII.

D )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Piškornica                 	11.750.000 kn

________________________________________________________________________

SVEUKUPNO  D ):	11.750.000 kn»

VII.

Točka IX. mijenja se i glasi:

«IX.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke VIII. ovog Programa vršit će se iz sredstava od:

- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	     1.600.000 kn

- Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu iz dijela cijene komunalne

usluge zbrinjavanja smeća	5.000.000 kn

- ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu	5.150.000 kn

SVEUKUPNO D.):                                                                                           	11.750.000 kn

REKAPITULACIJA GRAĐENJA 2007. GODINE:

GRUPA "A" 	                                         9.038.000 kn

GRUPA "B" 	    22.840.000 kn

GRUPA "C" 	       3.340.000 kn

GRUPA  D	11.750.000 kn

SVEUKUPNO:                                                                                  	46.968.000 kn»

VIII.

Ovaj Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.  godinu, stupa na snagu danom objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

Klasa: 363-01/06-01/38

Urbroj: 2137/01-07-01-07-3

Koprivnica, 24.12. 2007.

Predsjednik:

Ivan Pal, prof.