KLASA:360-01/11-01/6

URBROJ: 2137/01-07-01/1-11-8

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici održanom dana 11.04.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:	Grad Koprivnica

DOBAVLJAČ:	«ELMA - TRGOVINA», Koprivnica

NADZOR:	    «Coart» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

- Mario Perković – Grad Koprivnica

- Ankica Šoštarić – «Elma» trgovina., Koprivnica

- Damir Kušek - «Coart» d.o.o. Koprivnica

- UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Grad Koprivnica sklopio je sa «ELMA - TRGOVINA», Koprivnica ugovor br. 129/11 od 04.03.2011. godine o nabavi i dopremi montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

II        	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-    Glavni projekt izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici izrađen je od «Coart» d.o.o,  broj TD 111038-KK od studenog 2010. godine

- ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 20 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.

Dana 17.03.2011. godine isporuka montažnog materijala izvršena je na gradilište u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

Atestna dokumentacija te izjave o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je  dana  20.03.2011. godine.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u roku i da nije kasnila.

- ATESTNA DOKUMENTACIJA

Montažni materijal za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije  isporučen je sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s rješenjem o građenju.

- PLAĆANJE

Montažni materijal za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije isporučen je u ugovorenom obimu.

Za isporučen materijal Dobavljač je predao Naručitelju  atestnu dokumentaciju i  dokaze kvalitete.

Ukupna vrijednost isporučenog materijala, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom II. Ugovora iznosi  68.674,41 kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će  ispostaviti račun  po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema članku IV. Ugovora.

- GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučeni materijal utvrđuje se  garantni rok  prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu .

Na temelju Ugovora br. 129/11, za nabavu i dopremu montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršene nabave i dopreme, utvrđuje se:

# OKONČANI OBRAČUN

izvršene nabave i dopreme montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

NARUČITELJ:	Grad Koprivnica

DOBAVLJAČ:	«ELMA - TRGOVINA», Koprivnica

NADZOR:	«Coart»d.o.o. Koprivnica

|  |  | Vrijednost:(Kn) | PDV: (Kn) | Ukupno: (Kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UGOVORENO: |
| 1. | Vrijednost ugovorenih radova | 68.674,41 | 15.795,12 | 84.469,53 |
| 2. | Vrijednost izvedenih radova | 68.674,41 | 15.795,12 | 84.469,53 |
| 3. | Situirano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ostaje za situirati (2–3) | 68.674,41 | 15.795,12 | 84.469,53 |
| UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU | 84.469,53 |

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  11.04.2011. god.

Prisutni:

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________