GRAD KOPRIVNICA

[image: image1.png]—

i




Plan zimske službe za

sezonu 2010/2011.

KLASA: 340-01/10-01/44
URBROJ:  2137/01-06-02/1-10-2
Koprivnica, 08.11.2010.









Pročelnica:








Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1. Osnova plana - obrazloženje


Planom održavanja nerazvrstanih cesta, gradskih ulica, trgova i parkirališta u zimskom razdoblju na području grada Koprivnice, predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Zimski uvjeti nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje prometa. Plan pored nerazvrstanih cesta obuhvaća i parkirališta, kao i – pješačko-biciklističke staze koje nisu obuhvaćene čišćenjem nogostupa (preko GKP Komunalac).


U zimskom razdoblju, koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s Planom zimske službe. Na temelju Plana zimske službe za sezonu 2009/2010, odabran je izvršitelj zimske službe „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice s kojim je sklopljen četverogodišnji ugovor za sezone 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 godina.

Plan zimske službe načinjen je na osnovi prethodnih planova i praćenja realizacije tih planova, s promjenama u svrhu poboljšanja zimske službe, a radi uklanjanja uočenih nedostataka. Plan definira stupnjeve pripravnosti te postupanje kod prioriteta izvršavanja.


Ovim planom za sezonu 2010/2011. godinu obuhvaćeno je 151.158 km nerazvrstanih cesta koje su pod gradskom nadležnošću, 47.185 km pješačko-biciklističkih staza, 40.520 km nogostupa te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara. Ceste, ulice i pješačko- biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padavina ovim planom ne predviđa. 

Sukladno Odluci o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 05/04-pročišćeni tekst, 1/07 i 1/08.) o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska i pokretne naprave. O uklanjanju snijega i leda s taxi stajališta brine udruga taxi prijevoznika. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici ili korisnici lokala.

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padavina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice. Pješačko -biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka, jer u tim otežanim uvjetima nije sa postojećim sredstvima moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla.


Dosada uočeni nedostaci mogu se ukloniti korištenjem kvalitetnije – suvremenije mehanizacije. 

Plan obuhvaća:

· organizacijsku shemu uređenja, nadležnosti i odgovornosti izvršilaca zimske službe

· pripreme prije nastajanja zimskih uvjeta,

· plan cestovne mreže s oznakama prioriteta i polaznim mjestima za obavljanje zimske službe (baze)

· raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje i radnika za izvođenje 

· dežurstva, obvezne nazočnosti, stupnjeve pripravnosti i rasporeda radnih ekipa

· plan posipavanja protiv poledice i uklanjanja snijega

· način prikupljanja podataka te obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta

· ophodnju cesta od strane izvršitelja

· čišćenje snijega na kolnicima i parkiralištima uključujući po potrebi i odvoženje snijega

· čišćenje snijega na pješačko-biciklističkim stazama uključujući po potrebi i odvoženje snijega,

· zaštitu cesta od poledice, preventivno i u slučajevima pojave poledice,

· postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije u slučaju neprohodnosti ceste ili posebnog režima vožnje,

· osiguranje odvodnje kolnika za vrijeme otapanja snijega i padalina.

Čišćenje ostalih nogostupa na užem području grada u duljini 40.520 km, koje je obuhvaćeno programom održavanja koji obavlja GKP Komunalac, vršiti će isti izvođač u okviru svojih mogućnosti – raspoložive mehanizacije i ljudstva.

2. Organizacija zimske službe

Radi kvalitetnog i racionalnog funkcioniranja zimske službe predviđa se da:

a) državne, županijske i lokalne ceste na području grada Koprivnice održavaju HC i ŽUC prema posebnom programu, a izvršitelj je PZC Varaždin - mjesto pripravnosti Koprivnica,
b) nerazvrstane ceste, ulice, dio pješačko-biciklističkih staza, trgove i javna parkirališta održavaju se temeljem pisanog ugovora s odabranim izvršiteljem „Komng“ d.o.o. iz Koprivnice.
c) nogostupi, dio pješačko biciklističkih staza i trgova se održavaju temeljem programa održavanja javnih površina i pisanog ugovora s izvršiteljem  „Komunalac“ d.o.o. iz Koprivnice.

Prikaz dužine prometnica prema nadležnosti održavanja i upravljanja, a prema kojem će se vršiti i  "zimska služba", dat je u prilogu 1.

Ulice, trgovi, biciklističke staze i parkirališta (u daljnjem tekstu: gradske prometnice) obzirom na njihov značaj podijeljeni - razvrstani su u tri prioritetna stupnja.

Organizacija zimske službe na gradskoj razini temelji se na koordinaciji između HC-a, ŽUC-a i gradske zimske službe, a uključuje se "Komunalac", te gradsko Komunalno redarstvo. Zimska služba operativno započinje 15. 11. 2010. i traje do 15. 03. 2011. godine. Njezin program usklađen je s Programom održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području grada.

3. Pripremni radovi

Odabrani izvršitelj treba prije nastanka perioda zimske službe (15. 11. 2010.):

· pripremiti zalihe materijala za posipavanje cesta (soli za posipavanje i kamene sipine),

· pripremiti vozila s opremom, ostalu potrebnu mehanizaciju i urediti bazu

· osigurati zamjenske ili dopunske strojeve,

· osigurati sustav veze i obavješćivanja,

· osigurati prometnu signalizaciju.

4. Stupnjevi pripravnosti

Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe organizira službu pripravnosti.

Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend  sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi Grad Koprivnica putem svojih stručnih službi.

Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

· putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih  prognoza,

· putem HAK-a i prognoza.
Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

Tabela 1. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I STUPANJ
	M J E R E



	TRAJANJE:

Tokom cijelog zimskog razdoblja
	Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta:

temperatura zraka oko 0ºC

kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji

dežurstvo tijekom vikenda i blagdana



	II STUPANJ


	M J E R E

	TRAJANJE:

cca 50 dana


	Uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padaline

- preventiva poledice i zaleđivanja prometnica

- čišćenje snijega

- dežurstvo u slučaju snježnih padalina

	III STUPANJ


	M J E R E

	TRAJANJE:

cca 20 dana
	Uvodi se u slučaju jačih snježnih padalina, dužeg padanja snijega i vjetrovitog i hladnog vremena
- dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika
- vrši se posipavanje kolnika sa solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanje, te čišćenje ralicama neprekidno

	IV STUPANJ


	M J E R E

	TRAJANJE:

po potrebi
	Predviđa proglašenje elementarne nepogode u slučaju obilnih padalina u kratkom roku kao i dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno).

Ovaj program ne obuhvaća IV stupanj.

U tome slučaju potrebno je angažirati i dodatnu mehanizaciju.


5. Prioriteti izvršavanja za nerazvrstane ceste- Izvršitelj Koming d.o.o.

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prioritetom  u koji je cesta odnosno ulica razvrstana, gustoćom i strukturom prometa, meteorološkim  uvjetima i lokalnim potrebama. U tabeli 2. se definiraju standardi za postupanje zimske službe u slučaju nastupanja zimskih uvjeta:

Tabela 2.

	Kategorija proriteta
	Vrsta ceste
	Prohodnost ceste,

parkirališta ili bicikl. staze
	Snježne padavine
	Jake snježne padavine

	I
	glavne gradske prometnice
	od 5. do 22 sata
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost (na jednoj traci)

mogući zastoji do 2 sata između 

22. i 5 sata

	II
	ostale glavne gradske ulice i mjesne ceste
	od 5. do 20 sata
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 

20. i 5 sata
	Osigurati prohodnost(na jednoj traci);

mogući zastoji do 2 sata između

20. i 5 sata

	III
	gradske i  mjesne ceste
	od 7. do 20 sata,

uzeti u obzir mjesne potrebe
	Osigurati prohodnost; mogući kraći zastoji 
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do jednog dana

	I
	parkirališta, 
	od 6. do 22 sata
	Osigurati korištenje 

80% tokom I dana
	Osigurati korištenje

50% tokom  I dana

	I
	pješačko-biciklističke staze
	od 6. do 22 sata
	Osigurati prohodnost za pješake; mogući zastoji 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost za pješake u roku 24 sata

	II
	parkirališta,
	od 8. do 20 sata,


	Osigurati korištenje 50% tokom I dana
	Osigurati korištenje 50%

tokom II dana 

	II
	Pješačko-biciklističke staze
	od 8. do 20 sata
	Osigurati prohodnost za pješake; mogući duži zastoji 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost za pješake u roku 36 sata


6. Prioriteti izvršavanja za pješačko-biciklističke staze-Izvršitelj GKP Komunalac

Održavanje prohodnosti pojedinih nogostupa i pješačko biciklističkih staza u zimskim uvjetima je određeno prioritetom  u koji je ulica odnosno nogostup razvrstana, gustoćom i strukturom prometa, meteorološkim  uvjetima i lokalnim potrebama. U tabeli 3. se definiraju standardi za postupanje zimske službe u slučaju nastupanja zimskih uvjeta:

Tabela 3.

	Kategorija prioriteta
	Vrsta 
	Prohodnost pješačko

biciklističkih staza i nogostupa


	Snježne padavine
	Jake snježne padavine

	I
	pješačko-biciklističke staze i nogostupi
	od 6. do 22 sata
	Osigurati prohodnost za pješake 


	Osigurati prohodnost za pješake u roku 24 sata

	II
	pješačko biciklističke

staze i nogostupi
	od 8. do 20 sata,


	Osigurati korištenje 50% prohodnosti tokom prvog dana
	Osigurati prohodnost za pješake u roku 24 sata



	III
	Pješačko-biciklističke staze i nogostupi
	od 8. do 20 sata,
	Osigurati prohodnost za pješake; mogući duži zastoji 


	Osigurati prohodnost za pješake u roku 36 sata


Napomene uz tabelu 2. i 3.
1. Računa se da je prohodnost osigurana, ako visina snijega na cestama I. prioriteta ne prelazi 5 cm, a na drugim cestama 10 cm, pa je promet vozila moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

2. Prohodnost biciklističko-pješačkih staza  kao nogostupa osigurana je ako visina snijega ne prelazi 5cm. 

3. Prohodnost biciklističko-pješačkih staza kao biciklističke staze ne osigurava se ovim standardom održavanja

4. U razdoblju izvanredno jakih snježnih padavina, kod snježnih mećava i zapuha, prohodnost nije neophodno nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće riješiti raspoloživim tehničkim sredstvima. 

7. RASPORED PO NASELJIMA:

Obavljanje radova na zimskoj službi organizirati će se odvojeno za centralno naselje Koprivnicu, i  odvojeno za ostala naselja ali grupirano u područja :

a) Koprivnica (bez Vinice) i Herešin, 

b) Starigrad, Draganovec, Bakovčica i Štaglinec

c) Koprivnica-Vinica i Kunovec breg

d) Reka 

e) Jagnjedovec

U skladu sa ovim područjima biti će organizirano i obavljanje zimske službe.

Izvoditelj radova na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta kao i cijena radova utvrđena je Ugovorom i Ugovornim troškovnikom između Grada Koprivnice i izvoditelja KOMING d.o.o.
Četverogodišnji ugovor na poslovima zimskog održavanja temelji se na prošlogodišnjem planu za 2009/2010. kada se predviđalo 1.600.000,00 kn (uključen PDV).  
Za pješačko-biciklističke staze, prema tabeli u prilogu, Izvoditelj radova na zimskom održavanju kao i cijena izvršenja radova utvrđena je Ugovorom i Ugovornim troškovnikom između Grada Koprivnice i izvoditelja „Komunalac“ d.o.o. iz Koprivnica, a predviđeni iznos je 250.000,00 kn (uključen PDV).
Za nadolazeću zimu planira se čišćenje nogostupa i pješačko biciklističkih staza  u ukupnoj dužini od 40.520 m' te utrošak 14 t soli, 2 t plantabona, 10 m3 sipine, kako bi se održao postojeći standard zimske službe, a koji će biti raspoređen na području grada Koprivnice u omjerima iz ponudbenog troškovnika. Ujedno se planira ophodnja užeg i šireg područja grada. Potrebe zimske službe kao i predviđene količine baziraju se na temelju prosječnih klimatskih uvjeta za zimski period svake naredne godine.
Standard održavanja, koji se planira, viši je na centralnom gradskom području (koje obuhvaća naselje Koprivnicu) iz slijedećih razloga:

· traži se da izvođač bude isti i za županijske i lokalne ceste kako bi se spriječili različiti prioriteti čišćenja, različito vrijeme čišćenja i zakrčenost raskršća upravo zbog ovih razloga

· promet je znatno veći nego u ostalim područjima Grada Koprivnice.

· zbog osiguranja pristupačnosti važnim gradskim i županijskim službama institucijama te radi opskrbe građana i funkcioniranja privrede

PRILOZI:

Kategorizacija ulica i cesta na gradskom području Grada Koprivnice koje su obuhvaćene zimskom službom

	KATEGORIJA


	DRŽAVNE CESTE

HC*
	ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE ŽUC**
	NERAZVRSTANE

CESTE

GRAD***
	

	NASELJE
	
	
	
	

	KOPRIVNICA
	18.841
	30.075
	82.964
	131.340

	VINICA
	 
	
	16.144
	19.690

	KUNOVEC BREG
	1.924
	507
	4.788
	15.447

	REKA
	4.427
	3.177
	6.592
	19.027

	JAGNJEDOVEC
	 
	6.000
	3.071
	7.800

	STARIGRAD
	 
	4.973
	15.811
	4.973

	DRAGANOVEC
	157
	1.493
	8.140
	7.540

	BAKOVČICA
	 
	2.144
	7.469
	6.424

	ŠTAGLINEC
	2.663
	 
	500
	3.163

	HEREŠIN
	 
	1.568
	5.679
	3.733

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO
	28.012
	49.937
	151.158
	228.783


Legenda:








podaci su u ml

HC* -Hrvatske ceste
ŽUC**-Županijska uprava za ceste
GRAD***-Grad Koprivnica









Popis ulica i cesta u Gradu koje su državne ceste: 

D 2: 
- Koprivnička ulica (Kunovec Breg) Štaglinec 

- Varaždinska cesta 

- Zagrebačka  ulica  

-  Križevačka cesta  

-  zaobilaznica - Štaglinec  
D 41: 
- Peteranska cesta 

- dio Ulice Čarda od kbr. 1 do kbr. 5 

- Ulica Mihovila Pavleka Miškine

- Trg dr. Bardeka 

- Ulica Braće Radić 

- Bjelovarska cesta –do D 2 i u nastavku od D 2 

- Križevačka cesta 

- Ulica Stjepana Radića (Reka)  

- Ulica Kralja Zvonimira (Reka)
Popis ulica u Gradu koje su županijske ceste: 

Ulica Antuna Mihanovića (dio od Ul.Dubovec do Špoljarske)




Ulica Ante Starčevića







Ulica Antuna Nemčića







Bakovčice (od Zaobilaznice do kraja Bakovčica u smjeru Glogovca)


Bilogorska ulica







Ulica Čarda







Ulica Donji Banovec







Ulica Dubovec







Đelekovečka cesta







Ulica Gornji Banovec







Herešinska do Herešina i kroz Herešin u smjeru Peteranca



Ulica Ivana Mažuranića







Ivanjska cesta







Ivanjska ulica







Kamengradska ulica u smjeru Jagnjedovca (Za Bjelovar)




Ulica Kneza Domagoja (do M.Krleže)







Kolodvorska ulica







Križevačka ulica (od Trga Mladosti do Viničke ulice)





Marovska ulica







Miklinovec







Ulica Pavelinska (Dio od G.Banovca do Servisne Ceste)





Ulica Ivana Česmičkog (od Varaždinske do Đelekovačke ceste)





Ulica Stari Brežanec







Starogradska ulica







Trg Bana Josipa Jelačića







Trg mladosti







Ulica Vinička







Popis ulica u gradu koje su lokalne ceste:

Ulica Dr.Željka Selingera (do Ulice Miroslava Krleže)






Ulica Draganovec








Florijanski trg






Ulica Frana Galovića






Ulica Hrvatske državnosti (između Križevačke ulice i Florijanskog trga)




Ulica Ivana Meštrovića






Krešimirova (Starigrad)




Ulica Miroslava Krleže (do Miklinovca)






Mlinarska (Starigrad) u smjeru Reke – Izlaz na D41 u Reki





Radnička cesta (Draganovec)






Ulica Taraščice






Popis proriteta po ulicama i mjesnim odborima-Izvršitelj Koming d.o.o.



I Prioritet - Ulice 




	1
	Andrije Hebranga
	
	616
	m 

	2
	Augusta Šenoe
	
	506
	m 

	3
	Bakovčica -Školska
	
	680
	m 

	4
	Čakovečka
	
	700
	m 

	5
	D41- Rečko polje- Crnogorska 
	
	3.400
	m 

	6
	Deponija Piškornica
	
	3.000
	m 

	7
	Dravska
	
	959
	m 

	8
	Duga ulica
	
	350
	m 

	9
	Franje Gažija
	
	409
	m 

	10
	Franje Mraza
	
	621
	m 

	11
	Gibanična
	
	280
	m 

	12
	Herešin Hrvatske državnosti -Marofska
	
	800
	m 

	13
	Hrvatskih branitelja
	
	850
	m 

	14
	Ledinska
	
	743
	m 

	15
	M. Gupca
	
	586
	m 

	16
	Močile
	
	1.240
	m 

	17
	Nikole Sertića-Zvirišće
	
	1.746
	m 

	18
	Opatička
	
	140
	m 

	19
	Oružanska
	
	334
	m 

	20
	Rudešinkin breg
	
	1006
	m 

	21
	Sajmišna
	
	458
	m 

	22
	Školska -dio
	
	130
	m 

	23
	Tina Ujevića
	
	1186
	m 

	24
	Tome Prosenjaka
	
	233
	m 

	25
	Trg bana J. Jelačića
	
	200
	m 

	26
	Trg Eugena Kumičića
	
	376
	m 

	27
	Vinodolska
	
	1.120
	m 

	28
	Vinogradska
	
	1.900
	m 

	29
	Zrinski trg
	
	250
	m 

	30
	M. Krleže (od Miklinovca prema jugu)
	
	536
	m

	31
	A.Mihanovića (do ulice Dubovec)
	
	870
	m

	32
	Crnogorska
	
	1.450
	m

	33
	Đure Basaričeka
	
	656
	m

	34
	Đure Estera
	
	360
	m

	35
	Frankopanska
	
	330
	m

	36
	Gorička (do Magdalenske)
	
	433
	m

	37
	Magdalenska
	
	463
	m

	38
	Mosna
	
	462
	m

	39
	Pavelinska (do G.Banovca)
	
	495
	m

	40
	Potočna
	
	547
	m

	41
	Vinica
	
	996
	m

	42
	Kneza Branimira

	
	897
	m

	
	
	
	
	

	
	Ukupno:
	
	33.314
	m


I Prioritet    Parkirališta





1. 
Ante Starčevića 

Kod Podravke (“Slaven")



2. 
Čarda

Kod vojarne 


3. 
Trg mladosti

Kod "Domoljuba"



4. 
Kolodvorska

Kod HŽ "Kolodvora"


5.
Zrinski trg

Gradska uprava
I Prioritet   Pješačko-biciklističke staze

	1.
	Antuna Mihanovića
	
	1150
	m

	2.
	Čarda 
	
	1191
	m

	3.
	Đelekovečka
	
	1200
	m

	4.
	Frana Galovića
	
	681
	m

	5.
	Franje Gažija-od A. Starčevića 
	
	161
	m

	6.
	Gibanična
	
	279
	m

	7.
	Herešinska do Herešina
	
	1581
	m

	8.
	Herešin 
	
	1262
	m

	9.
	Ivana Česmičkog
	
	2757
	m

	10.
	Ivana Mažuranića
	
	469
	m

	11.
	Kneza Branimira
	
	897
	m

	12.
	Kneza Domagoja
	
	761
	m

	13.
	Krešimirova Starigrad
	
	1456
	m

	14.
	Draganovec
	
	730
	m

	15.
	Križevačka cesta
	
	1927
	m

	16.
	Križevačka ulica
	
	873
	m

	17.
	M.P.Miškine
	
	1477
	m

	18.
	Magdalenska
	
	463
	m

	19.
	Miklinovec
	
	1259
	m

	20.
	Miroslava Krleže Samo šira staza
	1385
	m

	21.
	Nemčićeva- Hrv. državnosti
	
	172
	m

	22.
	Stari brežanec
	
	457
	m

	23.
	Starogradska
	
	531
	m

	24.
	Trg dr. Bardeka -Braće Radić
	
	1144
	m

	25.
	Trg mladosti
	
	157
	m

	26.
	Trg mladosti uz školu
	
	386
	m

	27.
	Trg slobode
	
	542
	m

	28.
	Varaždinska
	
	3731
	m

	29.
	Vinica
	
	835
	m

	30.
	Zagrebačka
	
	1136
	m

	31.
	M. Gupca 
	
	630
	m

	32.
	S.Miklaužića
	
	195
	m

	33.
	Vijećnička 
	126
	m

	34.
	Staza uz Rock Caffe
	
	52
	m

	35.
	Trg Zlate Bartol
	318
	m

	36.
	Tome prosenjaka 
	
	225
	m

	37.
	Duga ulica (južna strana)
	
	340
	m

	38.
	Bilogorska ulica
	
	350
	m

	39.
	P.Vuka Pavlovića-Mirka Viriusa
	
	840
	m

	40.
	Đure Basaričeka
	1240
	

	41.
	Koprivnička ulica (Kunovec Breg)
	1750
	m

	
	
	UKUPNO:
	37.116
	m


II Prioritet  -Ulice 

	1
	A. G. Matoša
	
	385
	m

	2
	Ante Neimarevića
	
	313
	m

	3
	Bajer
	
	300
	m

	4
	Beč
	
	400
	m

	5
	Braće Radić-odvojci
	
	762
	m

	6
	Brune Bušića
	
	257
	m

	7
	Ciglana
	
	285
	m

	8
	Cvjetna
	
	530
	m

	9
	Domžalska
	
	363
	m

	10
	Đure Sudete
	
	215
	m

	11
	Fortunata Pintarića
	
	225
	m

	12
	Franje Gažija-sjeverni dio
	
	238
	m

	13
	Gorička- od Magdalenske 
	
	540
	m

	14
	Hrvatske državnosti- dio
	
	220
	m

	15
	Ivana Generalića
	
	149
	m

	16
	Ivana Gorana Kovačića
	
	278
	m

	17
	Ivana Sabolića
	
	370
	m

	18
	Jurja Bedenika
	
	411
	m

	19
	Kneza Domagoja -od Herešinske
	
	700
	m

	20
	Ledinska- odvojak
	
	280
	m

	21
	Ljudevita Gaja
	
	481
	m

	22
	Ljudevita Posavskog
	
	304
	m

	23
	Ludbreška
	
	351
	m

	24
	Mije Šimeka
	
	734
	m

	25
	Milana Grafa
	
	130
	m

	26
	Nikole Selaka
	
	76
	m

	27
	Nikole Tesle
	
	296
	m

	28
	Novi Brežanec
	
	838
	m

	29
	Omladinska
	
	269
	m

	30
	Pavla Vuka Pavlovića
	
	197
	m

	31
	Petra Svačića
	
	504
	m

	32
	Podravska
	
	484
	m

	33
	Preložna
	
	300
	m

	34
	Rudolfa Horvata
	
	590
	m

	35
	Sajmišna -odvojak
	
	50
	m

	36
	Severovec
	
	223
	m

	37
	Svilarska
	
	281
	m

	38
	Špoljarska -do pruge
	
	1301
	m

	39
	Tome Čikovića
	
	640
	m

	40
	Trg kralja Krešimira
	
	305
	m

	41
	Trg slobode
	
	300
	m

	42
	Vijećnička
	
	265
	m

	43
	Vinka Vošickog
	
	899
	m

	44
	Vladimira Nazora
	
	329
	m

	45
	Križevačka ulica- od Viničke do želj. Pruge
	
	390
	m

	46
	Poslovna zona Radnička-odvojak od rotora
	
	550
	m

	
	Ukupno:
	
	18308
	m


II Prioritet  -Ulice po naseljima 

	
	
	

	A.
	Kunovec breg
	
	

	1
	Botinovečki jarak
	1014
	m

	2
	Cvjetna 
	154
	m

	3
	Gorička 
	523
	m

	4
	Leptan
	900
	m

	5
	Maklac
	366
	m

	6
	Potočna 
	243
	m

	7
	Vinogradska 
	729
	m

	8
	Dolanec
	688
	m

	9
	Dol
	171
	m

	
	Ukupno:
	4.788
	m

	
	
	
	

	B.
	Koprivnica -Vinica
	
	

	1
	Čomborov put
	586
	m

	2
	Dubovečki breg
	1222
	m

	3
	Dubovečki dol
	850
	m

	4
	Ivana Trubelje
	1029
	m

	5
	Josipa Sirutke
	1066
	m

	6
	Kozarnjak
	950
	m

	7
	Marijanska 
	1368
	m

	8
	Močilski odvojak I. 
	1830
	m

	9
	Močilski odvojak II. 
	627
	m

	10
	Nikole Sertića -odvojci
	800
	m

	11
	Tina Ujevića -dio
	1186
	m

	12
	Vinica -dio
	1270
	m

	13
	Vinički dol
	660
	m

	14
	Vinički odvojak I.
	254
	m

	15
	Vinički odvojak II. 
	559
	m

	16
	Vinički put
	1105
	m

	17
	Voćarski put
	782
	m

	
	Ukupno:
	16.144
	m

	C
	Starigrad
	
	

	1
	Galovićev breg
	1368
	m

	2
	Koprivnička
	1363
	m

	3
	Krešimirova -Starogradska
	387
	m

	4
	Kanalska
	962
	m

	5
	Lipanjska
	1461
	m

	6
	Mire Bano
	1083
	m

	7
	Mire Bano odvojak
	287
	m

	8
	Mlinarska
	851
	m

	9
	Mlinarska- Žlebice
	905
	m

	10
	Mlinarska odvojak
	215
	m

	11
	Nemčićev dol
	744
	m

	12
	Nemčićev dol odvojak
	383
	m

	13
	Širovice
	536
	m

	14
	Širovice
	1247
	m

	15
	Pionirska
	479
	m

	16
	Prvomajska
	533
	m

	17
	Prvomajska
	620
	m

	18
	Prvomajska
	656
	m

	19
	Prvomajska odvojak
	450
	m

	20
	Teofila Hana
	1281
	m

	
	Ukupno:
	15.811
	m

	D
	Draganovec
	
	

	1
	Bukovačka
	1023
	m

	2
	Draganovec -Petrov dol
	198
	m

	3
	Mirni dol
	867
	m

	4
	Mirni dol
	1257
	m

	5
	Rudarska
	990
	m

	6
	Sveti Vid
	747
	m

	7
	Sveti Vid
	774
	m

	8
	Sveti Vid
	281
	m

	9
	Svet Vid
	452
	m

	10
	Sveti Vid
	208
	m

	11
	Sveti Vid -Lipanjska
	275
	m

	12
	Sveti Vid( Skrajni breg)
	146
	m

	13
	Svetog Vida (Skrajni breg odv).
	49
	m

	14
	Vinogradarski put
	873
	m

	
	Ukupno:
	8.140
	m

	E
	Reka
	
	

	1
	Prvog maja
	1714
	m

	2
	Frana Galovića
	1601
	m

	3
	Kolodvorska
	1533
	m

	4
	Logorišće
	460
	m

	5
	Rečko polje
	384
	m

	6
	Starogradska odvojci
	900
	m

	
	Ukupno:
	6.592
	m

	F
	Herešin
	
	

	1
	Darka Ozmeca
	401
	m

	2
	Darka Ozmeca
	642
	m

	3
	Darka Ozmeca
	138
	m

	4
	Herešin -Peteranec
	2216
	m

	5
	Marovska
	394
	m

	6
	Matije Gupca
	759
	m

	7
	Školska
	349
	m

	8
	Školska
	411
	m

	9
	Zagorska
	369
	m

	
	Ukupno:
	5.679
	

	G
	Bakovčica
	
	

	1
	Bilogorska
	1050
	m

	2
	Bilogorska
	222
	m

	3
	Bilogorska (đurino brdo)
	970
	m

	4
	Draganovec - Bakovčice
	1243
	m

	5
	Draganovec- Bakovčice
	897
	m

	6
	Odvojak Vinogradske
	927
	m

	7
	Spoj Školska Bilogorska
	193
	m

	8
	Spoj Školska Vinogradska
	145
	m

	9
	Školska
	1128
	m

	10
	Vinogradska
	694
	m

	
	Ukupno:
	7.469
	m

	H
	Štaglinec
	500
	m

	I
	Jagnjedovec
	3.071
	m

	
	Ukupno:
	68.212
	m


II Prioritet    Ostala parkirališta



1 
Čakovečka -T. Prosenjaka
                  "Groblje"


2 
Hrvatske državnosti

"Kuglana-dio koji nije pod naplatom)


3 
Ivana Meštrovića

uzdužno 

4 
Josipa J. Strossmayera

Prilazi parkiralištima


5 
Trg kralja Tomislava



6 
Trg kralja Zvonimira

kbr.3 -kbr.6


7 
Trg Podravskih heroja



8 
Trg Slobode



9 
Varaždinska

"Groblje- sjev.ulaz"


10
Gradsko groblje – Istočni ulaz

11
Ivana Sabolića

 OŠ Braće Radić

12
Ulica Miroslava Krleže

 Gradski bazen na Cerinama

13
Ulica Franje Mraza

južno od Doma za starije

II Prioritet   Pješačko-biciklističke staze
	1.
	Reka
	
	4.423
	m

	2.
	Miklinovec
	
	2.962
	m

	3.
	Crnogorska
	
	1.464
	m

	4.
	Kamengradska
	
	1.220
	m

	
	 
	 
	 
	

	
	
	UKUPNO:
	10.069
	m


III Prioritet  - Ulice 



	1
	Adolfa Daničića
	
	301
	m

	2
	Bjelovarska
	
	1410
	m

	3
	Bjelovarska
	
	455
	m

	4
	Braće Malančec
	
	247
	m

	5
	Braće Wolf
	
	288
	m

	6
	Cinderišće- Mariškina ulica
	
	339
	m

	7
	Crnogorska
	
	656
	m

	8
	Cvjetna 
	
	528
	m

	9
	Dalmatinska
	
	156
	m

	10
	Donji Banovec odvojak
	
	112
	m

	11
	Dore Pejačević
	
	319
	m

	12
	Ferde Rusana
	
	385
	m

	13
	Frana Supila
	
	177
	m

	14
	Gorička odvojak
	
	462
	m

	15
	Grgura Karlovčana
	
	683
	m

	16
	Hercegovačka
	
	220
	m

	17
	Herešinska odvojak
	
	275
	m

	18
	I.Mažuranića odvojak
	
	183
	m

	19
	Istarska
	
	262
	m

	20
	Ivana Trnskog
	
	318
	m

	21
	Ive Pevaleka
	
	129
	m

	22
	Ivice Hiršla
	
	180
	m

	23
	J. J. Strossmayera i odvojci
	
	668
	m

	24
	Josipa Kozarca
	
	199
	m

	25
	Josipa Reša
	
	130
	m

	26
	Josipa Vargovića
	
	85
	m

	27
	Kalnička
	
	181
	m

	28
	Katarine Zrinski
	
	512
	m

	29
	Kozarnjak I
	
	116
	m

	30
	Kraljice Jelene 
	
	1019
	m

	31
	Križevačka cesta
	
	410
	m

	32
	Križevačka ulica
	
	280
	m

	33
	Krste Hegedušića
	
	150
	m

	34
	Ludbreška
	
	351
	m

	35
	Miklinovec odvojci
	
	1580
	m

	36
	Milana Krmpotića
	
	244
	m

	37
	Mirka Viriusa
	
	643
	m

	38
	Mosna 
	
	126
	m

	39
	Obrtnička
	
	191
	m

	40
	Planinarska
	
	159
	m

	41
	Pod lipom
	
	400
	m

	42
	Podolice
	
	320
	m

	43
	Pothodnik Cvjetna Križevačka
	
	300
	m

	44
	Radnička
	
	504
	m

	45
	Reberinska
	
	167
	m

	46
	Rečko polje
	
	4300
	m

	47
	Slavka Löwyja
	
	144
	m

	48
	Sokolska
	
	100
	m

	49
	Stanka Sulimanovića
	
	150
	m

	50
	Starogradska odvojak
	
	166
	m

	51
	Stjepana Kukeca
	
	470
	m

	52
	Stjepana Miklaužića
	
	205
	m

	53
	Školska -Ispred Oš A.Nemčić
	
	177
	m

	54
	Tome Blažeka
	
	201
	m

	55
	Tome Čikovića
	
	35
	m

	56
	Tome Šestaka
	
	149
	m

	57
	Trakošćanska
	
	1183
	m

	58
	Trg Kralja Tomislava
	
	308
	m

	59
	Trg Kralja Zvonimira
	
	69
	m

	60
	Trg Leandera Brozovića
	
	56
	m

	61
	Trg Mladosti
	
	84
	m

	62
	Trg Podravskih Heroja
	
	245
	m

	63
	Trg Slobode
	
	290
	m

	64
	Vinička
	
	269
	m

	65
	Vinka Vošickog
	
	71
	m

	66
	Vinodolska 
	
	400
	m

	67
	Vinogradska
	
	700
	m

	68
	Vinogradski Odvojak V 
	
	416
	m

	69
	Vrbica
	
	279
	m

	70
	Vinogradski Odvojak VI
	
	129
	m

	71
	Zagorska
	
	280
	m

	72
	Željka Selingera
	
	400
	m

	73
	Josipa Bukovčana
	
	884
	m

	74
	Ulica Ivana Đurkana
	
	391
	m

	75
	Ulica Hrastova
	
	612
	m

	76
	Proljetna ulica
	
	637
	m

	77
	Lenišće Jug (novo naselje)
	
	557
	m

	78
	Franje Mraza-odvojci
	
	165
	m

	
	Ukupno:
	
	31.342
	m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Rekapitulacija ulica i cesta obuhvaćenih 

zimskom službom


	I   Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	33.314
	km

	II  Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	18.308
	km

	II  Prioritet  
	-Ulice po MO 
	
	
	68.194
	km

	III Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	31.342
	km

	Ukupno :
	
	
	151.158
	km


Rekapitulacija pješačko-biciklističkih staza obuhvaćenih 

zimskom službom



I  prioritet



          



     37.116   km


II prioritet




     


     10.069   km

 Ukupno :



         

     47.185   km


Popis ulica – nogostupi i pješačko biciklističke staze koje čisti GKP “ KOMUNALAC “

I Prioritet-nogostupi
  1. Ante Starčevića

  2. Florijanski trg

  3. Zrinski trg

  4. Trg b. J. Jelačića

  5. Trg Dr. Bardeka, lijeva i desna strana do rotora

  6. Dr. Željka Selingera, sjeverna i južna strana do kraja ul.

  7. Opatička

  8. Hrvatske Državnosti

  9. Antuna Nemčića

10. Đure Estera, od tržnice do Franjevačke crkve lijeva i desna starna ul.

11. Kolodvorska

12. Trg kralaja Tomislava, prolaz na Kolodvorsku

13. Trg Podravskih Heroja

14. Ivana Meštrovića

16. Taraščice do trga Mladosti

17. Školska, do I O.Š. Antun Nemčić Gostovinski

18. Trg Lendera Brozovića, staze u parku

19. Varaždinska do Andrije Hebranga

20. Ivanjska

21. Gornji Banovec

22. Donji Banovec

23. Marofska, od Severovca do M.P. Miškine

24. Frana Galovića , do Marofske

25. Pavelinska

26. Vinička

27. Križevačka, od Viničke do Trga Mladosti, južna strana

28. August Šenoe

29. Frankopanska

30. Duga ulica, sjeverna strana

31. Prolaz braće Radić na Trg Eugena Kumičića

32. Franje Mraza, od Ž. Selingera do kraja Segradove zgrade

33. Hrvatskih branitelja, od A. Starčrvića do Hercegovačke

34. M.P. Miškine, od Sloge do Đarde, zapadna strana

35. M.P. Miškine, od Trga b. Jelačića do Sloge , sjeverna i južna strana

36. Starogradska ul., istična strana do mosta + most

37. Trg Mladosti, od zebre do kuglane i prolaz uz kugkanu

38. Svilarska, od bunara do Marofske – prolaz

39. Svilarska, prolaz na Trg b, J. Jelačića

II Prioritet-nogostupi
  1.  Prolaz sa Dr. Bardeka na Tržnicu

  2.  Braće Radić do mosta + most– istočna starana

  3.  Sajmišna, ljeva i desna strana ulice

  4.  Potočna

  5.  Zagrebačka, od raskrižja Varaždinske do Vinogradske

  6.  Straogradska , od mosta do pruge

  7.  Staze u središnjem gradskom parku

  8.  Staze u malom parku- Florijanski trg

  9.  Staze u parku na autobusnom kolodvoru

10.  Dravska do sirovine

11.  Frana Galovića, od semafora do M.P. Miškine – istočna strana

12.  Kneza Domagoja, sjeverna strana

13.  J.J. Strossmayera. od Križevačke do A. Mihanovića

14.  Ul. Dubovec, ljeva i desna strana ulice

15.  Mosna od Starogradske do Potoćne

16.  Franje Gažija, zapadna strana

17.  Braće Radić, od apoteke do sajmišta – (zapadna strana)

18.  Pješačka staza od Pravoslavne crkve do Domoljuba

19.  Bjelovarska cesta, od mosta  do rotora i oko rotora – (istoč. i sjeverna strana)

20.  Radnička cesta, od rotora do kolnog ulaza - Pevec 

21.  Franjevačka ,od crkve sv. Antuna do Gupćeve

22.  Ledinska, od Trga b. J. Jelačića +produžetak ul.

23.  Viječnićka, od Frankopanske do Franjevačke istična strana

24.  Adolfa Dančića, sjeveroistočna strana (uža strana)

25.  Obrtnička, zapadna strana

26.  Ljudevita posavskog, istočna strana

27.  Ivana Sabolića, sjeverna i južna strana do M. Krleže

III Prioritet-nogostupi
 1.  Pješački prolaz, od M. Krleže do M. Šimeka

 2.  Peteranjska cesta, do kraja nogostupa

 3. Trg K. Zvonimira, prolaz na LJ. Posvaskog i staze u parku s izlazom na J.J. Strossmayera

 4. Čakovečka

 5. Ljudevita Gaja

 6. Proljetna na okolo ulice

 7. Katarine Zrinski

 8. Prolaz Katarine Zrinski

 9. Fortunata Pintarića, zapadna strana

10. Nikole Selaka, zapadna strana

11. Dore Pejačević

12. Cinderišće

13. Ivana Hiršla

14. Stanka Sulimanovića

15. Stjepana Kukeca, od ledinske do Herešinske + dioHeršin. do raskriža

16. Ante Neimarovića

17. Nikole tesle

18. Kralja Krešimira

19. Prolaz sa ljudevita Gaja na Nikole Tesle

20. Franje Gažija na izlaz Pavelinske

21. Sokolska

22. Oružanska, istočna starana
23. Bilogorska sa mostom

Rekapitulacija nogostupa i pješačko bickiklističkih staza obuhvaćenih
zimskom službom – čisti GKP “KOMUNALAC”

I Prioritet         Nogostupi i pješačko biciklističke staze               18.145    m 1                           

II Prioritet       Nogostupi i pješačko biciklističke staze                14.935    m 1

III Prioritet      Nogostupi i pješačko biciklističke staze                7.440      m 1

                            UKUPNO   m1                                                    40.520,00

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša







6

