[image: image1.jpg]


REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
[image: image2.png]


GRAD KOPRIVNICA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša


KLASA: 310-02/11-01/2

                       
URBROJ: 2137/01-06-02/3-11-3 


      

Koprivnica, 01.02.2011.     

NOSITELJ IZRADE:  
GRAD KOPRIVNICA

                                  

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

                                  

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV:


PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA

                                 

PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2011. GODINU
IZRADA:  


REFERENT ZA ODRŽAVANJE

                                 

JAVNIH POVRŠINA:

                                     

Hrvoje Kuzmić

 








Pročelnik:









Maja Ištvan Krapinec, dipl. ing. arh.
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE

ZA 2011. GODINU


Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu, a koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice, utvrđeno je godišnje održavanje javne rasvjete u predvidivom iznosu od 1.200.000,00 kuna. 

Programom održavanja javne rasvjete u 2011. godini se predviđa:

· Održavanje ispravnosti postojećih svjetiljaka u što je uključeno zamjena pregorjelih žarulja, prigušnica, propaljivača, preklopnika prigušnice, kondenzatora te zamjena oštećenih grla, sjenila, zaštitnih stakala, polikarbonatnih kugli i polukugli.

· Zamjena dotrajalih ili oštećenih podzemnih ili nadzemnih el. instalacija kojima se napaja javna rasvjeta električnom energijom.
· Popravak ili zamjena oštećenih i dotrajalih stupova javne rasvjete novim ili obnovljenim.
· Rekonstrukcija, sanacija ili zamjena dotrajalih, devastiranih ili na drugi način uništenih svjetiljaka.
· Izmještanje mjerno razdjelnih mjesta javne rasvjete iz HEP-ovih objekata (trafostanica) ugradnjom izdvojenih samostojećih ormarića javne rasvjete.
· Izmještanje trase (stupova i svjetiljaka) javne rasvjete u svrhu boljeg osvjetljenja prometnica i trgova.
· Ugradnja novih svjetiljaka u suradnji sa HEP-om, a nakon njihove rekonstrukcije NN mreže.
· Ugradnja novih svjetiljaka u cilju racionalizacije potrošnje električne energije i poboljšanja energetske učinkovitosti.
· Praćenje potrošnje električne energije analizom mjesečnih računa za javnu rasvjetu.
· Izrada postojećeg stanja javne rasvjete koje bi sačinjavalo popis priključnih mjernih mjesta sa vrstama i snagama svjetiljaka koje su iz njih napojene.

· Izrada projekata za racionalizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete u pojedinim djelovima Grada i prigradskih naselja.
Ovim programom javne rasvjete na području Grada Koprivnice predviđa se nastavak racionalizacije potrošnje el. energije u onim ulicama, trgovima i naseljima gdje za to postoje tehnički uvjeti, uz mogućnost  zamjene postojećih energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa živinim sklopom (prigušnica, žarulja) sa svjetiljkama s natrijevim sklopom, boljih svjetlosnih karakteristika (veće svjetlosno iskorištenje) energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih. Za natrijeve svjetiljke snage preko 100W predvidjeti ugradnju preklopne prigušnice radi mogućnosti osvjetljenja u dva režima (nazivno osvjetljenje do 24 sata, a prigušeno nakon 24 sata).


Programom održavanja javne rasvjete u 2011. predviđa se dobava i ugradnja izdvojenih samostojećih ormarića za javnu rasvjetu po standardu „Elektra“ Koprivnica u kojim će se vršiti upravljanje te regulacija snage i potrošnje električne energije na način da se nakon pola noći isključuje određeni broj svjetiljkaka ili da se reducira snaga na svjetiljkama za koje postoji ta mogućnost.

Upravljanje javnom rasvjetom (uključenje i isključenje) provodi distributer, HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. “ELEKTRA “ Koprivnica, ulica Hrvatske Državnosti 32, iz dispečerskog centra prema zahtjevu naručitelja.

Stupovi i svjetiljke nakon rekonstrukcije javne rasvjete, koji su tehnički prihvatljivom stanju, će se obnoviti i koristiti za proširenja javne rasvjete na neosvjetljenim djelovima.

Popravak neispravnih svjetiljaka javne rasvjete na području Grada, u smislu zamjene žarulja, prigušnica, grla i ostalih djelova svjetiljaka, predlaže se izvršiti jedan puta mjesečno. 

Popravak će se vršiti na osnovu snimljenog postojećeg stanja u pojedinim ulicama, trgovima i naseljima temeljem popisa od strane izvođača radova tvrtke Trg d.o.o., prijave kvarova od strane građana Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Grada Koprivnice i putem kontakt forme na web stranicama grada Koprivnice. 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša vodi evidenciju postojećeg stanja javne rasvjete, a koja se sastoji od evidencije postojećeg stanja javne rasvjete s priključkom  na izdvojeni ormarić,  postojeće stanje javne rasvjete s priključkom  unutar TS – a, postojeće stanje javne rasvjete u naseljima s priključkom unutar TS-a i s priključkom na izdvojeni ormarić te popis TS – a na području Grada.

Na temelju utvrđenog programa, predviđenih potreba održavanja, te na osnovi prethodnih godišnjih programa i praćenja realizacije tih planova, sačinjen je Troškovnik radova za 2011. godinu koji čini sastavni dio ovog Programa.
Održavanjem postojećeg stanja javne rasvjete u 2011. godini se predviđa sljedeće:
1.  Redovno održavanje
Pod redovnim održavanjem podrazumijeva se održavanje ispravnog stanja javne rasvjete u Gradu i to:
 -  pred početak proljetnog razdoblja

 -  pred početak ljetnog razdoblja, odnosno prije početka školske godine

 -  pred početak jesenskog razdoblja, odnosno u tjednu koji prethodi blagdanu Svih Svetih

 -  pred početak zimskog razdoblja

2. Mjesečno održavanje

Mjesečno održavanje podrazumijeva obilazak i popis stanja neisprane javne rasvjete   jedanputa mjesečno, odnosno do 10. dana u mjesecu do kada treba dostaviti popis naručitelju, te u roku od 7 dana od dana dostave popisa i dobivanja naloga od strane naručitelja, izvršiti sanaciju i o tome izvijestiti nadležnu službu Grada.
3. Hitna intervencija

a) Hitna intervencija u roku od 24 sata

· popravak i sanacija javne rasvjete na magistralnim pravcima, raskrižjima u slučaju većeg broja neispravnih svjetiljaka

· popravak i sanacija u slučaju da je cijela ili dio ulice, trga ili kvarta u mraku

b) Hitna intervencija u roku od 48 sati 

· popravak i sanacija javne rasvjete u slučaju kvarova na podzemnoj ili nadzemnoj instalaciji za napajanje javne rasvjete električnom energijom  (kratki spojevi ) i slično

c)  Hitna intervencija u roku od 7 dana

· popravak, sanacija ili zamjena devastiranih ili na drugi način uništenih stupova javne rasvjete (metalni ili betonski)

 4. Pojedinačna sanacija

Pojedinačna sanacija pojedinih rasvjetnih tijela u pojedinim ulicama (zamjena samo jedne žarulje), zbog stvaranja nepotrebnih visokih troškova sanacije, imajući u vidu jediničnu cijenu materijala i usluga izvođača radova, vršiti će se samo u slučaju hitne intervencije i to na pismeni zahtjev naručitelja, u roku 7 dana od dana dojave građana. 

5. Prioriteti

Programom održavanja javne rasvjete u 2011. godini utvrđuju se prioriteti sanacije javne rasvjete, odnosno zamjene neispravnih rasvjetnih tijela ili komplet armatura i drugih neophodnih zahvata u sustavu javne rasvjete i dovođenje u prvobitno, odnosno ispravno stanje.

Utvrđuju se prioriteti kako slijedi:
1. Magistralni pravci i glavne prometnice

2. Uže područje Grada

3. Šire područje Grada i prigradska naselja

4. Periferni dijelovi Grada. 

Prilog:

· Troškovnik održavanja javne rasvjete za 2011. godinu

Grad Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica, RH, 
e-mail: hrvoje.kuzmic@koprivnica.hr
Telefon: +385 48/654-844, fax: +385 48/654-855
                        www.koprivnica.hr


