Na temelju članka 55. Statuta Grad Koprivnica („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice, donosi

ZAKLJUČAK
o  prihvaćanju Plana  zimske službe za sezonu 2009/2010. 
I.


Prihvaća se Plan zimske službe za sezonu 2009/2010., koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

KLASA: 340-01/09-01/29
URBROJ: 2137/01-06/1-09-2
Koprivnica, 13.10.2009.       
                                                                                                     
GRADONAČELNIK
                                           
                                               
Zvonimir Mršić, prof.

O b r a z l o ž e n j e


Planom održavanja nerazvrstanih cesta, gradskih ulica, trgova i parkirališta u zimskom razdoblju na području grada Koprivnice, predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima.
Plan zimske službe za sezonu 2009/2010. načinjen je na osnovi prethodnih planova i praćenja realizacije tih planova. Plan definira stupnjeve pripravnosti te postupanje kod prioriteta izvršavanja. 


U zimskom razdoblju, koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s predloženim Planom zimske službe i Troškovnikom. 

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,


prostorno uređenje i zaštitu okoliša

              Pročelnica


Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh

GRAD KOPRIVNICA

[image: image1.png]—

i




Plan zimske službe za

sezonu 2009/2010.

KLASA: 340-01/09-01/9

URBROJ:  2137/01-06/1-09-01
Koprivnica, 05. 10. 2009.









Pročelnica:








Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1. Osnova plana - obrazloženje


Planom održavanja nerazvrstanih cesta, gradskih ulica, trgova i parkirališta u zimskom razdoblju na području grada Koprivnice, predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Zimski uvjeti nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje prometa. Plan pored nerazvrstanih cesta obuhvaća i parkirališta, kao i – pješačko-biciklističke staze koje nisu obuhvaćene čišćenjem nogostupa (preko GKP Komunalac).


U zimskom razdoblju, koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s Planom zimske službe. Na temelju Plana zimske službe za sezonu 2009/2010 i Troškovnika u prilogu, odabrat će se izvršitelj zimske službe s kojim će se sklopiti četverogodišnji ugovor za sezone 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 godina.


Plan zimske službe načinjen je na osnovi prethodnih planova i praćenja realizacije tih planova, s promjenama u svrhu poboljšanja zimske službe, a radi uklanjanja uočenih nedostataka. Plan definira stupnjeve pripravnosti te postupanje kod prioriteta izvršavanja.


Ovim planom za sezonu 2009/2010. godinu obuhvaćeno je 150,834 km nerazvrstanih cesta koje su pod gradskom nadležnošću i 44,592 km pješačko-biciklističkih staza, te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara.
Ceste, ulice i pješačko- biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padavina ovim planom ne predviđa. 

Sukladno Odluci o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 05/04-pročišćeni tekst, 1/07.) o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska i pokretne naprave. O uklanjanju snijega i leda s taxi stajališta brine udruga taxi prijevoznika. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici ili korisnici lokala.

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padavina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice. Pješačko -biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka, jer u tim otežanim uvjetima nije sa postojećim sredstvima moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla.


Dosada uočeni nedostaci mogu se ukloniti korištenjem kvalitetnije – suvremenije mehanizacije. 

Plan obuhvaća:

· organizacijsku shemu uređenja, nadležnosti i odgovornosti izvršilaca zimske službe

· pripreme prije nastajanja zimskih uvjeta,

· plan cestovne mreže s oznakama prioriteta i polaznim mjestima za obavljanje zimske službe (baze)

· raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje i radnika za izvođenje 

· dežurstva, obvezne nazočnosti, stupnjeve pripravnosti i rasporeda radnih ekipa

· plan posipavanja protiv poledice i uklanjanja snijega

· način prikupljanja podataka te obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta

· ophodnju cesta od strane izvršitelja

· čišćenje snijega na kolnicima i parkiralištima uključujući po potrebi i odvoženje snijega

· čišćenje snijega na pješačko-biciklističkim stazama uključujući po potrebi i odvoženje snijega,

· zaštitu cesta od poledice, preventivno i u slučajevima pojave poledice,

· postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije u slučaju neprohodnosti ceste ili posebnog režima vožnje,

· osiguranje odvodnje kolnika za vrijeme otapanja snijega i padalina.

Čišćenje ostalih nogostupa na užem području grada, koje je obuhvaćeno programom održavanja koji obavlja GKP Komunalac, vršiti će isti izvođač u okviru svojih mogućnosti – raspoložive mehanizacije i ljudstva.

2. Organizacija zimske službe

Radi kvalitetnog i racionalnog funkcioniranja zimske službe predviđa se da:

a) državne, županijske i lokalne ceste na području grada Koprivnice održavaju HC i ŽUC prema posebnom programu, a izvršitelj je PZC Varaždin - mjesto pripravnosti Koprivnica,

b) nerazvrstane ceste, ulice, trgove i javna parkirališta održavaju se temeljem pisanog ugovora s odabranim izvršiteljem .

Prikaz dužine prometnica prema nadležnosti održavanja i upravljanja, a prema kojem će se vršiti i  "zimska služba", dat je u prilogu 1.

Ulice, trgovi, biciklističke staze i parkirališta (u daljnjem tekstu: gradske prometnice) obzirom na njihov značaj podijeljeni - razvrstani su u tri prioritetna stupnja.

Organizacija zimske službe na gradskoj razini temelji se na koordinaciji između HC-a, ŽUC-a i gradske zimske službe, a uključuje se i "Komunalac" a i gradsko Komunalno redarstvo. Zimska služba operativno započinje 15. 11. 2009. i traje do 15. 03. 2010. godine. Njezin program usklađen je s Programom održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području grada.

3. Pripremni radovi

Odabrani izvršitelj treba prije nastanka perioda zimske službe (15. 11. 2009.):

· pripremiti zalihe materijala za posipavanje cesta (soli za posipavanje i kamene sipine),

· pripremiti vozila s opremom, ostalu potrebnu mehanizaciju i urediti bazu

· osigurati zamjenske ili dopunske strojeve,

· osigurati sustav veze i obavješćivanja,

· osigurati prometnu signalizaciju.

4. Stupnjevi pripravnosti

Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe organizira službu pripravnosti.

Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend  sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi Grad Koprivnica putem svojih stručnih službi.

Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

· putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih  prognoza,

· putem HAK-a i prognoza.

Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

Tabela 1. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I STUPANJ
	M J E R E


	TRAJANJE:
Tokom cijelog zimskog razdoblja
	Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta:
temperatura zraka oko 0ºC

kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji

dežurstvo tijekom vikenda i blagdana



	II STUPANJ

	M J E R E

	TRAJANJE:

cca 50 dana


	Uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padaline

- preventiva poledice i zaleđivanja prometnica

- čišćenje snijega

- dežurstvo u slučaju snježnih padalina

	III STUPANJ

	M J E R E

	TRAJANJE:

cca 20 dana
	Uvodi se u slučaju jačih snježnih padalina, dužeg padanja snijega i vjetrovitog i hladnog vremena

- dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika

- vrši se posipavanje kolnika sa solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanje, te čišćenje ralicama neprekidno

	IV STUPANJ

	M J E R E

	TRAJANJE:

po potrebi
	Predviđa proglašenje elementarne nepogode u slučaju obilnih padalina u kratkom roku kao i dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno).

Ovaj program ne obuhvaća IV stupanj.

U tome slučaju potrebno je angažirati i dodatnu mehanizaciju.


5. Prioriteti izvršavanja


Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prioritetom  u koji je cesta odnosno ulica razvrstana, gustoćom i strukturom prometa, meteorološkim  uvjetima i lokalnim potrebama. U tabeli 2. se definiraju standardi za postupanje zimske službe u slučaju nastupanja zimskih uvjeta:

Tabela 2.

	Kategorija proriteta
	Vrsta ceste
	Prohodnost ceste,

parkirališta ili bicikl. staze
	Snježne padavine
	Jake snježne padavine

	I
	glavne gradske prometnice
	od 5. do 22 sata
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost (na jednoj traci)

mogući zastoji do 2 sata između 

22. i 5 sata

	II
	ostale glavne gradske ulice i mjesne ceste
	od 5. do 20 sata
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do 2 sata između 

20. i 5 sata
	Osigurati prohodnost(na jednoj traki);
mogući zastoji do 2 sata između

20. i 5 sata

	III
	gradske i mjesne ceste
	od 7. do 20 sata,

uzeti u obzir mjesne potrebe
	Osigurati prohodnost; mogući kraći zastoji 
	Osigurati prohodnost; mogući zastoji do jednog dana

	I
	parkirališta, 
	od 6. do 22 sata
	Osigurati korištenje 

80% tokom I dana
	Osigurati korištenje

50% tokom  I dana

	I
	pješačko-biciklističke staze
	od 6. do 22 sata
	Osigurati prohodnost za pješake; mogući zastoji 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost za pješake u roku 24 sata

	II
	parkirališta,
	od 8. do 20 sata,


	Osigurati korištenje 50% tokom I dana
	Osigurati korištenje 50%

tokom II dana 

	II
	Pješačko-biciklističke staze
	od 8. do 20 sata
	Osigurati prohodnost za pješake; mogući duži zastoji 

22. i 5 sata
	Osigurati prohodnost za pješake u roku 36 sata


Napomene uz tabelu 2.

1. Računa se da je prohodnost osigurana, ako visina snijega na cestama I. prioriteta ne prelazi 5 cm, a na drugim cestama 10 cm, pa je promet vozila moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

2. Prohodnost biciklističko-pješačkih staza  kao nogostupa osigurana je ako visina snijega ne prelazi 5cm. 

3. Prohodnost biciklističko-pješačkih staza kao biciklističke staze ne osigurava se ovim standardom održavanja

4. U razdoblju izvanredno jakih snježnih padavina, kod snježnih mećava i zapuha, prohodnost nije neophodno nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće riješiti raspoloživim tehničkim sredstvima. 

5. RASPORED PO NASELJIMA:

Obavljanje radova na zimskoj službi organizirati će se odvojeno za centralno naselje Koprivnicu, i  odvojeno za ostala naselja ali grupirano u područja :
a) Koprivnica (bez Vinice) i Herešin, 

b) Starigrad, Draganovec, Bakovčica i Štaglinec

c) Koprivnica-Vinica i Kunovec breg

d) Reka 

e) Jagnjedovec

U skladu sa ovim područjima biti će organizirano i obavljanje zimske službe.

Izvoditelj radova na zimskom održavanju kao i cijena radova utvrđena je Ugovorom i Ugovornim troškovnikom između Grada Koprivnice i odabranog izvoditelja. 
Četverogodišnji ugovor na poslovima zimskog održavanja temelji se na planu za 2009/2010. kada se predviđa 1.600.000,00 kn (uključen PDV), a utrošena sredstva će ovisiti o zimskim uvjetima i količini snježnih padalina. 
Za dolazeću zimu planira se ukupno 1400 sati efektivnog rada strojeva na zimskoj službi te utrošak 300 t soli i 130 tona sipine, kako bi se održao postojeći standard zimske službe, a koji će biti raspoređen po naseljima u omjerima iz gornje tablice. Ujedno se planira i dežurstvo te ophodnja cesta. Potrebe zimske službe kao i predviđene količine baziraju se na temelju prosječnih klimatskih uvjeta za zimski period.



Standard održavanja, koji se planira, viši je na centralnom gradskom području (koje obuhvaća naselje Koprivnicu) iz slijedećih razloga:
· traži se da izvođač bude isti i za županijske i lokalne ceste kako bi se spriječili različiti prioriteti čišćenja, različito vrijeme čišćenja i zakrčenost raskršća upravo zbog ovih razloga

· promet je znatno veći nego u ostalim područjima Grada Koprivnice.

· zbog osiguranja pristupačnosti važnim gradskim i županijskim službama institucijama te radi opskrbe građana i funkcioniranja privrede

PRILOZI:
Kategorizacija ulica i cesta na gradskom području Grada Koprivnice koje su obuhvaćene zimskom službom

	KATEGORIJA


	DRŽAVNE CESTE

HC*
	ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE ŽUC**
	NERAZVRSTANE

CESTE

GRAD***
	

	NASELJE
	
	
	
	

	KOPRIVNICA
	18.841
	30.075
	83.553
	131.340

	VINICA
	 
	
	15.231
	19.690

	KUNOVEC BREG
	1.924
	507
	4.788
	15.447

	REKA
	4.427
	3.177
	6.592
	19.027

	JAGNJEDOVEC
	 
	6.000
	3.071
	7.800

	STARIGRAD
	 
	4.973
	15.811
	4.973

	DRAGANOVEC
	157
	1.493
	8.140
	7.540

	BAKOVČICA
	 
	2.144
	7.469
	6.424

	ŠTAGLINEC
	2.663
	 
	500
	3.163

	HEREŠIN
	 
	1.568
	5.679
	3.733

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO
	28.012
	49.937
	150.834
	228.783


Legenda:








podaci su u m1
HC* -Hrvatske ceste
ŽUC**-Županijska uprava za ceste
GRAD***-Grad Koprivnica









Popis ulica i cesta u Gradu koje su državne ceste: 

Bjelovarska cesta (Do obilaznice)

D41

Južna obilaznica – Do Kraja Štaglinca

D2

Križevačka cesta




D2 i D41( prema Reki)

Mihovila Pavleka Miškine



D41 

Peteranska cesta




D41 

Trg Dr.Bardeka




D41 

Ul. Braće Radić




D41 

Varaždinska cesta
-do kraja Kunovecbrega  
D2

Zagrebačka ulica




D2

Reka - Stjepana Radića



D41 

Reka - Kralja Zvonimira



D41
Popis ulica u Gradu koje su županijske ceste: 
Antuna Mihanovića (dio od Ul.Dubovec do Špoljarske)




Ante Starčevića







Antuna Nemčića







Bakovčice (od Obilaznice do kraja Bakovčica u smjeru Glogovca)


Bilogorska







Čarda







Donji Banovec







Dubovec







Đelekovečka cesta







Gornji Banovec







Herešinska do Herešina i kroz Herešin u smjeru Peteranca



Ivana Mažuranića







Ivanjska cesta







Ivanjska ulica







Kamengradska ulica u smjeru Jagnjedovca (Za Bjelovar)




Kneza Domagoja (do M.Krleže)







Kolodvorska







Križevačka ulica (od Trga Mladosti do Viničke ulice)





Marovska ulica







Miklinovec







Pavelinska (Dio od G.Banovca do Servisne Ceste)





Ivana Česmičkog (od Varaždinske do Đelekovačke ceste)





Stari Brežanec







Starogradska







Trg Bana Jelačića







Trg Mladosti







Vinička







Popis ulica u gradu koje su lokalne ceste:

Dr.Željka Selingera (do M.Krleže)






Draganovec








Florijanski trg






Frana Galovića






Franjevačka









Hrvatske državnosti (između Križevačke i Florijanskog trga)




Ivana Meštrovića






Kralja Krešimira (Starigrad)




Miroslava Krleže (do Miklinovca)






Mlinarska (Starigrad) u smjeru Reke – Izlaz Na D41 u Reki





Radnička (Draganovec)






Taraščice






Popis proriteta po ulicama i mjesnim odborima




I Prioritet - Ulice 



	1
	Andrije Hebranga
	
	616
	m 

	2
	Augusta Šenoe
	
	506
	m 

	3
	Bakovčica -Školska
	
	680
	m 

	4
	Čakovečka
	
	700
	m 

	5
	D41- Rečko polje- Crnogorska 
	
	3.400
	m 

	6
	Deponija Piškornica
	
	3.000
	m 

	7
	Dravska
	
	959
	m 

	8
	Duga ulica
	
	350
	m 

	9
	Franje Gažija
	
	409
	m 

	10
	Franje Mraza
	
	621
	m 

	11
	Gibanična
	
	280
	m 

	12
	Herešin Hrvatske državnosti -Marofska
	
	800
	m 

	13
	Hrvatskih branitelja
	
	850
	m 

	14
	Ledinska
	
	743
	m 

	15
	M. Gupca
	
	586
	m 

	16
	Močile
	
	1.240
	m 

	17
	Nikole Sertića-Zvirišće
	
	1.746
	m 

	18
	Opatička
	
	140
	m 

	19
	Oružanska
	
	334
	m 

	20
	Rudešinkin breg
	
	1006
	m 

	21
	Sajmišna
	
	458
	m 

	22
	Školska -dio
	
	76
	m 

	23
	Tina Ujevića
	
	1186
	m 

	24
	Tome Prosenjaka
	
	233
	m 

	25
	Trg bana J. Jelačića
	
	200
	m 

	26
	Trg Eugena Kumičića
	
	376
	m 

	27
	Vinodolska
	
	1.120
	m 

	28
	Vinogradska
	
	1.900
	m 

	29
	Zrinski trg
	
	250
	m 

	30
	M. Krleže (od Miklinovca prema jugu)
	
	536
	m

	31
	A.Mihanovića (do ulice Dubovec)
	
	870
	m

	32
	Crnogorska
	
	1.450
	m

	33
	Đure Basaričeka
	
	656
	m

	34
	Đure Estera
	
	360
	m

	35
	Frankopanska
	
	330
	m

	36
	Gorička (do Magdalenske)
	
	433
	m

	37
	Magdalenska
	
	463
	m

	38
	Mosna
	
	462
	m

	39
	Pavelinska (do G.Banovca)
	
	495
	m

	40
	Potočna
	
	547
	m

	41
	Vinica
	
	996
	m

	42
	Kneza Branimira

	
	897
	m

	
	
	
	
	

	
	Ukupno:
	
	33.260
	m


I Prioritet    Parkirališta



1 
Ante Starčevića 

Kod Podravke (“Slaven")



2 
Čarda

Kod vojarne 


3 
Trg mladosti

Kod "Domoljuba"



4 
Kolodvorska

Kod HŽ "Kolodvora"


5 
Zrinski trg

Gradska uprava

I Prioritet   Pješačko-biciklističke staze

	1.
	Antuna Mihanovića
	
	1150
	m

	2.
	Čarda 
	
	1191
	m

	3.
	Đelekovečka
	
	1200
	m

	4.
	Frana Galovića
	
	681
	m

	5.
	Franje Gažija-od A. Starčevića 
	
	161
	m

	6.
	Gibanična
	
	279
	m

	7.
	Herešinska do Herešina
	
	1581
	m

	8.
	Herešin 
	
	1262
	m

	9.
	Ivana Česmičkog
	
	2757
	m

	10.
	Ivana Mažuranića
	
	469
	m

	11.
	Kneza Branimira
	
	897
	m

	12.
	Kneza Domagoja
	
	761
	m

	13.
	Krešimirova Starigrad
	
	1456
	m

	14.
	Draganovec
	
	730
	m

	15.
	Križevačka cesta
	
	1927
	m

	16.
	Križevačka ulica
	
	873
	m

	17.
	M.P.Miškine
	
	1477
	m

	18.
	Magdalenska
	
	463
	m

	19.
	Miklinovec
	
	1259
	m

	20.
	Miroslava Krleže Samo šira staza
	1385
	m

	21.
	Nemčićeva- Hrv. državnosti
	
	172
	m

	22.
	Stari brežanec
	
	457
	m

	23.
	Starogradska
	
	531
	m

	24.
	Trg dr. Bardeka -Braće Radić
	
	1144
	m

	25.
	Trg mladosti
	
	157
	m

	26.
	Trg mladosti uz školu
	
	386
	m

	27.
	Trg slobode
	
	542
	m

	28.
	Varaždinska
	
	3731
	m

	29.
	Vinica
	
	835
	m

	30.
	Zagrebačka
	
	1136
	m

	31.
	M. Gupca 
	
	630
	m

	32.
	S.Miklaužića
	
	195
	m

	33.
	Vijećnička 
	126
	m

	34.
	Staza uz Rock Caffe
	
	52
	m

	35.
	Lenišće B-5 od F.Mraza do Miklinovca
	185
	m

	36.
	Tome prosenjaka 
	
	225
	m

	37.
	Duga ulica (južna strana)
	
	340
	m

	38.
	Bilogorska ulica
	
	350
	m

	39.
	P.Vuka Pavlovića-Mirka Viriusa
	
	840
	m

	40.
	Koprivnička ulica (Kunovec Breg)
	1750
	m

	
	
	UKUPNO:
	35743
	m

	
	
	
	
	


II Prioritet  -Ulice 
	1
	A. G. Matoša
	
	385
	m

	2
	Ante Neimarevića
	
	313
	m

	3
	Bajer
	
	300
	m

	4
	Beč
	
	400
	m

	5
	Braće Radić-odvojci
	
	762
	m

	6
	Brune Bušića
	
	257
	m

	7
	Ciglana
	
	285
	m

	8
	Cvjetna
	
	530
	m

	9
	Domžalska
	
	363
	m

	10
	Đure Sudete
	
	215
	m

	11
	Fortunata Pintarića
	
	225
	m

	12
	Franje Gažija-sjeverni dio
	
	238
	m

	13
	Gorička- od Magdalenske 
	
	540
	m

	14
	Hrvatske državnosti- dio
	
	220
	m

	15
	Ivana Generalića
	
	149
	m

	16
	Ivana Gorana Kovačića
	
	278
	m

	17
	Ivana Sabolića
	
	370
	m

	18
	Jurja Bedenika
	
	411
	m

	19
	Kneza Domagoja -od Herešinske
	
	700
	m

	20
	Ledinska- odvojak
	
	280
	m

	21
	Ljudevita Gaja
	
	481
	m

	22
	Ljudevita Posavskog
	
	304
	m

	23
	Ludbreška
	
	351
	m

	24
	Mije Šimeka
	
	734
	m

	25
	Milana Grafa
	
	130
	m

	26
	Nikole Selaka
	
	76
	m

	27
	Nikole Tesle
	
	296
	m

	28
	Novi Brežanec
	
	838
	m

	29
	Omladinska
	
	269
	m

	30
	Pavla Vuka Pavlovića
	
	197
	m

	31
	Petra Svačića
	
	504
	m

	32
	Podravska
	
	484
	m

	33
	Preložna
	
	300
	m

	34
	Rudolfa Horvata
	
	590
	m

	35
	Sajmišna -odvojak
	
	50
	m

	36
	Severovec
	
	223
	m

	37
	Svilarska
	
	281
	m

	38
	Špoljarska -do pruge
	
	1301
	m

	39
	Tome Čikovića
	
	640
	m

	40
	Trg kralja Krešimira
	
	305
	m

	41
	Trg slobode
	
	300
	m

	42
	Vijećnička
	
	265
	m

	43
	Vinka Vošickog
	
	899
	m

	44
	Vladimira Nazora
	
	329
	m

	35
	Križevačka ulica- od Viničke do želj. Pruge
	
	390
	m

	36
	Poslovna zona Radnička-odvojak od rotora
	
	550
	m

	
	Ukupno:
	
	18951
	m


II Prioritet  -Ulice po naseljima 

	
	
	

	A.
	Kunovec breg
	
	

	1
	Botinovečki jarak
	1014
	m

	2
	Cvjetna 
	154
	m

	3
	Gorička 
	523
	m

	4
	Leptan
	900
	m

	5
	Maklac
	366
	m

	6
	Potočna 
	243
	m

	7
	Vinogradska 
	729
	m

	8
	Dolanec
	688
	m

	9
	Dol
	171
	m

	
	Ukupno:
	4788
	m

	
	
	
	

	B.
	Koprivnica -Vinica
	
	

	1
	Čomborov put
	586
	m

	2
	Dubovečki breg
	1222
	m

	3
	Dubovečki dol
	850
	m

	4
	Ivana Trubelje
	1029
	m

	5
	Josipa Sirutke
	1066
	m

	6
	Kozarnjak
	950
	m

	7
	Marijanska 
	1368
	m

	8
	Močilski odvojak I. 
	1830
	m

	9
	Močilski odvojak II. 
	627
	m

	10
	Nikole Sertića -odvojci
	800
	m

	11
	Tina Ujevića -dio
	1186
	m

	12
	Vinica -dio
	357
	m

	13
	Vinički dol
	660
	m

	14
	Vinički odvojak I.
	254
	m

	15
	Vinički odvojak II. 
	559
	m

	16
	Vinički put
	1105
	m

	17
	Voćarski put
	782
	m

	
	Ukupno:
	15231
	m

	C
	Starigrad
	
	

	1
	Galovićev breg
	1368
	m

	2
	Koprivnička
	1363
	m

	3
	Krešimirova -Starogradska
	387
	m

	4
	Kanalska
	962
	m

	4
	Lipanjska
	1461
	m

	5
	Mire Bano
	1083
	m

	6
	Mire Bano odvojak
	287
	m

	7
	Mlinarska
	851
	m

	8
	Mlinarska- Žlebice
	905
	m

	9
	Mlinarska odvojak
	215
	m

	10
	Nemčićev dol
	744
	m

	11
	Nemčićev dol odvojak
	383
	m

	12
	Širovice
	536
	m

	13
	Širovice
	1247
	m

	14
	Pionirska
	479
	m

	15
	Prvomajska
	533
	m

	16
	Prvomajska
	620
	m

	17
	Prvomajska
	656
	m

	18
	Prvomajska odvojak
	450
	m

	19
	Teofila Hana
	1281
	m

	
	Ukupno:
	15811
	m

	D
	Draganovec
	
	

	1
	Bukovačka
	1023
	m

	2
	Draganovec -Petrov dol
	198
	m

	3
	Mirni dol
	867
	m

	4
	Mirni dol
	1257
	m

	5
	Rudarska
	990
	m

	6
	Sveti Vid
	747
	m

	7
	Sveti Vid
	774
	m

	8
	Sveti Vid
	281
	m

	9
	Svet Vid
	452
	m

	10
	Sveti Vid
	208
	m

	11
	Sveti Vid -Lipanjska
	275
	m

	12
	Sveti Vid( Skrajni breg)
	146
	m

	13
	Svetog Vida (Skrajni breg odv).
	49
	m

	14
	Vinogradarski put
	873
	m

	
	Ukupno:
	8140
	m

	E
	Reka
	
	

	1
	Prvog maja
	1714
	m

	2
	Frana Galovića
	1601
	m

	3
	Kolodvorska
	1533
	m

	4
	Logorišće
	460
	m

	5
	Rečko polje
	384
	m

	6
	Starogradska odvojci
	900
	m

	
	Ukupno:
	6592
	m

	F
	Herešin
	
	

	1
	Darka Ozmeca
	401
	m

	2
	Darka Ozmeca
	642
	m

	3
	Darka Ozmeca
	138
	m

	4
	Herešin -Peteranec
	2216
	m

	5
	Marovska
	394
	m

	6
	Matije Gupca
	759
	m

	7
	Školska
	349
	m

	8
	Školska
	411
	m

	9
	Zagorska
	369
	m

	
	Ukupno:
	5679
	

	G
	Bakovčica
	
	

	1
	Bilogorska
	1050
	m

	2
	Bilogorska
	222
	m

	3
	Bilogorska (đurino brdo)
	970
	m

	4
	Draganovec - Bakovčice
	1243
	m

	5
	Draganovec- Bakovčice
	897
	m

	6
	Odvojak Vinogradske
	927
	m

	7
	Spoj Školska Bilogorska
	193
	m

	8
	Spoj Školska Vinogradska
	145
	m

	9
	Školska
	1128
	m

	10
	Vinogradska
	694
	m

	
	Ukupno:
	7469
	m

	H
	Štaglinec
	500
	m

	I
	Jagnjedovec
	3071
	m

	
	Ukupno:
	67.281
	m


II Prioritet    Ostala parkirališta


1 
Čakovečka -T. Prosenjaka
                  "Groblje"


2 
Hrvatske državnosti

"Kuglana"


3 
Ivana Meštrovića

uzdužno 

4 
Josipa J. Strossmayera

Prilazi parkiralištima


5 
Franje Mraza

Uz dječji vrtić


6 
Trg kralja Tomislava



7 
Trg kralja Zvonimira

kbr.3 -kbr.6


8 
Trg Podravskih heroja



9 
Trg Slobode



10 
Varaždinska

"Groblje- sjev.ulaz"


11
Gradsko groblje – Istočni ulaz

12
Ivana Sabolića

 OŠ Braće Radić

13
M. Krleže

 Gradski bazen na Cerinama
II Prioritet   Pješačko-biciklističke staze
	1.
	Reka
	
	4423
	m

	2.
	Miklinovec
	
	2962
	m

	3.
	Crnogorska
	
	1464
	m

	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	

	
	
	UKUPNO:
	8849
	m


III Prioritet  - Ulice 


	1
	Adolfa Daničića
	
	301
	m

	2
	Bjelovarska
	
	1410
	m

	3
	Bjelovarska
	
	455
	m

	4
	Braće Malančec
	
	247
	m

	5
	Braće Wolf
	
	288
	m

	6
	Cinderišće- Mariškina ulica
	
	339
	m

	7
	Crnogorska
	
	656
	m

	8
	Cvjetna 
	
	528
	m

	9
	Dalmatinska
	
	156
	m

	10
	Donji Banovec odvojak
	
	112
	m

	11
	Dore Pejačević
	
	319
	m

	12
	Ferde Rusana
	
	385
	m

	13
	Frana Supila
	
	177
	m

	14
	Gorička odvojak
	
	462
	m

	15
	Grgura Karlovčana
	
	683
	m

	16
	Hercegovačka
	
	220
	m

	17
	Herešinska odvojak
	
	275
	m

	18
	I.Mažuranića odvojak
	
	183
	m

	19
	Istarska
	
	262
	m

	20
	Ivana Trnskog
	
	318
	m

	21
	Ive Pevaleka
	
	129
	m

	22
	Ivice Hiršla
	
	180
	m

	23
	J. J. Strossmayera i odvojci
	
	668
	m

	24
	Josipa Kozarca
	
	199
	m

	25
	Josipa Reša
	
	130
	m

	26
	Josipa Vargovića
	
	85
	m

	27
	Kalnička
	
	181
	m

	28
	Katarine Zrinski
	
	512
	m

	29
	Kozarnjak I
	
	116
	m

	30
	Kraljice Jelene 
	
	1019
	m

	31
	Križevačka cesta
	
	410
	m

	32
	Križevačka ulica
	
	280
	m

	33
	Krste Hegedušića
	
	150
	m

	34
	Ludbreška
	
	351
	m

	35
	Miklinovec odvojci
	
	1580
	m

	36
	Milana Krmpotića
	
	244
	m

	37
	Mirka Viriusa
	
	643
	m

	38
	Mosna 
	
	126
	m

	39
	Obrtnička
	
	191
	m

	40
	Planinarska
	
	159
	m

	41
	Pod lipom
	
	400
	m

	42
	Podolice
	
	320
	m

	43
	Pothodnik Cvjetna Križevačka
	
	300
	m

	44
	Radnička
	
	504
	m

	45
	Reberinska
	
	167
	m

	46
	Rečko polje
	
	4300
	m

	47
	Slavka Löwyja
	
	144
	m

	48
	Sokolska
	
	100
	m

	49
	Stanka Sulimanovića
	
	150
	m

	50
	Starogradska odvojak
	
	166
	m

	51
	Stjepana Kukeca
	
	470
	m

	52
	Stjepana Miklaužića
	
	205
	m

	53
	Školska -Ispred Oš A.Nemčić
	
	177
	m

	54
	Tome Blažeka
	
	201
	m

	55
	Tome Čikovića
	
	35
	m

	56
	Tome Šestaka
	
	149
	m

	57
	Trakošćanska
	
	1183
	m

	58
	Trg Kralja Tomislava
	
	308
	m

	59
	Trg Kralja Zvonimira
	
	69
	m

	60
	Trg Leandera Brozovića
	
	56
	m

	61
	Trg Mladosti
	
	84
	m

	62
	Trg Podravskih Heroja
	
	245
	m

	63
	Trg Slobode
	
	290
	m

	64
	Vinička
	
	269
	m

	65
	Vinka Vošickog
	
	71
	m

	66
	Vinodolska 
	
	400
	m

	67
	Vinogradska
	
	700
	m

	68
	Vinogradski Odvojak V 
	
	416
	m

	69
	Vrbica
	
	279
	m

	70
	Vinogradski Odvojak VI
	
	129
	m

	71
	Zagorska
	
	280
	m

	72
	Željka Selingera
	
	400
	m

	73
	Josipa Bukovčana
	
	884
	m

	74
	Ulica Ivana Đurkana
	
	391
	m

	75
	Ulica Hrastova
	
	612
	m

	76
	Proljetna ulica
	
	637
	m

	77
	Lenišće Jug (novo naselje)
	
	557
	m

	78
	Franje Mraza-odvojci
	
	165
	m

	
	Ukupno:
	
	31.342
	m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Rekapitulacija ulica i cesta obuhvaćenih 

zimskom službom


	I   Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	33,260
	km

	II  Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	18,951
	km

	II  Prioritet  
	-Ulice po MO 
	
	
	67,281
	km

	III Prioritet            
	-Gradske ulice 
	
	
	31,342
	km

	Ukupno :
	
	
	150,834
	km


Rekapitulacija pješačko-biciklističkih staza obuhvaćenih 

zimskom službom



I  prioritet



          



     35,743   km


II prioritet




     


       8,849   km

 Ukupno :



         

     44,592  km


Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

(GRADSKIH ULICA, TRGOVA I PARKIRALIŠTA) 

ZIMSKA SLUŽBA - SEZONA 2009/2010 

	R.b.
	Opis


	Jedinica mjere
	količina
	cijena
	iznos

	1.
	Dežurstvo- radnika 


	h
	400,00
	
	

	2.
	Preventivno dežurstvo:  

vozilo + vozač
	h
	150,00
	
	

	3.
	Preventivno dežurstvo


	h
	800,00
	
	

	4.
	Rad gredera


	h
	100,00
	
	

	5.
	Rad kamiona s posipačem


	h
	250,00
	
	

	6.
	Rad kamiona s ralicom


	h
	250,00
	
	

	7.
	Rad kamiona na odvozu snijega


	h
	100,00
	
	

	8.
	Rad kamiona za ručno posipavanje sa sipinom
	h
	50,00
	
	

	9.
	Rad traktora s ralicom ili posipačem
	h
	500,00
	
	

	10.
	Rad utovarivača


	h
	300,00
	
	

	11.
	Rad"CAT" utovarivača na pročišćavanju nogostupa i parkirališta
	h
	50,00
	
	

	12.
	Rad radnika


	h
	1.200,00
	
	

	13.
	Vozilo ophodnje


	km
	3.500,00
	
	

	14.
	Sipina za posipavanje


	t
	130,00
	
	

	15.
	Sol za posipavanje


	t
	300,00
	
	

	16.
	Dobava i ugradnja šljunka


	t
	500,00
	
	

	17.
	Dobava i ugradnja eruptivne zapune
	t
	500,00
	
	

	18.
	Doba i ugradnja „grambita“


	t
	3,00
	
	

	19.
	Dobava i ugradnja stupova za prometni znak
	kom
	10,00
	
	

	20.
	Dobava i postava znakova 60 cm 


	kom
	10,00
	
	

	
	UKUPNO


	
	
	
	


