Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst¸ 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,94/13. i 153/13.)   i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na _. sjednici održanoj __. prosinca 2014. godine, donijelo je

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i nabava opreme na području Grada Koprivnice za 2015. godinu, koje se financira iz:

- komunalnog doprinosa,

- dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,

- prihoda iz godišnje naknade za uporabu cesta,

- sredstava koncesijskih naknada,

- dijela cijene komunalne usluge,

- šumskog doprinosa,

- Proračuna Grada Koprivnice,

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (državni proračun, sufinanciranjem od strane drugih javnih tijela, ministarstava, Fondova i sl.).

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

# II.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Grada Koprivnice, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

III.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA JAVNE POVRŠINE, STAZE, NERAZVRSTANE CESTE, JAVNU RASVJETU, ODVODNJU OBORINSKIH VODA

- CESTE, JAVNE POVRŠINE  I OBORINSKA ODVODNJA

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja nogostupa, biciklističkih staza, parkirališta, nerazvrstanih cesta i građevina oborinske odvodnje  u 2015. godini:

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja mosta u naselju Reka, odvojak Kolodvorske ulice | Nastavak i dovršetak izgradnje mosta i pristupnih prometnica | GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica | 440.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti , smanjenje troškova održavanja, uređenje pristupa MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, rušenja starog mosta, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija dijela Peteranske ceste (od Ulice M.P.Miškine do drugog ulaza u kompleks Kampusa) sa rekonstrukcijom pješačko biciklističkih staza i izgradnjom oborinske odvodnje | Sufinanciranje radova Hrvatskih cesta na rekonstrukciji | GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica/ Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.050.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne i opće sigurnosti MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, ugodnije korištenje i manji troškovi održavanja pješačko-biciklističkih staza |  |  |  |
| 3. | Odvojak Ulice Miklinovec (od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića) uključujući izgradnju raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Šimeka | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te izvođenje radova na izgradnji prometnice, pješačke staze i raskrižja | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.110.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: poboljšano funkcioniranje raskrižja sa susjednim ulicama, prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja ulice |  |  |  |
| 4. | Ulica Đure Estera | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te početak izvođenja radova na izgradnji prometnice, pješačkih i biciklističkih staza i parkirnih površina, i DTK | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.880.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, uređenje centralnog dijela grada MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 5. | Spojna cesta između naselja Starigrad i naselja Reka (od mosta preko vodotoka Koprivnička rijeka u Starigradu do DC 41 u Reki ) | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te izvođenje radova na izgradnji spojne prometnice sa stazama | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 5.640.000,00 |
|  | CILJ: bolja prometna povezanost mjesnih odbora na području Grada Koprivnice, postizanje prometnog rasterećenja na ostalim gradskim prometnicama MJERLJIVOST CILJA: skraćivanje putovanja - poboljšavanje životnih uvjeta na područjima mjesnih odbora, iskorištavanje sredstava europskih fondova |  |  |  |
| 6. | Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući izgradnju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića | Dovršetak izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji prometnice, pješačko-biciklističke staze i raskrižja | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 2.240.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne protočnosti uz povećavanje sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja, smanjenje prometnih gužvi |  |  |  |
| 7. | Ulica hrvatske državnosti u Koprivnici | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističkih staza | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 80.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti , smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja ulice |  |  |  |
| 8. | Radnička cesta u naselju Draganovec | Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice, pješačko -biciklističke staze i oborinske odvodnje | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: izgradnja pješačko-biciklističke staze prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 9. | Spojna cesta između Ulice Čarda i Peteranske ceste | Revizija postojeće i nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste sa pješačko biciklističkom stazom | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti, osiguravanje prometnog priključka, za formiranje buduće, prostornim planovima definirane stambene zone MJERLJIVOST CILJA: osiguravanje prometnog pristupa za buduću stambenu zonu, smanjenje prometnih gužvi, povećavanje prometne sigurnosti |  |  |  |
| 10. | Ulica Kolodvorska u naselju Reka | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 60.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 11. | Ulica Voćarski put | Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 50.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 12. | Ulica Močilski odvojak I. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i oborinske odvodnje | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 50.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 13. | Stambena zona „Podolice“ | Izvođenje radova I. faze komunalnog opremanja stambene zone - izgradnja prometnice, pješačko-biciklističkih staza i DTK | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.800.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje prilaza budućoj osnovnoj školi, stvaranje uvjeta za formiranje građevinskih parcela u stambenoj zoni Podolice. MJERLJIVOST CILJA: omogućavanje izgradnje škole, formiranje građevinskih parcela – stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta |  |  |  |
| 14. | Projekti optimizacije sustava odvodnje oborinskih voda pod nadležnošću Grada Koprivnice (otvoreni i zatvoreni kanali, propusti i sl.) | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 720.000,00 |
|  | CILJ: kontrolirana odvodnja oborinskih voda, sprečavanje poplava prilikom ekstremnih oborina MJERILJVOST CILJA: smanjenje ili eliminacija šteta uzrokovanih nekontroliranim plavljenjem |  |  |  |
| 15. | Ostali projekti | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 400.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, provođenje projekata održive mobilnosti MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja, organizacija prometnog sustava sa što manjom bukom i zagađenjem |  |  |  |
| Ukupno | 15.660.000,00 |

- JAVNA RASVJETA

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Đure Estera | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 380.000,00 |
|  | CILJ: postizanje veće prometne i opće sigurnosti tokom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti uz uštedu el. energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja. MJERLJIVOST CILJA: smanjenje broja prometnih nezgoda, ušteda el. energije, smanjenje troškova održavanja javne rasvjete |  |  |  |
| 2. | Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući raskrižje Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 280.000,00 |
|  | CILJ: postizanje veće prometne i opće sigurnosti tokom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti, uz uštedu el. energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja. MJERLJIVOST CILJA: smanjenje broja prometnih nezgoda, ušteda el. energije, smanjenje troškova održavanja javne rasvjete |  |  |  |
| 3. | Ulica Prvomajska u naselju Starigrad | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 280.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 4. | Prilagodba javne rasvjete kod formiranja novog kružnog raskrižja prilikom rekonstrukcije dijela Peteranske ceste | Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 20.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 5. | Stambena zona Podolice | Izvođenje radova I. faze komunalnog opremanja stambene zone - izgradnja javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 250.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti novoizgrađenih uličnih koridora postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA:osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 6. | Dionica između naselja Starigrad i naselja Jagnjedovec | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 180.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 7. | Ostali projekti | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| Ukupno | 1.460.000,00 |

REKAPITULACIJA A):

| Redni broj | Vrsta komunalne infrastrukture: | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| I. | CESTE, JAVNE POVRŠINE I OBORINSKA ODVODNJA | 15.660.00,00 |
| II. | JAVNA RASVJETA | 1.460.000,00 |
|  | SVEUKUPNO A): | 17.120.000,00 |

IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja te nabava opreme iz točke III. ovog Programa osigurati će se iz sredstava:

| Redni broj | Vrsta prihoda | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalnog doprinosa | 8.000.000,00 |
| 2. | Dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 720.000,00 |
| 3. | Prihoda od naknade za uporabu cesta | 1.300.000,00 |
| 4. | Sredstava koncesijskih naknada | 1.100.000,00 |
| 5. | Šumskog doprinosa | 100.000,00 |
| 6. | Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 100.000,00 |
| 7. | Sredstava Ministarstva poljoprivrede – natječaj Ruralni razvoj | 5.500.000,00 |
| 8. | Sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – javni poziv „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program Promet" | 100.000,00 |
| 9. | Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu | 200.000,00 |
| SVEUKUPNO A): | 17.120.000,00 |

V.

B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaštita okoliša – komunalna oprema za zbrinjavanje otpada | Nabava vozila | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 3.000.000,00 |
|  | CILJ: unapređenje u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje |  |  |  |
| 2. | Reciklažno dvorište | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 220.000,00 |
|  | CILJ: Unapređenje i razvoj u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: zbrinjavanje otpada na propisan način |  |  |  |
| 3. | Projekt gospodarenja otpadom | Projekt i izgradnja sortirnice | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 725.000,00 |
|  | CILJ: Unapređenje u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: zbrinjavanje otpada na propisan način |  |  |  |
| Ukupno |  | 3.945.000,00 |

VI.

Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa osigurati će se iz sredstava:

| Red. broj | Vrsta prihoda | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu iz dijela cijene komunalne usluge zbrinjavanja smeća | 2.670.000,00 |
| 2. | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.275.000,00 |
| UKUPNO B): | 3.945.000,00 |

REKAPITULACIJA GRAĐENJA 2015. GODINE:

| Vrsta komunalne infrastrukture: | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- |
| GRUPA A) | 17.120.000,00 |
| GRUPA B) | 3.945.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 21.065.000,00 |

VII.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju procjenjenih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor, izvođenje radova i ostale prateće troškove.

VIII.

Provedba ovog Programa planirana je u skladu s nadležnostima utvrđenim zakonskom regulativom i aktima Grada Koprivnice.

Gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz grupe A ovog Programa planira, prati i koordinira Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama.

Gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz grupe B ovog Programa planira, prati i koordinira Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Provoditelji svake investicije navedeni su u tablicama iz točke III. i V. ovog Programa.

IX.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama i ostalom važećom zakonskom regulativom.

X.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata  koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Gradsko vijeće Grada Koprivnice na prijedlog Gradonačelnice.

XI.

Gradonačelnica Grada Koprivnice dužna je do kraja ožujka 2016. godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Koprivnice izvješće o izvršenju ovog Programa za 2015. godinu.

XII.

Ovaj Program objavit će se u «Glasniku Grada Koprivnice», a stupa na snagu 1.siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/14-01/0034

URBROJ:

Koprivnica, 15. listopada 2014.

PREDSJEDNIK

Zoran Gošek, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

A.) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  JAVNE POVRŠINE, STAZE, NERAZVRSTANE CESTE, JAVNU RASVJETU, ODVODNJU OBORINSKIH VODA

Vrijednost sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i odvodnju oborinskih voda planiranih unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije i troškove izgradnje za planirane investicijske projekte. Planirani troškovi osim samih troškova izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i nabavke opreme, sadrže i sve prateće troškove – troškove ishođenja dozvola za građenje,  stručnog nadzora i ostale troškove za poslove propisane regulativom vezanom uz gradnju.

Troškovi su planirani ovisno o obimu zahvata i dinamici odnosno planiranoj fazi provođenja pojedinog investicijskog projekta. Dio planiranih troškova tako se odnosi na nastavak provedbe već započetih investicijskih projekata, a dio na pripremu i provedbu investicijskih projekata čija realizacija je planirana u 2015. godini ili u narednom razdoblju.

Obim planiranih investicijskih projekata planiran je u skladu s planiranim prihodima za provedbu te vrste projekata, a u skladu s zakonskom regulativom.

Prioriteti odabira investicijskih projekata planiranih Programom i dinamika njihovog provođenja utvrđeni su na temelju kriterija temeljenih na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj, usklađivanju s ostalim razvojnim projektima Grada, iskazanim zahtjevima građana, stanju postojećih objekata, te potrebnim zahvatima na povećanju sigurnosti i osiguranju odgovarajuće kvalitete postojeće komunalne infrastrukture itd..

I. CESTE, JAVNE POVRŠINE I ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Preuzimanjem u nadležnost Grada preko 40 km cesta koje su u prethodnom periodu bile u nadležnosti Županijske uprave za ceste, preuzet je veliki broj prometnica koje su u pravilu u neodgovarajućem, vrlo lošem stanju, pri čemu se uglavnom radi o prometnicama s velikom frekvencijom prometa. Od trenutka preuzimanja Grad sukcesivno ulaže u obnovu tih ulica.

Temeljem prioriteta utvrđenih s osnova stanja postojećih prometnih površina, frekvencije prometa, usklađivanja s ostalim razvojnim projektima, pripreme projekata za prijavu na natječaje, pripremu projekata za realizaciju u narednom razdoblju te u cilju povećanja sigurnosti i postizanja veće kvalitete prometne infrastrukture u narednom razdoblju, Programom su planirana sredstva za:

1. Izgradnju mosta u naselju Reka u odvojku Kolodvorske ulice

Radovi za izgradnju novog mosta ugovoreni su u 2014. godini, radovi se nastavljaju u 2015. godini, a Programom su  planirana sredstva u procijenjenoj vrijednosti  radova koji će biti izvedeni u 2015. godini.

2. Rekonstrukcija dijela Peteranske ceste – dionica od Ulice M. P. Miškine do drugog ulaza u kompleks Kampus, sa rekonstrukcijom pješačko biciklističkih staza i izgradnjom oborinske odvodnje.

Izvođenje radova planirano je u suradnji i uz sufinanciranje Hrvatskih cesta. Zahvat obuhvaća i izgradnju raskrižja s kružnim tokom prometa na lokaciji drugog ulaza u kompleks Kampus. Na predmetno raskrižje planirano je i priključenje buduće nove spojne prometnice Peteranska – Čarda, te se provedbom rekonstrukcije ovog dijela Peteranske ceste stvaraju i preduvjeti za provedbu izgradnje navedene nove spojne ceste  u narednom razdoblju.

3. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice Miklinovec – odvojak od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića

S obzirom na loše stanje prometnice, te zbog potrebe izrade kvalitetnijeg rješenja raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Šimeka,  Programom je planiran nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju na predmetnoj dionici. Nastavno na dovršetak izrade projektne dokumentacije Programom je planirano i izvođenje radova.

4. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Đ. Estera od Zrinskog trga do Školske ulice

Posljednjih godina kontinuirano je ulagano u rekonstrukciju ulica u užoj zaštićenoj gradskoj jezgri (Oružanska, Vijećnička, Sokolska, Frankopanska ulica). Za završetak ulaganja u ulice u ovom južnom području najuže gradske jezgre potrebno je još izvršiti rekonstrukciju  Ulice Đ. Estera i Franjevačke ulice, kako bi u ovom dijelu uže gradske jezgre bile obnovljene sve prometnice.

Programom su planirana sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije i  izvođenje radova na rekonstrukciji prometnih površina u Ulici Đ. Estera. Kako se ta ulica  nalazi u užoj gradskoj jezgri, izrada projektne dokumentacije uz prometno zahtijeva implementiranje i urbanističkog rješenja koje mora biti cjelovito i usklađeno na određenom području. Zahvat obuhvaća i izgradnju parkirališta južno od crkve sv. Nikole. Kompletno projektno rješenje mora biti usklađeno s uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. Nastavno na dovršetak izrade projektne dokumentacije Programom je planirano i izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Đ. Estera.

Planiranim zahvatom nije obuhvaćeno uređenje prostora u nastavku Ulice Đ. Estera, tj. prostora ispred Franjevačke crkve uz koji je smješten postojeći kompleks Muzeja grada Koprivnice te kuća Malančec, obzirom da je prometno rješenje na tom prostoru potrebno usklađeno riješiti s urbanističkim uređenjem cijelog javnog prostora u toj zoni, za što su planovi u pripremi.

5. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji spojne ceste između naselja Starigrad i Reka

Planirana dionica obuhvaća predmetnu spojnu cestu između naselja, od mosta preko vodotoka Koprivnička rijeka u naselju Starigrad do državne ceste DC 41 u naselju Reka, čime su obuhvaćene i ulice u naselju Reka – Starogradska ulica, dio Trga Lj. Gaja i Mažuranićevog trga  koji ulaze u taj prometni pravac. Zahvatom se predviđa rekonstrukcija predmetnih prometnica te izgradnju pješačko biciklističkih staza, ovisno o širini javnog koridora.

Provedba ove investicije planirana je za prijavu na natječaj iz mjere Programa ruralnog razvoja 2014-2020, koji priprema  Ministarstvo poljoprivrede, a kojim bi trebalo biti omogućeno financiranje ovakvih razvojnih projekata u prigradskim naseljima (izrada Pravilnika za ovaj program je u tijeku).

Planirana je priprema projektne dokumentacije za ovaj natječaj koji se očekuje u 2015. godini. Daljnja provedba, odnosno izvođenje radova direktno je uvjetovano uvjetima natječaja i mogućnostima prijave na isti te naravno rezultatima natječaja, odnosno mogućnostima osiguranja financijskih sredstava za izgradnju iz  Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

6. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji Kolodvorske ulice u Koprivnici, na dionici od raskrižja sa Starčevićevom ulicom do željezničkog kolodvora, uključujući i rekonstrukciju samog raskrižja sa Starčevićevom ulicom.

Kolodvorska ulica je izuzetno prometno opterećena, u lošem je stanju, postojeće rješenje pješačkog i biciklističkog prometa je neodgovarajuće, a posebice je nezadovoljavajuće na pješačkom pristupu pješačkom pothodniku ispod željezničke pruge.

Kvalitetno projektno rješenja stoga nije moguće izraditi ukoliko se njime ne sagleda i projektno rješenje raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića, sa kvalitetnijim prometnim pristupom prema oba pothodnika ispod željezničke pruge koji se nalaze unutar tog raskrižja, a posebice prema pješačkom pothodniku.

Izrada projektne dokumentacije za preostali dio Kolodvorske ulice (od željezničkog kolodvora do Viničke ulice) nije planirana ovim zahvatom zbog nedovršenih projektnih rješenja intermodalnog putničkog terminala (vlak, autobus, (gradski) bicikl) koji bi trebao biti smješten uz željeznički i autobusni kolodvor, a predstavlja mjeru unutar provedbe europskog projekta Civitas Dyn@mo čija provedba je još u tijeku.

Nastavno na dovršetak izrade projektne dokumentacije Programom je planirano i izvođenje radova u predmetnom dijelu Kolodvorske ulice (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora, uključujući i raskrižje Ulica A. Starčevića i Kolodvorske ulice).

Nastavna izrada projektne dokumentacije za prometne pravce koje je potrebno rekonstruirati, a vezani su na predmetni dio Kolodvorske ulice – Starčevićeva ulica od raskrižja s Kolodvorskom ulicom do Ivanjske ulice, Ivanjska ulica te nastavak Kolodvorske ulice (od željezničkog kolodvora do Viničke ulice) i Vinička ulica, odgođena je za naredno razdoblje, jer su projektna rješenja tih zahvata vezana uz rješenja koja će biti utvrđena Planom održive mobilnosti Grada Koprivnice koji se također, uz već navedenu mjeru provodi unutar projekta Civitas Dyn@mo, te će se moći realizirati nakon izrade i usvajanja navedenih mjera i Plana.

7. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice hrvatske državnosti

Ulica hrvatske državnosti, obzirom na postojeće stanje svakako zahtijeva rekonstrukciju prometnice u narednom razdoblju. Projektnom dokumentacijom bi se osim same rekonstrukcije prometnice pokušalo iznaći odgovarajuće rješenje za formiranje odgovarajućih pješačkih i biciklističkih staza, kako bi se mreža biciklističkih staza usmjerila prema centru grada i ovim frekventnim prometnim pravcem. Prometna rješenja u projektnoj dokumentaciji također moraju biti usklađena s prometnim rješenjem  koje će biti utvrđeno Planom održive urbane mobilnosti (SUMP) Grada Koprivnice, koji je u izradi. Stoga se izvođenje radova ne planira u 2015. godini, već u narednom razdoblju.

8. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Radničke ceste u naselju Draganovec

Zahvat obuhvaća dionicu Radničke ceste  od južne zaobilaznice do Ulice Draganovec. Ova ulica čini jedan od glavnih pristupa naselju Draganovec i svakako zahtjeva izgradnju pješačko-biciklističke staze. Obzirom na stanje postojeće prometnice i prostorne mogućnosti za izgradnju staze, ocijenjeno je potrebnim izraditi projektnu dokumentaciju koja će obuhvatiti kompletan prometni koridor u ovoj ulici. Uz samu Radničku cestu u naselju Draganovec provodi se odvodnja oborinskih voda šireg okolnog područja što je u prethodnom razdoblju, za vrijeme obilnih padalina prouzročilo plavljenje okolnih domaćinstava. Stoga je, u cilju kontrolirane odvodnje oborinskih voda te sprečavanja budućeg plavljenja neophodno odgovarajuće riješiti i oborinsku odvodnju uz samu ulicu, ali svakako  planirati i nastavno cjelovito rješenje odvodnje oborinskih voda do najbližeg recipijenta uz južnu zaobilaznicu. Ovim projektom biti će obuhvaćena oborinska odvodnja uz samu Radničku cestu, dok je rješavanje nastavne odvodnje, nužne za funkcioniranje cijelog sustava na ovom području planirana u nastavnom dijelu Programa, unutar projekata optimizacije sustava odvodnje oborinskih voda. Projektna rješenja moraju biti usklađena, a realizacija izgradnje zahvata planiranog u samoj Radničkoj cesti može se provoditi tek nakon izvođenja radova na rješavanju sustava oborinske odvodnje uz južnu zaobilaznicu, koji treba prihvatiti oborisnku odvodnju uz Radničku cestu. Stoga izvođenje radova na samoj Radničkoj cesti nije planirano u 2015. godini, već u narednom razdoblju.

9. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste između Ulice Čarda i Peteranske ceste

Izgradnjom spojne prometnice rasteretilo bi se, sa prometnog aspekta problematično raskrižje Peteranske ceste i Ulice M. P. Miškine te osigurali uvjeti za nastavnu izradu projektne dokumentacije i komunalno opremanje nove stambene zone predviđene GUP-om Grada Koprivnice (stambena zona između Ulice Čarda i Peteranske ceste). Spojna cesta omogućila bi i bolje prometno povezivanje poslovne zone Dravska sa mrežom državnih cesta. U prethodnom razdoblju rađeno je na projektnoj dokumentaciji za izgradnju ove spojne ceste, ali nije dovršena zbog potrebe usklađivanja s ostalim prometnim rješenjima i planiranim preusmjeravanjima prometnih tokova u okruženju. Stoga je potrebno revidirati ranije  razmatrano projektno rješenje i dovršiti izradu projektne dokumentacije. Nakon uređenja dijela Peteranske ceste i izgradnje novog kružnog raskrižja kod drugog ulaza u kompleks Kampus,  ostvariti će se uvjeti za izgradnju spojne ceste uz kvalitetno prometno rješenje. Stoga su Programom planirana sredstva za reviziju postojeće i izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste i pješačko-biciklističkih staza, između Ulice Čarda i Peteranske ceste u 2015. godini, a izvođenje radova planira se u narednom razdoblju, nakon rekonstrukcije dijela Peteranske ceste.

10. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kolodvorske ulice u naselju Reka

Zbog lošeg stanja prometnice, nakon izgradnje kanalizacije potrebno je izvršiti rekonstrukciju ulice. Programom je planirana izrada projektne dokumentacije u 2015. godini, a izvođenje radova planira se u narednom razdoblju.

11. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Voćarski put

Za rekonstrukciju ulice Voćarski put potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose s privatnim vlasnicima parcela, obzirom da postojeći javni koridor nije dovoljne širine za izgradnju prometnice u skladu s važećom regulativom. Idejni projekt koji je preduvjet da bi se moglo krenuti u rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u izradi. Obzirom na dosadašnja iskustva u pokušajima rješavanja imovinsko pravnih odnosa u ovoj ulici, za 2015. godinu Programom je planirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dovršetak izrade kompletne projektne dokumentacije, a izvođenje radova u narednom razdoblju.

12. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice i oborinske odvodnje u ulici Močilski odvojak I

U Ulici Močilski odvojak I nužno je prije bilo kojih drugih zahvata na prometnici riješiti oborinsku odvodnju. Za rješavanje oborinske odvodnje i rekonstrukciju ulice prethodno je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose s vlasnicima privatnih parcela. Zbog zahtjevnosti i trajanja ovih postupaka Programom za 2015. godinu  planirana je izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao preduvjet za izvođenje radova u narednom razdoblju.

13. Izvođenje radova na početnoj fazi komunalnog opremanja stambene zone Podolice

Za potrebe pravovremenih stvaranja preduvjeta za nastavak provedbe JPP projekta „Koprivnica škole“ i gradnju osnovne škole na Podolicama, potrebno je izvršiti komunalno opremanje dijela stambene zone. Programom je predviđeno izvođenje radova na izgradnji prometnica, pješačko biciklističkih staza i DTK u početnoj fazi zone.

14. Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na optimizaciji sustava odvodnje oborinskih voda pod nadležnosti Grada Koprivnice

U dosadašnjem razdoblju u okviru investicijskih projekata uložena su višemilijunska sredstva u izgradnju razdvojenih sustava oborinske odvodnje (izgrađeno cca 8 km odvojenog zatvorenog sustava oborinske odvodnje) i izvođenje zahvata na rasterećenju sustava odvodnje otpadnih voda kako bi se spriječio štetni utjecaj plavljenja. Izvedeni radovi pridonijeli su sprečavanju još većih šteta od plavljenja. Sustav je svakako i nadalje potrebno dograđivati, a posebice obzirom na sve obilnije i učestalije natprosječne količine i intenzitet oborina koji se pojavljuju. Iz tog razloga u programima se u narednom razdoblju stavlja još veći naglasak na uređenje sustava oborinske odvodnje.

Osim zahvata na održavanju postojećeg sustava odvodnje oborinskih voda planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture, na pojedinim područjima grada nužno je izvršiti intervencije na postojećem sustavu i dogradnju sustava otvorenih i zatvorenih kanala i drugih građevina, koje zahtijevaju izradu projektne dokumentacije, a prema sada važećoj zakonskoj regulativi i ishođenje akata za građenje. Stoga su i ovim Programom planirana sredstva za zahvate na oborinskoj odvodnji. Planirani su zahvati u skladu s ostalim planiranim projektima, te zahvati temeljeni na utvrđenim kritičnim točkama. Realizacija dijela projekata nužno je vezana uz suradnju s Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama i Hrvatskim željeznicama te je s tim poduzećima već pokrenuto utvrđivanje konkretnih projekata, prema prioritetima i mogućnostima te dinamici provedbe (nastavna oborinska odvodnja Radničke ceste u naselju Draganovec, izgradnja oborinske odvodnje na području kompleksa Kampus, rješavanje odvodnje oborinskih voda na Rečkom polju, u Ulici Čarda i sl.). U dijelu projekata dinamika provedbe prije svega će ovisiti o projektnom rješenju, rješavanju imovinsko pravnih odnosa i sl..

15. Izrada ostale projektne dokumentacije i izvođenje radova

Zbog potrebe osiguranja sredstava za ostale zahvate koji će se eventualno pokazati nužnim tijekom godine, osiguranja mogućnosti provedbe postupaka potrebnih za prijavu na natječaje za sufinanciranje koji će eventualno biti raspisani tijekom godine (priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti i sl.), planirana su sredstva za izradu ostalih projekata i izvođenje radova.

II. JAVNA RASVJETA

Planiranim sredstvima obuhvaćeni su troškovi izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova za rekonstrukciju javnih rasvjeta u ulicama u kojima je planirana rekonstrukcija ili izgradnja prometnica (Ulica Đ. Estera, dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući rekonstrukciju javne rasvjete u zoni raskrižja Kolodvorske i Ulice A. Starčevića, početna faza opremanja stambene zone Podolice, prilagodba javne rasvjete kod formiranja novog kružnog raskrižja na Peteranskoj cesti), izgradnju javne rasvjete na područjima gdje nije izgrađena javna rasvjeta (Ulica Prvomajska u naselju Starigrad, dionica između naselja Starigrad i naselja Jagnjedovec), te ostale izgradnje javne rasvjete (Ulica Širovice i sl.).

Financiranje investicija  planiranih pod točkom I. i II. Programa vrši se iz namjenskih prihoda: komunalnog doprinosa (planirani prihod u 2015. i neutrošeni prihod iz 2014.), dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihoda od naknade za uporabu cesta, sredstava koncesijskih naknada, šumskog doprinosa, sredstava sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (javna rasvjeta), sredstava ministarstava prema državnim programima (program ruralnog razvoja, program integriranog prometa i održive mobilnosti i sl.) te ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

B.) GRADNJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove nabavke komunalne opreme za odlaganje i zbrinjavanje otpada te troškove planirane za razvoj i proširenje sustava recikliranja otpada.

Dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada provodi „Komunalac“ d.o.o., a provedbu planira, koordinira i prati Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Nositelj izrade:						          Predlagatelj:

Upravni odjel za izgradnju grada			       Gradonačelnica:

i upravljanje imovinom  					Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Upravni odjel za komunalno

gospodarstvo, prostorno uređenje

i zaštitu okoliša