Na temelju članka 55. Statuta Grad Koprivnica („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice  28.02.2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o  prihvaćanju Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2011. godinu

I.

Prihvaća se Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2011. godinu, KLASA: 340-01/11-01/10, URBROJ: 2137/01-06-02/3-11-4 od 15. veljače 2011. godine, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-01/11-01/10

URBROJ: 2137/01-06-02/3-11-5

Koprivnica, 28.02.2011.

GRADONAČELNIK:

Zvonimir Mršić, prof.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu, utvrđeno je godišnje održavanje nerazvrstanih cesta u predvidivom iznosu od 14.480.000,00 kuna, a koje uključuje:

- održavanje šljunčanih ulica

- održavanje asfaltiranih ulica

- održavanje bankina

- održavanje odvodnje

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje prilaza garažama i stambenim objektima

- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa.

Na temelju utvrđenog programa, predviđenih potreba održavanja, te na osnovi prethodnih godišnjih programa i praćenja realizacije tih planova, sačinjen je Troškovnik radova za 2011. godinu koji čini sastavni dio ovog Programa.

Troškovnik obuhvaća predvidive radove koje je potrebno obaviti u tijeku jedne kalendarske godine, te radovi više nisu ograničeni na razdoblje od travnja do listopada tekuće godine, nego se po potrebi i mogućnostima obavljaju tijekom cijele godine. Troškovnikom je predviđen i određeni iznos za radove koje nije moguće predvidjeti, kao što su određeni ugradbeni elementi, profili cijevi kod rješavanja odvodnje i sl., a detaljno su pobrojeni u dijelu nepredviđenih radova. Dio radova odnosi se na nastavak započetih radova u 2010. godini u Ulici Močile, Ulici Gornji Banovec, Dravskoj ulici, Oružanskoj ulici, a od izvanrednog održavanja planira se uređenje Špoljarske ulice. Troškovnik koji je izrađen za radove u 2011. godini ne predviđa povećanje financijskog iznosa u odnosu na 2010. godinu.

Izvršitelj radova s kojim je sklopljen četverogodišnji ugovor, zaključno s  2013. godinom je Koming d.o.o. iz Koprivnice.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Pročelnica

Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh