Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice 17.06.2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/10-01/44

URBROJ: 2137/01-07-01/3-11-11

Koprivnica, 17.06.2011.

GRADONAČELNIK:

Zvonimir Mršić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici, Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “Coart” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 286/10 dana 08.11.2010. godine na iznos 11.000,00 kn bez PDV-a.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU

GRADA I UPRAVLJANJE  IMOVINOM:

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Voditelj odsjeka:

Mario Perković dipl.ing.građ.

KLASA:360-01/10-01/44

URBROJ:2137/01-07-01/3-10-10

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici, održano dana 16.06.2011. godine.

NARUČITELJ:	Grad Koprivnica

IZVODITELJ:	«COART» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

- Mario Perković - Grad Koprivnica

- Mirko Patrčević – «COART» d.o.o Koprivnica

- UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 286/10,  dana 08.11.2010. godine na iznos 11.000,00 kuna bez PDV-a.

- ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 286/10. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- idejni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

- troškovnik u roku najviše 20 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta

- glavni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta

- izvedbeni projekt u roku 10 kalendarskih dana od dana ishođenja potvrde na glavni projekt

- Idejni projekt izvoditelj je predao investitoru 20.12.2010. godine

- Posebne uvjete investitor je dostavio izvođaču 24.01.2011. godine.

- Izvođač je predao investitoru Glavni projekt izgradnje kabelske kanalizacije u Špoljarskoj ulici dana 16.02.2011. godine

- Rješenje za građenje ishođeno je 14.3.2011. godine i dostavljeno izvođaču 14.3.2011. godine

- Izvedbeni projekt izvoditelj je predao Naručitelju 23.03.2011.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj nije kasnio sa izradom projektne dokumentacije.

- RJEŠENJE ZA GRAĐENJE

Rješenje za građenje ishođeno je 14.3.2011. godine i dostavljeno izvođaču 14.3.2011. godine

- PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 11.000,00 kuna bez PDV-a.

- GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 14. Ugovora br. 286/10.

Na temelju Ugovora br. 286/10., članak 3. utvrđuje se:

# OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici

Naručitelj:	Grad Koprivnica

Izvoditelj:	«COART» d.o.o. Koprivnica

|  |  | Ukupno: (Kn) |
| --- | --- | --- |
| UGOVORENO: |
| 1. | Vrijednost ugovorenih radova | 11.000,00 |
| 2. | Vrijednost izvedenih radova | 11.000,00 |
| 3. | Iznos ugovorene kazne | 0,00 |
| 4. | Situirano | 0,00 |
|  | Ostaje za situirati (2–3-4) | 11.000,00 |
| UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU | 11.000,00 |

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  16.06.2011.god.

Prisutni:

1.

2. _________________________