Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst¸ 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj 94/13) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na __  sjednici održanoj _________2015. godine, donijelo je

P R O G R A M

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

I.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14)  točka III. mijenja se i glasi:

„A) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA   JAVNE POVRŠINE, STAZE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA, JAVNU RASVJETU, ODVODNJU OBORINSKIH VODA

- CESTE, JAVNE POVRŠINE  I OBORINSKA ODVODNJA

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja nogostupa, biciklističkih staza, parkirališta, nerazvrstanih cesta i građevina oborinske odvodnje  u 2015. godini:

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja mosta u naselju Reka, odvojak Kolodvorske ulice | Nastavak i dovršetak izgradnje mosta i pristupnih prometnica | GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica | 750.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti , smanjenje troškova održavanja, uređenje pristupa MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, rušenja starog mosta, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija dijela Peteranske ceste (od Ulice M.P.Miškine do drugog ulaza u kompleks Kampusa) sa rekonstrukcijom pješačko biciklističkih staza i izgradnjom oborinske odvodnje | Sufinanciranje radova Hrvatskih cesta na rekonstrukciji | GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica/ Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.050.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne i opće sigurnosti MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, ugodnije korištenje i manji troškovi održavanja pješačko-biciklističkih staza |  |  |  |
| 3. | Odvojak Ulice Miklinovec (od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića) uključujući izgradnju raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Šimeka te raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Krleže | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te izvođenje radova na izgradnji prometnice i rekonstrukciji raskrižja | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.110.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: poboljšano funkcioniranje raskrižja sa susjednim ulicama, prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja ulice |  |  |  |
| 4. | Ulica Đure Estera | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te početak izvođenja radova na izgradnji prometnice, pješačkih i biciklističkih staza, parkirnih površina i kabelske kanalizacije | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 2.400.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, uređenje centralnog dijela grada MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 5. | Spojna cesta između naselja Starigrad i naselja Reka (od mosta preko vodotoka Koprivnička rijeka u Starigradu do DC 41 u Reki ) | Dovršetak izrade projektne dokumentacije te izvođenje radova na izgradnji spojne prometnice sa stazama | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 5.640.000,00 |
|  | CILJ: bolja prometna povezanost mjesnih odbora na području Grada Koprivnice, postizanje prometnog rasterećenja na ostalim gradskim prometnicama MJERLJIVOST CILJA: skraćivanje putovanja - poboljšavanje životnih uvjeta na područjima mjesnih odbora, iskorištavanje sredstava europskih fondova |  |  |  |
| 6. | Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući izgradnju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića | Dovršetak izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji prometnice, pješačko-biciklističke staze i raskrižja | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 2.240.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne protočnosti uz povećavanje sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja, smanjenje prometnih gužvi |  |  |  |
| 7. | Ulica hrvatske državnosti u Koprivnici | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističkih staza | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 80.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti , smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja ulice |  |  |  |
| 8. | Radnička cesta u naselju Draganovec | Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice, pješačko -biciklističke staze i oborinske odvodnje | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: izgradnja pješačko-biciklističke staze prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 9. | Spojna cesta između Ulice Čarda i Peteranske ceste | Revizija postojeće i nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste sa pješačko biciklističkom stazom | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: stvaranje uvjeta za osiguravanje bolje prometne povezanosti i protočnosti uz povećavanje cjelokupne sigurnosti, osiguravanje prometnog priključka, za formiranje buduće, prostornim planovima definirane stambene zone MJERLJIVOST CILJA: osiguravanje prometnog pristupa za buduću stambenu zonu, smanjenje prometnih gužvi, povećavanje prometne sigurnosti |  |  |  |
| 10. | Ulica Kolodvorska u naselju Reka | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 60.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 11. | Ulica Voćarski put | Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 50.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 12. | Ulica Močilski odvojak I. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i oborinske odvodnje | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 50.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja |  |  |  |
| 13. | Stambena zona „Podolice“ | Izvođenje radova I. faze komunalnog opremanja stambene zone - izgradnja prometnice, pješačko-biciklističkih staza i kabelske kanalizacije | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 1.800.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje prilaza budućoj osnovnoj školi, stvaranje uvjeta za formiranje građevinskih parcela u stambenoj zoni Podolice. MJERLJIVOST CILJA: omogućavanje izgradnje škole, formiranje građevinskih parcela – stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta |  |  |  |
| 14. | Projekti optimizacije sustava odvodnje oborinskih voda pod nadležnošću Grada Koprivnice (otvoreni i zatvoreni kanali, propusti i sl.) | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 720.000,00 |
|  | CILJ: kontrolirana odvodnja oborinskih voda, sprečavanje poplava prilikom ekstremnih oborina MJERILJVOST CILJA: smanjenje ili eliminacija šteta uzrokovanih nekontroliranim plavljenjem |  |  |  |
| 15. | Ostali projekti (projekti poboljšavanja prometnog sustava povećavanjem prometne sigurnosti, provođenje projekata održive mobilnosti, završetak radova na pristupnoj prometnici mrtvačnici Herešin i slično) | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova | GKP Komunalac d.o.o, Koprivnica /Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama/ | 500.000,00 |
|  | CILJ: povećavanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, provođenje projekata održive mobilnosti, osiguravanje prilaza mrtvačnici MJERLJIVOST CILJA: prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda, manji troškovi održavanja, organizacija prometnog sustava sa što manjom bukom i zagađenjem, poboljšanje komunalne usluge |  |  |  |
| Ukupno | 16.590.000,00 |

- GROBLJA

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje groblja „Pri Sv. Duhu“, u Koprivnici | Izrada projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na proširenju groblja | GKP Komunalac d.o.o. | 250.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje dostatnog kapaciteta groblja za buduće potrebe ukopa pokojnika MJERLJIVOST CILJA: zadovoljavanje potreba za ukopom |  |  |  |
| Ukupno | 250.000,00 |

- JAVNA RASVJETA

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Đure Estera | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 380.000,00 |
|  | CILJ: postizanje veće prometne i opće sigurnosti tokom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti uz uštedu el. energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja. MJERLJIVOST CILJA: smanjenje broja prometnih nezgoda, ušteda el. energije, smanjenje troškova održavanja javne rasvjete |  |  |  |
| 2. | Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući raskrižje Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 280.000,00 |
|  | CILJ: postizanje veće prometne i opće sigurnosti tokom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti, uz uštedu el. energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja. MJERLJIVOST CILJA: smanjenje broja prometnih nezgoda, ušteda el. energije, smanjenje troškova održavanja javne rasvjete |  |  |  |
| 3. | Ulica Prvomajska u naselju Starigrad | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 200.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 4. | Prilagodba javne rasvjete kod formiranja novog kružnog raskrižja prilikom rekonstrukcije dijela Peteranske ceste | Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 20.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 5. | Stambena zona Podolice | Izvođenje radova I. faze komunalnog opremanja stambene zone - izgradnja javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 200.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti novoizgrađenih uličnih koridora postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA:osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 6. | Dionica između naselja Starigrad i naselja Jagnjedovec | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 130.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 7. | Ulica Širovice u naselju Starigrad | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 150.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| 8. | Ostali projekti | Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete | Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama | 70.000,00 |
|  | CILJ: osiguravanje optimalne osvijetljenosti postavljanjem energetski učinkovite javne rasvjete MJERILJVOST CILJA: osiguravanje prometne i opće sigurnosti |  |  |  |
| Ukupno | 1.430.000,00 |

REKAPITULACIJA A):

| Redni broj | Vrsta komunalne infrastrukture: | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| I. | CESTE, JAVNE POVRŠINE I OBORINSKA ODVODNJA | 16.590.000,00 |
| II. | GROBLJA | 250.000,00 |
| III. | JAVNA RASVJETA | 1.430.000,00 |
|  | SVEUKUPNO A): | 18.270.000,00 |

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

„Financiranje građenja objekata i uređaja te nabava opreme iz točke III. ovog Programa osigurati će se iz sredstava:

| Redni broj | Vrsta prihoda | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalnog doprinosa | 8.500.000,00 |
| 2. | Dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 990.000,00 |
| 3. | Prihoda od naknade za uporabu cesta | 1.300.000,00 |
| 4. | Sredstava koncesijskih naknada | 1.100.000,00 |
| 5. | Šumskog doprinosa | 100.000,00 |
| 6. | Vodnog doprinosa | 150.000,00 |
| 7. | Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 100.000,00 |
| 8. | Sredstava Ministarstva poljoprivrede – natječaj Ruralni razvoj | 5.500.000,00 |
| 9. | Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu | 530.000,00 |
| SVEUKUPNO A): | 18.270.000,00 |

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

„B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Provođenje investicije | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaštita okoliša – komunalna oprema za zbrinjavanje otpada | Nabava kanti, vozila i radnog stroja | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 5.500.000,00 |
|  | CILJ: unapređenje u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje |  |  |  |
| 2. | Reciklažno dvorište | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 285.000,00 |
|  | CILJ: Unapređenje i razvoj u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: zbrinjavanje otpada na propisan način |  |  |  |
| 3. | Projekt gospodarenja otpadom | Projekt sortirnice Nabava opreme | Grad Koprivnica UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša/ GKP Komunalac d.o.o. | 460.000,00 |
|  | CILJ: Unapređenje u području gospodarenja otpadom MJERLJIVOST CILJA: zbrinjavanje otpada na propisan način |  |  |  |
| Ukupno |  | 6.245.000,00 |

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

„Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa osigurati će se iz sredstava:

| Red. broj | Vrsta prihoda | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu iz dijela cijene komunalne usluge zbrinjavanja smeća | 3.340.000,00 |
| 2. | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 2.905.000,00 |
| UKUPNO B): | 6.245.000,00 |

REKAPITULACIJA GRAĐENJA 2015. GODINE:

| Vrsta komunalne infrastrukture: | Vrijednost (kuna) |
| --- | --- |
| GRUPA A) | 18.270.000,00 |
| GRUPA B) | 6.245.000,00 |
| SVEUKUPNO: | 24.515.000,00 |

V.

Ovaj Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Glasniku Grada Koprivnice“.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/14-01/0034

URBROJ:

Koprivnica, 17. travnja 2015.

PREDSJEDNIK:

Zoran Gošek, dipl. ing.

OBRAZLOŽENJE

Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

A.) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

Vrijednost sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu planiranih unutar Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program o izmjenama Programa) obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije i troškove izgradnje/rekonstrukcije za planirane investicijske projekte. Planirani troškovi osim samih troškova izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i nabavke opreme, sadrže i sve prateće troškove – troškove ishođenja dozvola za građenje,  stručnog nadzora i ostale troškove za poslove propisane regulativom vezanom uz gradnju.

Troškovi su planirani ovisno o obimu zahvata i dinamici odnosno planiranoj fazi provođenja pojedinog investicijskog projekta. Dio planiranih troškova tako se odnosi na nastavak provedbe već započetih investicijskih projekata, a dio na pripremu i provedbu investicijskih projekata čija realizacija je planirana u narednom razdoblju.

Ovim Programom o izmjenama Programa izvršena su usklađivanja obima planiranih zahvata temeljem provedbe samih projekata u dosadašnjem dijelu godine sa naknadno utvrđenim elementima i saznanjima vezanim uz planirane projekte.

I. CESTE, JAVNE POVRŠINE I ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Promjene koje su predmet ovih Izmjena Programa gradnje odnose se na promjene za navedene investicije kako slijedi:

- Izgradnja mosta u naselju Reka, u odvojku Kolodvorske ulice

Radovi na izgradnji mosta započeli su u 2014. godini, no zbog nepovoljnih  vremenskih prilika radovi tokom 2014. godine nisu izvedeni u planiranom obimu, pa sredstva planirana i osigurana u 2014. godini nisu utrošena. Radovi na izgradnji mosta su nastavljeni u 2015. godini. Slijedom navedenog, sredstva koja nisu utrošena u 2014. godini  potrebno je predvidjeti u 2015. godini te su  Programom o izmjenama Programa za 2015. godinu, novčana sredstva za izgradnju mosta povećana su za iznos neutrošenih novčanih sredstva u 2014. godini.

- Odvojak Ulice Miklinovec (od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića) uključujući izgradnju raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Šimeka te raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Krleže

Razradom Idejnog projekta rekonstrukcije prometnice i izgradnje pješačke staze u  odvojku Ulice Miklinovec utvrđena je problematika koja znatno utječe na konačno rješenje ove prometnice. Jedan od osnovnih problema je nedostatna širina postojećeg javno prometnog koridora za sve prvotno planirane prometne površine, što bi zahtijevalo znatno ulaženje prvotno planiranog zahvata (s stazom) u površine koje su u privatnom vlasništvu, za što je na nekim lokacijama zbog već izgrađenih ograda, vrlo upitna provedivost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, kao i ekonomska isplativost, a time i mogućnost provedbe tako koncipiranog projekta. Stoga se razmatra iznalaženje prilagođenog projektnog i prometnog rješenja koje će biti provedivo odnosno optimalno prilagođeno potrebnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa, a ujedno prilagođeno intenzitetu prometa u ovoj ulici i regulativi. Rješenje se utvrđuje unutar Radne skupine za promet, formirane unutar Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice. U Radnoj skupini imenovani su predstavnici Policijske uprave Koprivničko-križevačke, GKP „Komunalac“ d.o.o i Grada Koprivnice.

U cilju povećanja prometne  sigurnosti samog raskrižja odvojka Ulice Miklinovec, Ulice M. Krleže i Ulice I. Sabolića, unutar Radne skupine za promet utvrđena je i potreba za rekonstrukcijom raskrižja Ulice M. Krleže, Ulice I. Sabolića i odvojka Ulice Miklinovec u većem obimu od prvotno planirane.

U skladu s problematikom i rješenjima proizašlim tijekom izrade Idejnog projekta izvršena je odgovarajuća izmjena planiranog zahvata. Izmjene zahvata ne obuhvaćaju izgradnju staze, ali obuhvaćaju zahvat na raskrižju odvojka Ulice Miklinovec, Ulice M. Krleže i Ulice I. Sabolića te je procijenjeno da za ovako utvrđen zahvat nije potrebno vršiti izmjene ranije planiranih sredstava.

- Ulica Đ. Estera

Ulica Đ. Estera se nalazi u zoni zaštićene povijesne jezgre te su iz toga razloga sredstva za njezinu rekonstrukciju inicijalno bila povećana u odnosu na rekonstrukciju neke druge ulice približno jednake dužine, a koja se ne nalazi u takvoj zoni. Međutim, nakon izrade idejnog projekta i potrebe zadovoljenja cijelog niza uvjeta (građani, nadležni konzervatorski odjel, prometni uvjeti …) te odabira konačnog materijala koji će se koristi prilikom rekonstrukcije ulice, za uspješno provođenje cjelokupne investicije iznos sredstava je bilo potrebno povećati.

- Ostali projekti

Sredstva za provođenje stavke ostali projekti, unutar koje je među ostalim predviđeno i financiranje provođenja projekata održive mobilnosti i povećanja prometne sigurnosti, povećana su zbog mogućnosti prijave sufinanciranja takvih projekata putem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, kojeg provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Za valjanu prijavu projekata  na navedeni Nacionalni program potrebno je izraditi idejnu projektnu dokumentaciju za zahvate i projekte čijim bi se provođenjem i izgradnjom ostvarila poboljšanja prometnog sustava. Kako ranije predviđena sredstva za ovu stavku nisu bila sveukupno dostatna za njezino provođenje, ona su uvećana radi izrade idejnih projekata koji su namijenjeni nominaciji.

Kod ostalih planiranih investicija nisu vršene izmjene.

II.	GROBLJA

- Proširenje groblja Sv. Duh u Koprivnici

Ulaganje u proširenje groblja te obnovu i sanaciju objekata koji su sastavni dio  Gradskog groblja Pri Sv. Duhu u Koprivnici provodi se kontinuirano kroz godine. Na temelju potreba za proširenjem, utvrđenih od strane GKP Komunalac, planira se proširenje polja za ukop. Sukladno tome ovim Programom o izmjenama Programa dodatno su planirana sredstva za tu namjenu, a koja obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i provođenje radova na uređenju proširenja (staze, prilazi i sl.).

- JAVNA RASVJETA

- Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete:

- u Ulici Prvomajskoj u naselju Starigradu,

- na dionici između naselja Starigrad i Jagnjedovec

Prvotno planirana sredstva su umanjena na temelju procjena izvršenih početkom godine, u sklopu pripremnih postupaka za provedbu projekata.

- Izgradnja javne rasvjete pri komunalnom opremanju stambene zone Podolice

Projektna dokumentacija sa projektantskom procjenom vrijednosti izgradnje za komunalno opremanje stambene zone Podolice izrađena je tokom 2013. godine. Izrađena je ažurirana procjena u odnosu na trenutno kretanje cijena na tržištu,  temeljem čega je umanjena procjena vrijednosti.

- Ulica Širovice u naselju Starigrad

Izgradnja javne rasvjete u Ulici Širovice prvotno je planirana unutar ostalih projekata. U postupku pripreme za početak provedbe ovog zahvata početkom godine, utvrđeno je da je uz izgradnju javne rasvjete u samoj Ulici Širovice opravdano planirati i dodatnu rasvjetu raskrižja Ulice Širovice i južne gradske obilaznice, posebice zbog pješačkog prijelaza preko pruge na toj lokaciji.

Ovako proširen zahvat nije moguće provesti unutar sredstava planiranih unutar točke Ostali projekti, stoga je u Programu o izmjenama Programa izdvojeno prikazana ova investicija, s procjenom planiranih sredstava.

Kod ostalih planiranih investicija nisu vršene izmjene.

B.) GRADNJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove nabavke komunalne opreme za odlaganje i zbrinjavanje otpada te troškove planirane za razvoj i proširenje sustava recikliranja otpada. Izmjenom Programa sredstva se usklađuju s odobrenim programima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te planiranom nabavom opreme za koju je traženo sufinanciranje od strane Fonda.

Zaštita okoliša – komunalna oprema za zbrinjavanje otpada uključuje nabavu malog komunalnog (univerzalnog) vozila, dvokomornog komunalnog vozila, radni stroj za prosijavanje komposta i nabavu 11 000 komada kanti za građanstvo od 120 l te 900 komada kanti za višestambene zgrade od 360 l, nabavu 8 komada kanti od 85 l, 16 komada kanti od 52 l te 5 komada kanti sa dispenzerom i stupićem od 25 l. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o neposrednom sufinanciranju nabave navedene opreme. Za navedenu opremu udio Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 2.500.00,00 a udio Grada iznosi 3.000.000,00 kn, a financira se iz dijela cijene komunalne usluge zbrinjavanja smeća.

Razvoj i proširenje recikliranja otpada uključuje nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta i spremnik za problematični otpad koji će se postaviti na reciklažno dvorište te se sredstva usklađuju s procijenjenom vrijednosti nabave.

Projekt gospodarenja otpadom uključuje projektnu dokumentaciju za sortirnicu te nabavu opreme za gospodarenje otpadom (kontejner 15 m3 i dr. oprema). Sredstva se usklađuju s procijenjenom vrijednosti nabave.

Dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada provodi „Komunalac“ d.o.o., a provedbu planira, koordinira i prati Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Nositelji izrade:					         		Predlagatelj:

Upravni odjel za izgradnju grada			       Gradonačelnica:

i upravljanje nekretninama					Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Maja Ištvan Krapinec, dipl. ing. arh.