Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20) (u daljnjem tekstu: Zakon ) i članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24), članka 40. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na       sjednici održanoj dana,___2024.godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Grada Koprivnice za komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture prema članku 22. stavku 1. Zakona kao i obavljanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja sukladno članku 26. stavku 2. Zakona, odnosno sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19 i 9/21).

Program se donosi radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, osiguranja održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, osiguranja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja kao i osiguranja javnosti rada.

Program sadrži:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova

po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa,

- izvore financiranja.

Komunalne djelatnosti koje su predviđene Programom su:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje javne rasvjete,

- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,

- poslovi sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja i higijeničarska služba,

- provođenje mjere obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije.

II.

| Red. br. | Opis poslova | Procjena troškova (iznos u eurima) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1.1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta: - Pregled cesta i prethodni radovi - Održavanje šljunčanih cesta - Održavanje asfaltiranih cesta - krpanje i sanacija udarnih rupa - sanacija linijskih uzdužnih i poprečnih pukotina na cesti -strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina - popravak rubnjaka uključivo i rušenje betonskog temelja rubnjaka - izrada nosivog sloja asfalta za potrebe održavanja cesta - izrada završnog sloja asfalta -postava tlakavaca - korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika - Održavanje bankina - Održavanje cestovnih građevina, prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu - održavanje nadstrešnica - nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata i opločenja | 2.520.000,00 € | komunalna naknada komunalni doprinos vodni doprinos proračun |
| 1.2. | Zimska služba | 200.000,00 € | komunalna naknada proračun |
| 1.3. | Održavanje semafora | 50.000,00 € |  |
| 1.4. | Troškovi električne energije cestovnih građevina | 15.000,00 € |  |
| 1.5. | Izrada projektne dokumentacije | 20.000,00 € |  |
| 1.6. | Poslovi evidentiranja cesta u katastarskom operatu | 15.000,00 € |  |
| UKUPNO: 2.820.000,00 € |  |  |  |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |
| 2.1. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila -trgovi, pločnici, šetališta, biciklističke i pješačke staze koje nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste - zimsko čišćenje i održavanje istih | 115.000,00 € | proračun |
| UKUPNO: 115.000,00 € |  |  |  |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  |  |
| 3.1. | Oborinska odvodnja - zacjevljenje kanala i izrada oborinske kanalizacije - čišćenje i ispiranje slivnika, izrada slivnika za prihvat oborinskih voda, dobava i ugradnja rešetki - održavanje cestovnih jaraka - iskop kanala oborinske odvodnje - čišćenje postojećih kanala oborinske odvodnje - održavanje pumpnih stanica | 280.000,00 € | koncesije naknada za ceste šumski doprinos |
| UKUPNO: 280.000,00 € |  |  |  |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |
| 4.1. | Sanacija javnih i zelenih površina | 41.000,00 € | proračun komunalna naknada |
| 4.2. | Održavanje drveća i ostalog biljnog raslinja | 59.000,00 € |  |
| 4.3. | Održavanje ukrasnog grmlja i biljnog raslinja | 10.000,00 € |  |
| 4.4. | Održavanje živice | 5.000,00 € |  |
| 4.5. | Održavanje travnjaka | 705.000,00 € |  |
| 4.6. | Održavanje ruža i hortenzija | 8.000,00 € |  |
| 4.7. | Održavanje trajnog cvijeća | 11.000,00 € |  |
| 4.8. | Održavanje sezonskog cvijeća | 32.000,00 € |  |
| 4.9. | Održavanje i obnova dječjih igrališta | 22.000,00 € |  |
| 4.10. | Održavanje te nabava klupa i urbane opreme | 21.000,00 € |  |
| 4.11. | Ostali radovi i hitne intervencije u održavanju | 4.000,00 € |  |
| 4.12. | Održavanje zelenih otoka | 62.000,00 € |  |
| 4.13. | Božićno i novogodišnje uređenje grada | 10.000,00 € |  |
| UKUPNO: 990.000,00 € |  |  |  |
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |
| 5.1. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (javni wc, fontane) | 62.000,00 € | proračun |
| UKUPNO: 62.000,00 € |  |  |  |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |
| 6.1. | Održavanje groblja | 17.000,00 € | proračun |
| UKUPNO: 17.000,00 € |  |  |  |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina | 290.000,00 € | proračun |
| UKUPNO: 290.000,00 € |  |  |  |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 8.1. | Troškovi električne energije | 140.000,00 € | komunalna naknada |
| 8.2. | Javna rasvjeta - održavanje uređaja i opreme javne rasvjete - zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature - sanacije nakon šteta - modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti - usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o standardima upravljanja rasvijetljenošću | 200.000,00 € | komunalna naknada proračun |
| UKUPNO: |  | 340.000,00 € |  |
| 9. | DJELATNOST ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA |  |  |
| 9.1. | Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga | 13.500,00 € | proračun |
| UKUPNO: 13.500,00 € |  |  |  |
| 10. | POSLOVI SAKUPLJANJA IZGUBLJENIH I NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA I HIGIJENIČARSKA SLUŽBA |  |  |
| 10.1. | Poslovi sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja | 180.000,00 € | proračun |
| 10.2. | Higijeničarska služba (uklanjanje lešina s cesta) | 25.000,00 € |  |
| 10.3. | Subvencioniranje mikročipiranja pasa | 5.000,00 € |  |
| 10.4. | Subvencioniranje sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka | 43.000,00 € |  |
| UKUPNO: 253.000,00 € |  |  |  |
| 11. | PROVOĐENJE MJERE OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, I DERATIZACIJE |  |  |
| 11.1. | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 40.000,00 € | proračun |
| UKUPNO: |  | 40.000,00 € |  |
| SVEUKUPNO: 5.220.500,00 € |  |  |  |

III.

Procjena troškova za komunalne djelatnosti navedene u ovom Programu iznosi ukupno 5.220.500,00 €, a rekapitulacija troškova po komunalnim djelatnostima je slijedeća:

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.820.000,00 € |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 115.000,00 € |
|  | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 280.000,00 € |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 990.000,00 € |
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 62.000,00 € |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 17.000,00 € |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 290.000,00 € |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 340.000,00 € |
| 9. | DJELATNOST ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA | 13.500,00 € |
| 10. | POSLOVI SAKUPLJANJA IZGUBLJENIH I NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA I HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 253.000,00 € |
| 11. | PROVOĐENJE MJERE OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, I DERATIZACIJE | 40.000,00 € |
| SVEUKUPNO: |  | 5.220.500,00 € |

IV.

Sredstva za ostvarivanje Programa planiraju se iz sljedećih izvora:

| IZVORI FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 1.633.090,00 € |
| Proračuna grada Koprivnice-opći prihodi i primici | 3.257.910,00 € |
| Komunalni doprinos | 47.000,00 € |
| Naknade za ceste | 220.000,00 € |
| Šumski doprinos | 50.000,00 € |
| Koncesije | 10.000,00 € |
| Vodni doprinos | 2.500,00 € |
| UKUPNO 5.220.500,00 € |  |

Najveći dio poslova održavanja prema ovom Programu financira se iz sredstava proračuna Grada Koprivnice-opći prihodi i primici, a zatim iz komunalne naknade kao namjenskog prihoda, zatim iz naknade za ceste, šumskog doprinosa, koncesija i vodnog doprinosa, a prema načelima racionalnog korištenja sredstava i fiskalne odgovornosti.

V.

Ciljevi koji se žele ostvariti ovim Programom jesu:

- unapređenje i razvoj prometne infrastrukture,

- povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete kao i kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Koprivnice,

- sustavno širenje i uređivanje javnih zelenih površina,

- unapređenje stanja u prostoru Grada Koprivnice.

Mjerljivost ciljeva se provodi povećanjem modernizacije nerazvrstanih cesta i javne rasvjete,  racionalizacijom troškova, širenjem zelenih i javnih površina koje se održavaju te povećanjem kvalitete života u Gradu Koprivnici.

VI.

Gradonačelnik Grada Koprivnice dužan je podnijeti Gradskom vijeću Grada Koprivnice izvješće o izvršenju ovog Programa.

VII.

Ovaj Program objavit će se u „Glasniku Grada Koprivnice“, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/24-06/0002

URBROJ:

Koprivnica      .

PREDSJEDNIK:

Ivan Pal, prof.

OBRAZLOŽENJE

- Zakonska osnova

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24), Gradsko vijeće Grada Koprivnice donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu. U skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19 i 9/21), navedene poslove obavlja KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica.

- Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju aktom i objašnjenje pojedinih odredbi

Djelatnosti koje su predviđene Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu jesu;

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje javne rasvjete,

- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,

- poslovi sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja i higijeničarska služba,

- provođenje mjere obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije.

Sve komunalne djelatnosti, neovisno jesu li određene Zakonom ili odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice, moraju se obavljati temeljem načela komunalnog gospodarstva u smislu članka 4. Zakona.

Programom održavanja komunalne infrastrukture temelji se na slijedećim načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnost, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijena komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

S obzirom da je komunalna naknada kao izvor sredstava za održavanje komunalnih djelatnosti strogo destinirani (namjenski) prihod, odnosno prihod kod kojeg je unaprijed utvrđena namjena trošenja te da za obavljanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja Zakon ne predviđa izvore financiranja, za predmetne djelatnosti su kao izvor financiranja predviđena sredstva proračuna.

Poslove Programa planira, koordinira i prati Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice.

Planirana sredstva će se utrošiti za slijedeće namjene:

Održavanje nerazvrstanih cesta

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na pregled cesta i prethodne radove, održavanje šljunčanih cesta, održavanje asfaltiranih cesta, održavanje bankina, održavanje cestovnih građevina, prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu, održavanje oborinske odvodnje, održavanje i obnova prometne signalizacije te ostale radove i hitne intervencije u održavanju. Između Grada Koprivnice i trgovačkog društva „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice sklopljen je Okvirni sporazum broj: 1350/2021. o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za razdoblje od četiri godine te I. i II. Aneks okvirnog sporazuma i Ugovora br. 0736/2024 za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice. Za tu namjenu je predviđeno 2.520.000,00 EUR.

Za zimski period predviđa se čišćenje nerazvrstanih cesta i parkirališta od snijega, za što je predviđeno 200.000,00 €, a radovi se izvode prema Izvedbenom programu zimske službe.

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za poslove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta Programom je planirano 20.000,00 €, dok se za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu planira se 15.000,00 €. Od ostalih troškova održavanja nerazvrstanim cestama planira se održavanje semafora i za tu je namjenu ukupno predviđeno 50.000,00 €, troškovi električne energije cestovnih građevina u predvidivom iznosu od 15.000,00 €.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Prema članku 23. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem javnih površina na kojima

nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina (staza u glavnom gradskom parku, trgova) za tu je namjenu ukupno predviđeno 115.000,00 €.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Prema članku 23. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, a za navedenu djelatnost predviđeno je ukupno 280.000,00 €.

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih površina uključuje brigu o održavanju javnih zelenih površina u smislu pomlađivanja i podsađivanja parkovnog drveća i ostalog biljnog raslinja, održavanje travnjaka kao i održavanje zelenih  javnih površina na području Grada. Sredstva su također namijenjena održavanju dječjih igrališta, parkovnih staza i klupa te nabavi i zamjeni ostale urbane opreme koja se nalazi na javnim površinama. Predviđena su sredstva i za hitne intervencije u održavanju. Sanacija javnih zelenih površina uključuje sanacije nakon radova na prometnicama, uređenje zelenih površina, odvoz granja s javnih površina, izvanredne košnje i sl. Radovi uključuju i održavanje zelenih otoka.

Opseg redovnog održavanja temelji se na prethodnim programima održavanja i praćenju realizacije istih. Održavanje javnih površina i čistoće dijeli se na održavanje javnih površina za što je predvidivi iznos od  990.000,00 €.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Prema članku 23. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem građevina uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih uređaja i predmeta javne namjene  (javni wc, fontane i dr.) za što je predviđen iznos od 62.000,00 €.

Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, za poslove komunalnu djelatnosti održavanje čistoće javnih površina u 2025.godini planiran je iznos od 290.000,00 €.

Održavanje groblje

Pod održavanjem groblja podrazumijeva uređenje i čišćenje zelenih i drugih  površina  unutar groblja, za poslove komunalnu djelatnosti održavanje groblja u 2025.godini planiran je iznos od 17.000,00 EUR.

Održavanje javne rasvjete

Za poslove komunalnu djelatnosti sredstva održavanja javne rasvjete utrošit će se za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete nakon prometnih nezgoda u iznosu od 200.000,00€, a trošak električne energije za javnu rasvjetu u planira se u iznosu od 140.000,00 € .

Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga obuhvaća, održavanja izgrađene kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Koprivnice održavanje mreže podzemnih cijevi i kabelskih zdenaca, obavljanje redovitih pregleda stanja sustava kabelske kanalizacije kao i popravaka istih za što je planiran iznos od 13.500,00 €.

Poslovi sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja i higijeničarska služba

Poslovi skupljanja izgubljenih i napuštenih životinja uključuju hvatanje napuštenih pasa na način i po postupku propisanom Zakonom o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 107/17, 32/19 i 78/24) za te poslove ukupno predviđeno 180.000,00 €.

Higijeničarska služba obavlja sakupljanje i neškodljivo uklanjanja lešina životinja (pasa, mačaka i dr.)  stradalih na prometnicama i ostalim javnim površinama uključivo otpremanje u kafileriju, za te poslove ukupno predviđeno 25.000,00 €.

Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Poslovi deratizacije i dezinsekcije obavljaju se na temelju Programa kojeg izrađuje Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, a za 2025.godinu planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR. Izvor financiranja za navedene poslove je Proračun Grada opći prihodi i primici. Odlukom gradonačelnika od ožujka 2021.godine uvedeno je subvencioniranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka građana koje je se nastavljeno i u 2022., 2023. i 2024.godini, a s obzirom na interes građana isto će se nastaviti i u 2025.godini, za što je predviđeno 43.000,00 €, isto tako nastavlja se i sa subvencioniranjem troškova mikročipiranja pasa građana za što je predviđen iznos od 5.000,00 €.

- Potrebna sredstva za provedbu akta

Za provedbu Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu u Proračunu Grada Koprivnice za 2025. godinu, potrebno je osigurati ukupno 5.220.500,00 €, a izvori financiranja su slijedeći:

- sredstva komunalne naknade u iznosu od 1.633.090,00 €,

- proračuna Grada Koprivnice opći prihodi i primici u iznosu od 3.257.910,00 €

- komunalni doprinos, 47.000,00 €

- sredstva naknade za ceste u iznosu, 220.000,00 €,

- šumski doprinos, 50.000,00 €,

- sredstva od koncesije u iznosu od 10.000,00 €,

- sredstva vodnog doprinosa u iznosu od 2.500,00 €.

Zbog svega gore navedenog predlaže se donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2025. godinu.

Nositelji izrade akta:

Predlagatelj akta:

Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje

nekretninama i komunalno gospodarstvo

Pročelnik:						             Gradonačelnik:

Mario Perković, dipl.ing.građ.					         Mišel Jakšić, dipl.oec.

__________________________				   ____________________________