Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24), i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst 1/18., 2/20. i 1/21.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_. godine, donijelo je

**P R O G R A M**

**o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2025. godinu**

**Članak 1.**

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2025. godinu(“Glasnik Grada Koprivnice” broj 10/24 i 01/25) Točka II. mijenja se i glasi:

**„II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 3.**

Građevine komunalne infrastrukture obuhvaćene ovim Programom:

1. nerazvrstane ceste, EKI i javna rasvjeta

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javne zelene površine

4. druge komunalne infrastrukture

U nastavku tablični prikaz:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Komunalna infrastruktura u nastavku Ulice Miroslava Krleže do Bjelovarske ceste** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 220.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
| **2.** | **Poslovna zona Radnička - zapadni dio** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 70.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju |  |
| **3.** | **Nastavak komunalnog opremanja stambene zone "Cvjetna"** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 254.600,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | komunalni doprinos |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu |  |
| opći prihodi i primici |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | komunalna naknada |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **4.** | **Nastavak komunalnog opremanja poslovne zone "Radnička" - produžetak Radničke ceste** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 87.200,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | komunalni doprinos |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | komunalna naknada |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **5.** | **Izgradnja infrastrukture u Ulici dr. Alberta Heinricha za proširenje stambene zone** | | |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 300.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | komunalni doprinos |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **6.** | **Produžetak Ulice Dore Pejačević do Ulice Bajer** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 5.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **7.** | **Komunalna infrastruktura rekreacijske zone Cerine - dionica 1** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 8.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **944.800,00 €** |  |  |
| **I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **944.800,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Kružno raskrižje na spoju Ulice I. Mažuranića, Starogradske i Špoljarske ulice** | | |  |
|  | Nastavak građenja prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 425.000,00 € | opći prihodi i primici |  |
|  |
| Nastavak građenja javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| **2.** | **Kružno raskrižje na spoju državnih cesta DC2 i DC20 te Starčevićeve ulice** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 395.000,00 € | opći prihodi i primici |  |
|  | Nastavak izrade projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole | komunalna naknada |  |
| **3.** | **Kružno raskrižje na Trgu Mladosti** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 15.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **4.** | **Pristupna prometnica dječjem vrtiću u Herešinu** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 367.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu |  |
| komunalni doprinos |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | komunalna naknada |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **5.** | **Izgradnja staze u Mlinarskoj ulici u prigradskom naselju Starigrad** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 10.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **6.** | **Izgradnja pješačkog mosta uz postojeći cestovni u Ulici Braće Radić** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 80.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **1.292.000,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **7.** | **Izgradnja pješačke staze u Cvjetnoj ulici** | | |  |
|  | Nastavak građenja i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 45.000,00 € | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
|  |
| **8.** | **Izgradnja staze u Ulici Novi Brežanec** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 50.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| **9.** | **Izgradnja staze u Ulici Severovec** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 48.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| **10.** | **Izgradnja staze u odvojku Ulice Miklinovec** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 105.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona | opći prihodi i primici |  |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA - UKUPNO:** | **248.000,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE - Dječja igrališta i sportsko rekreacijski sadržaji** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **11.** | **Dječja igrališta** | | |  |
|  | Rekonstrukcija postojećih igrališta ili izgradnja novih s nabavom opreme i svih pratećim troškovima do pune gotovosti | 65.000,00 € | prodaja nefinancijske imovine |  |
|  |
| kapitalne pomoći iz proračuna |  |
| **12.** | **Razvoj rekreacijske zone Cerine** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju (atletski stadion) | 40.000,00 € | prodaja nefinancijske imovine |  |
| Građenje novih teniskih terena i sve popratne radnje u smislu Zakona | 800.000,00 € | opći prihodi i primici |  |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE - UKUPNO:** | **905.000,00 €** |  |  |
| **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **2.445.000,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Izgradnja spojne ceste od NK Zagorec do naselja Herešin** | | |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu - dionica 1 | 300.000,00 € | opći prihodi i primici |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu - dionica 2 | komunalna naknada |  |
| **2.** | **Izgradnja kružnog raskrižja na spoju državne ceste DC2 (Bjelovarska cesta) i nerazvrstane ceste (Radnička cesta) u Koprivnici** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 35.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **3.** | **Javna rasvjeta staze na Ivanjskoj cesti** | | |  |
|  | Građenje javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | 70.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **4.** | **Javna rasvjeta staze Štaglinec - Draganovec** | | |  |
|  | Građenje javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | 155.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **560.000,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **5.** | **Izgradnja poučne i trim staze "Crna gora"** | | |  |
|  | Gradnja s nabavom opreme i svih pratećim troškovima do pune gotovosti | 80.000,00 € | prodaja nefinancijske imovine |  |
|  |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE - UKUPNO:** | **80.000,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **6.** | **Izgradnja pješačko biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec** | | |  |
|  | Nastavak građenja i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 445.000,00 € | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
| opći prihodi i primici |  |
| **7.** | **Izgradnja pješačko biciklističke staze u naselju Jagnjedovec** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 16.500,00 € | komunalna naknada |  |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA - UKUPNO:** | **461.500,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **8.** | **Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada - Sortirnica Herešin** | | |  |
|  | Građenje i opremanje te sve popratne radnje u smislu Zakona | 3.476.204,00 € | kapitalne pomoći |  |
| namjenski primici od zaduživanja |  |
| kapitalne pomoći |  |
| namjenski primici od zaduživanja |  |
|  | **DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - UKUPNO:** | **3.476.204,00 €** |  |  |
| **III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **4.577.704,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Rekonstrukcija Ulice Ante Starčevića u Koprivnici** | | |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 1.320.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **1.320.000,00 €** |  |  |
| **IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI - SVEUKUPNO:** | | **1.320.000,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **V. OSTALO** | | | |  |
|  |
| **1.** | Dovršetak započetih investicija u prethodnim godinama, te izrada projektne dokumentacije, otkup zemljišta, radovi i stručni nadzor rekonstrukcije ili izgradnje građevina komunalne infrastrukture koji se iz objektivnih razloga nisu mogli pravovremeno predvidjeti | 130.000,00 € | komunalna naknada; prodaja nefinancijske imovine |  |
|  |
|  |
|  |
| **V. OSTALO - SVEUKUPNO:** | | **130.000,00 €** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **REKAPITULACIJA** | **PLANIRANO** |
| **I.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **944.800,00 €** |
| **II.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **2.445.000,00 €** |
| **III.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **4.577.704,00 €** |
| **IV.** | **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI** | **1.320.000,00 €** |
| **V.** | **OSTALO** | **130.000,00 €** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **9.417.504,00 €“** |

**Članak 2.**

Točka III. mijenja se i glasi:

**„III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 4.**

Izvori financiranja, sukladno čl.75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18., 32/20., 145/24) su iz:

- komunalne naknade,

- komunalnog doprinosa,

- općih prihoda i primitaka,

- prodaje nefinancijske imovine,

- namjenski primici od zaduživanja,

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna,

- te kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **IZNOS** |
| **1.** | **KOMUNALNA NAKNADA** | **2.471.800,00 €** |
| **2.** | **KOMUNALNI DOPRINOS** | **469.900,00 €** |
| **3.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.905.000,00 €** |
| **4.** | **PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **354.045,00 €** |
| **5.** | **NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **909.092,00 €** |
| **6.** | **KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNISKIH KORISNIKA** | **3.027.112,00 €** |
| **6.** | **KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **280.555,00 €** |
| **SVEUKUPNO:** | | **9.417.504,00 €“** |

**Članak 3.**

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u „Glasniku Grada Koprivnice“.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/24-05/0001

URBROJ:

Koprivnica, \_\_\_\_\_\_\_

PREDSJEDNIK:

Ivan Pal, prof.