STR. 327

Tablica 30 Ciljevi, prioriteti, mjere i strateški projekti ZI Grada (Autori: Agronomski fakultet i 3E PROJEKTI d.o.o.)

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Aktivnost/ projekt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P.C.1.1. Očuvanje bioraznolikosti na travnjacima i oranicama | M.1.1.1. Povećanje površine travnjaka | A/P.1. Očuvanje postojećih travnjaka |
|  |  |  | A/P.2. Uspostava poljskih traka uz rubove poljoprivrednih površina |
|  |  |  | A/P.3. Uspostava novih travnjaka |
|  | P.C.1.2. Unaprjeđenje prirodnosti i kvalitete voda | M.1.2.1. Povećanje prirodnosti vodotoka | A/P.4. Renaturalizacija korita vodotoka |
|  |  |  | A/P.5. Uspostava riparijske vegetacijske zone uz vodotoke |
|  |  |  | A/P.6 Uspostava živica uz poljoprivredne površine |
|  | P.C.1.3. Omogućiti nesmetanu migraciju (dnevnu i sezonsku) divljim vrstama | M.1.3.1. Uspostava ekoloških koridora za kretanje vrsta | A/P.7. Održavanje postojećih i uspostava pojedinačnih stabala unutar poljoprivrednih površina |
|  |  |  | A/P.8. Uspostava i očuvanje postojećih drvoreda uz putove |
|  |  |  | A/P.9. Uspostava šumaraka unutar poljoprivrednih površina |
|  |  |  | A/P.10. Održavanje i zaštita šumskih enklava unutar poljoprivrednih površina |
| S.C.1. Očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti Grada Koprivnice | P.C.1.4. Očuvanje i povećanje površina šuma i jačanje njihovih funkcija | M 1.4.1. Poticanje privatnih šumovlasnika na korištenje poticaja za konverziju degradiranih šumskih sastojina | A/P.11. Obnavljanje degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik |
|  |  | M.1.4.2. Zaštita šumskih kompleksa u blizini stambenih naselja i industrije | A/P.12. Provesti zaštitu šumskog kompleksa u blizini industrijske zone Danica u kategoriju „Urbane šume“ sukladno zakonu o šumama |
|  |  |  | A/P.13. Provesti zaštitu šumskog kompleksa Crna gora u kategoriju zaštite „Park-šuma“ sukladno zakonu o zaštiti prirode |
|  |  | M.1.4.3. Poticati gospodarenje šumama u skladu s ekološkim zahtjevima divljih vrsta (ptice, kornjaši) | A/P.14. Ostavljanje drvne mase i starih stabala nakon sječe šume |
|  | P.C.1.5. Povećati i unaprijediti bioraznolikost na zelenim površinama u izgrađenom području naselja | M.1.5.1. Uspostava novih staništa za divlje vrste | A/P.15. Sadnja cvjetnih travnjaka |
|  |  |  | A/P.16. Sadnja niže vegetacije u zelenom pojasu drvoreda |
|  | P.C.1.6. Unaprijediti očuvanje ciljnih vrsta i staništa u područjima ekološke mreže Natura 2000 | M.1.6.1.Povećanje svijesti stanovništva o značaju područja ekološke mreže, ciljnim vrstama i ciljnim staništima na području Grada Koprivnica | A/P.17. Postavljanje info tabli u Natura 2000 područjima (HR2000368 Peteranec i HR2001320 Crna gora) |

| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Aktivnost/ projekt |
| --- | --- | --- | --- |
| S.C.2. Planiranje održivih gradskih i prigradskih otvorenih javnih prostora i zgrada | P.C.2.1. Jačanje funkcija postojećih i uspostava novih javnih zelenih/otvoreni h prostora | M.2.1.1. Unaprjeđenje funkcija postojećih javnih otvorenih prostora | A/P.1. Obnova gradskog perivoja |
|  |  |  | A/P.2. Uređenje parkova užeg gradskog središta |
|  |  |  | A/P.3. Obnova Zrinskog trga |
|  |  |  | A/P.4. Uređenje kolodvorskog trga |
|  |  |  | A/P.5. Sustav zelenih javnih prostora fortifikacije Koprivnice |
|  |  |  | A/P.6. Parkovi susjedstva |
|  |  |  | A/P.7. Uređenje parka za pse |
|  |  |  | A/P.8. Studentski park Kampus |
|  |  |  | A/P.9. Spomen područje Danica |
|  |  |  | A/P.10. Uređenje dječjih igrališta |
|  |  |  | A/P.11. Analiza i revitalizacija seoskih javnih prostora |
|  |  |  | A/P.12. Uređenje okoliša društvenih domova u prigradskim naseljima |
|  |  |  | A/P.13. Unaprjeđenje prostora sakralnih objekata i groblja |
|  |  |  | A/P.14. Uređenje urbanih vrtova |
|  |  | M.2.1.2. Uspostava novih tipova javnih otvorenih prostora | A/P.15. Uspostava urbane šume Danica |
|  |  |  | A/P.16. Skate park |
|  |  |  | A/P.17. Školski vrtovi |
|  |  |  | A/P.18. Urbani voćnjaci |
|  |  |  | A/P.19. Park Josipa Vargovića |
|  |  |  | A/P.20. Park umjetnosti Svilarska |
|  | P.C.2.2. Jačanje sustava plave infrastrukture | M.2.2.1. Uspostava sustava održive odvodnje | A/P.21. Kišni vrtovi |
|  |  | M.2.2.2. Unaprjeđenje sustava vodenih površina | A/P.22. Uređenje zone oko retencije "Žlebic" |
|  |  |  | A/P.23. Uspostava zeleno-plavog koridora potoka Koprivnice |
|  | P.C.2.3. Održiva zelena mobilnost | M.2.3.1. Uspostava zaštitnog zelenila uz planirane prometne koridore | A/P.24. Uspostava zelenih koridora uz planiranu željezničku i cestovnu infrastrukturu |
|  |  | M.2.3.2. Povećanje urbane mobilnosti | A/P.25. Zeleni portali |
|  |  |  | A/P.26. Uspostava drvoreda i ozelenjavanje prometnih koridora |

|  |  |  | A/P.27. Uređenje zelenih koridora uz prometnice |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A/P.28. Uređenje mreže biciklističkih i pješačkih staza |
|  |  | M.2.3.3. Unaprjeđenje prometa u mirovanju | A/P.29. Zelena parkirališta (Smart eco parking) |
|  | P.C.2.4. Poboljšanje sportskih i rekreacijskih kapaciteta | M.2.4.1. Obnova sportske infrastrukture | A/P.30. Uređenje sportskih terena |
|  |  | M.2.4.2. Planiranje novih sportskih sadržaja | A/P.31. Adrenalinski park Cerine |
|  |  |  | A/P.32. Uspostava fitness parkova |
|  | P.C.2.5. Jačanje funkcija ZI ruralnog krajobraza Koprivnice | M.2.5.1. Uspostava novih održivih posjetiteljskih sadržaja | A/P.33. Park šuma Crna Gora |
|  |  |  | A/P.34. Uređenje Kamengrada |
|  |  |  | A/P.35. Vidikovci Grada Koprivnice |
|  |  |  | A/P.36. Obnova planinarskih puteva |
|  |  |  | A/P.37. Uspostava tematske staze "klijeti i vinogradi" |
|  |  |  | A/P.38. Jačanje biciklističke i pješačke infrastrukture u poljoprivrednom krajobrazu |
|  |  |  | A/P.39. Označavanje ulaza u Grad Koprivnicu |
|  |  | M.2.5.2. Smanjenje intenziteta poljoprivrede | A/P.40. Poticanje ekološke poljoprivrede |
|  | P.C.2.6. Zelene gospodarske i stambene zone | M.2.6.1. Uspostava zelenila unutar poslovnih i proizvodnih zona | A/P.41. Uspostava zaštitnog zelenila u proizvodnim zonama |
|  |  |  | A/P.42. Uspostava zelenih krovova i fasada |
|  |  | M.2.6.2. Poboljšanje kvalitete otvorenih prostora višestambene izgradnje | A/P.43. Uređenje postojećih sadržaja oko stambenih zgrada |
|  | P.C.2.7. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada / revitalizacija i prenamjena napuštenih i slabo korištenih prostora i zgrada u skladu s načelima kružnog gospodarenja | M.2.7.1. Revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada | A/P.44. Revitalizacija i obnova tri napuštene stambene zgrade u sklopu Spomen područja Danica |
|  |  |  | A/P.45. Prenamjena i uređenje područja Stare ciglane |
|  |  |  | A/P.46. Prenamjena i uređenje područja nekadašnjeg vojnog skladišta ''Dubovečki breg'' |
|  |  |  | A/P.47. Revitalizacija i obnova nekadašnje streljane ''Crna Gora'' i okolnog područja |
|  |  |  | A/P.48. Dovršetak prenamjene i uređenje područja nekadašnje vojarne Fran Krsto Frankopan |
|  |  |  | A/P.49. Prenamjena i uređenje nekadašnjeg vojno-gospodarskog kompleksa (farme) nedaleko od Kampusa |
|  |  |  | A/P.50. Prenamjena i uređenje nekadašnjeg gospodarskog prostora (farme-tovilišta) u naselju Bakovčica |
|  |  |  | A/P.51. Revitalizacija i obnova napuštenih i zapuštenih obiteljskih kuća u manjim naseljima |

|  |  | M.2.7.2. Kružna obnova i reprogramiranje korištenih prostora i zgrada | A/P.52. Kružna obnova i reprogramiranje slabo iskorištenih prostora i zgrada u vlasništvu Grada Koprivnice i RH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A/P.53. Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Koprivnice |
|  |  |  | A/P.54. Kružna obnova i reprogramiranje društvenih domova u prigradskim naseljima |
|  |  |  | A/P.55. Energetska obnova stambenih i ostalih objekata u privatnom vlasništvu |
|  |  | M.2.7.3. Planiranje i gradnja novih zgrada u skladu s kružnim gospodarstvom | A/P.56. Planiranje i gradnja novih zgrada u skladu s načelima kružnog gospodarstva |
|  |  | M.2.7.4. Urbana sanacija i/ili urbana preobrazba određenih dijelova građevinskog područja gradskog naselja Koprivnica | A/P.57. Urbana sanacija lokacije Svilarska |
|  |  |  | A/P.58. Urbana preobrazba lokacije tržnice |
|  |  |  | A/P.59. Muzejski trg i zeleni koridori (Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture) |
|  |  |  | A/P.60. Zelena i plava urbana infrastruktura Koprivnice (Razvoj zelene infrastrukture na području Grada Koprivnice) |
| Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Aktivnost/ projekt |
| S.C.3. Poboljšanje uvjeta za implementacij u i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Koprivnice | P.C.3.1. Implementacija ZI i KG u sektorske alate upravljanja Gradom | M.3.1.1. Implementacija ZI i KG u prostorno-plansku dokumentaciju | A/P.1. Uspostava multifunkcionalnog zelenog prstena oko gradskog naselja Koprivnica - “Koprivnički zeleni prsten” |
|  |  |  | A/P.2. Zaštita očuvanih ruralnih cjelina |
|  |  |  | A/P.3. Sprječavanje spajanja građevinskih područja susjednih naselja |
|  |  |  | A/P.4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana |
|  |  |  | A/P.5. Donošenje novih Urbanističkih planova uređenja (UPU) |
|  |  | M.3.1.2. Implementacija ZI i KG u strategije lokalnog i sektorskog razvoja | A/P.6. Uspostava ZI i KG kod izrade novih i izmjene postojećih studija, strategija, akcijskih planova te drugih dokumenata |
|  |  | M.3.1.3. Uspostava sustava za praćenje razvoja ZI i KG | A/P.7. Izrada Akcijskog plana razvoja ZI i KG Grada Koprivnice |
|  |  |  | A/P.8. Informacijski sustav ZI i KG Grada Koprivnice |
|  | P.C.3.2. Povećanje svijesti o održivom razvoju Grada kroz ZI | M.3.2.1. Uspostava ZI na razini Grada kroz različite sektore | A/P.9. Edukacija predstavnika Grada o planiranju i upravljanju ZI i KG |
|  |  | M.3.2.2. Informiranje javnosti o temama zelene urbane obnove | A/P.10. Izrada priručnika za NBS rješenja |
|  |  |  | A/P.11. Vodič za ZUO Grada Koprivnice |

STR. 414.

AKTIVNOST/PROJEKT 59: Muzejski trg i zeleni koridori (Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture)

Projektom se uređuje velika urbana mreža Grada Koprivnice, koja obuhvaća tri točke povezane zelenim i vodenim površinama, povezujući Zajedničke eko vrtove, zelene i plave koridore uz potok Koprivnicu, obnovljene pješačke zone i „Muzejski trg“, uz kružnu obnovu zgrade u Ulici Đure Estera 19 u interpretacijski centar Muzeja grada Koprivnice, s ciljem očuvanja kulturne baštine, razvoja zelene infrastrukture, povećanja bioraznolikosti, prilagodbe klimatskim promjenama te unapređenja urbane mobilnosti i kvalitete života građana.

| Aktivnost/projekt podržava razvojne potrebe: | RP 2, RP 3, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, RP 8, RP 11, RP 12, RP 14 |
| --- | --- |
| Provedba i tijek razvoja projekta: | - detaljna analiza terena - uspostava cvjetnih travnjaka - sadnja niske vegetacije - priprema projektne dokumentacije - realizacija prema projektnoj dokumentaciji |

AKTIVNOST/PROJEKT 60: Zelena i plava urbana infrastruktura Koprivnice (Razvoj zelene infrastrukture na području Grada Koprivnice)

Projekt predstavlja integrirani odgovor na izazove klimatskih promjena kroz revitalizaciju i uspostavu zelene i plavo‑zelene infrastrukture na području Koprivnice, usmjeren na smanjenje urbanih toplinskih otoka, prilagodbu ekstremnim oborinama i održivo upravljanje vodnim resursima. Provedba zahvata obuhvaća transformaciju Svilarske ulice u održivi i inkluzivni javni prostor, uređenje Trga dr. Leandera Brozovića s okolišem Muzeja grada Koprivnice i prostorom kod crkve sv. Nikole kao jedinstvenog perivojnog i kulturnog ambijenta te unapređenje Ulice Novi Brežanec uz potok Koprivnicu kao plavo‑zelenog koridora koji povezuje prirodne vrijednosti s održivom pješačkom i biciklističkom infrastrukturom, čime se stvara funkcionalno povezan sustav zelenih prostora dostupnih svim građanima.

| Aktivnost/projekt podržava razvojne potrebe: | RP 2, RP 3, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, RP 8, RP 11, RP 12, RP 14, RP 15, RP 16, RP 18, RP 19, RP 20, RP 21, RP 22 |
| --- | --- |
| Provedba i tijek razvoja projekta: | - detaljna analiza terena - uspostava cvjetnih travnjaka - sadnja niske vegetacije - priprema projektne dokumentacije - realizacija prema projektnoj dokumentaciji |

STR. 445

Tablica 32 Provedbeni okvir (Autori: Agronomski fakultet i 3E PROJEKTI d.o.o.)

|  | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  |  | Indikativni financijski plan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Procjena vrijednosti (E) | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja |
|  | Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |  |  |
| S.C.1. Očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti Grada Koprivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.C.1.1. Očuvanje bioraznolikosti na travnjacima i oranicama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1.1.1. Povećanje površine travnjaka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.1. Očuvanje postojećih travnjaka | Broj provedenih edukacija/ broj prilagođenih dokumenata | 0 | 2 // 2 | Provedene edukacije poljoprivrednika o očuvanju travnjaka kroz ZPP // Prilagođeni strateško-planski dokumenti mjerama ZPP vezane za travnjake | 2023.-2030. | 5.000,00 € po predavanju // Dio financijskog plana A/P.6; SC.3 | Grad, MP, MINGOR, JUKKŽ, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.2. Uspostava poljskih traka uz rubove poljoprivrednih površina | Duljina poljskih traka ( km) | 0 | 12 km | Uspostavljene poljske trake uz rubove poljoprivrednih površina | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, MINGOR, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.3. Uspostava novih travnjaka | Prenamjena površina (%) | 0 | 30% od ukupne površine pod sukcesijom | Prenamjena površina pod sukcesijom u površine pod travnjakom | 2023.-2030. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, MINGOR, JUKKŽ, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| P.C.1.2. Unaprjeđenje prirodnosti i kvalitete voda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1.2.1. Povećanje prirodnosti vodotoka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.4. Renaturalizacija korita vodotoka | Duljina vodotoka (obala i korita) (km) | 0 | 1 km | Revitalizirane obale i korita vodotoka | 2025.-2030. | - Analiza i određivanje lokacija (studija izvedivosti): 30.000,00€ - Izrada projektne dokumentacije: 50.000,00€ - Izvedba projekta: 320.000,00 € po km | Grad, HV, MP, MINGOR | DP, GP, ZPP, FOKFŠ, ESIF |
| A/P.5. Uspostava riparijske vegetacijske zone uz vodotoke | Duljina vodotoka (km) | 0 | 6 km | Uspostavljena riparijska vegetacija uz obale vodotoka | 2023.-2030. | - Analiza i određivanje lokacija (studija izvedivosti): 25.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije: 20.000,00 € - Izvedba projekta: 225.000,00 € po km (pojas širine 15 m) | Grad, HV, MP, MINGOR | DP, GP, ZPP, FOKFŠ, ESIF |
| P.C.1.3. Omogućiti nesmetanu migraciju (dnevnu i sezonsku) divljim vrstama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1.3.1. Uspostava ekoloških koridora za kretanje vrsta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.6. Uspostava živica uz poljoprivredne površine | Duljina živice (km) | 1400 m | 40 km | Uspostavljene živice uz poljoprivredne površine | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.7. Održavanje postojećih i uspostava pojedinačnih stabala unutar poljoprivrednih površina | Broj stabala | 54 | 124 (minimalno 10 stabla po godini) | Povećani broj pojedinačnih stabala unutar poljoprivrednih površina | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.8. Uspostava i očuvanje postojećih drvoreda uz putove | Duljina drvoreda (km) | 255 m | 4255 m (500 m godišnje) | Uspostavljeni drvoredi uz poljske puteve | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.9. Uspostava šumaraka unutar poljoprivrednih površina | Površine šumaraka (m2) | 510 m2 | 9100 m (500 m2 godišnje) | Povećane površine šumaraka unutar poljoprivrednog zemljišta | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP. | Grad, MP, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP |
| A/P.10. Održavanje i zaštita šumskih enklava unutar poljoprivrednih površina | Površine šumskih enklava (m2) | 213 ha | 213 ha | Očuvane šumske enklave | 2023.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena mjerom ZPP i FOKFŠ. | Grad, MP, HŠ, Privatne osobe, Pravne osobe | DP, GP, ZPP, FOKFŠ |
| P.C.1.4. Očuvanje i povećanje površina šuma i jačanje njihovih funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M 1.4.1. Poticanje privatnih šumovlasnika na korištenje poticaja za konverziju degradiranih šumskih sastojina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.11. Obnavljanje degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik | Površina degradiranih sastojina (%) | / | Konverzija 30% površina u viši uzgojni šumski oblik | Obnovljene degradirane šumske sastojine u viši uzgojni oblik | 2024.-2027. | 20.000,00€ | Grad, MP, HŠ, Privatne osobe | DP, GP, ZPP, FOKFŠ |
| M.1.4.2. Zaštita šumskih kompleksa u blizini stambenih naselja i industrije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.12. Provesti zaštitu šumskog kompleksa u blizini industrijske zone Danica u kategoriju „Urbane šume“ prema zakonu o šumama | Uspostava kategorije zaštite | 0 | 1 | Uspostavljena kategorija zaštite "Urbana šuma" | 2023.-2026. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi odgovarajuće dokumentacije. | Grad, HŠ, MP | DP, GP, Program ZI RH |
| A/P.13. Provesti zaštitu šumskog kompleksa Crna gora u kategoriju zaštite „Park-šuma“ prema zakonu o zaštiti prirode | Uspostava kategorije zaštite | 0 | 1 | Uspostavljena kategorija zaštite "Park šuma" | 2023.-2030. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi odgovarajuće dokumentacije. | Grad, MP, MINGOR, HŠ, JUKKŽ | DP, GP |
| M.1.4.3. Poticati gospodarenje šumama u skladu s ekološkim zahtjevima divljih vrsta (ptice, kornjaši) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.14. Ostavljanje drvne mase i starih stabala nakon sječe šume | Površina pod suhom drvnom masom | / | Šumske površine nakon sječe moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase | Uspostavljena suha drvena masa na šumskim površinama nakon sječe | 2024.-2030. | 0,00 € | HŠ, MP, Privatne osobe | DP, FOKFŠ |
| P.C.1.5. Povećati i unaprijediti bioraznolikost na zelenim površinama u izgrađenom području naselja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1.5.1. Uspostava novih staništa za divlje vrste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.15. Sadnja cvjetnih travnjaka | Površina cvjetnih travnjaka (ha) | 0 | 2 ha | Uspostavljeni cvjetni travnjaci u izgrađenim području | 2023.-2030. | 30.000,00 - 60.000,00 € po ha | Grad, Komunalac, KOMING, HC | DP, GP, PKOM, PKOMIN, PHC |
| A/P.16. Sadnja niže vegetacije u zelenom pojasu drvoreda | Duljina niže vegetacije (km) | 0 | 1 km | Uspostavljeni niži slojevi vegetacije u pojasu drvoreda | 2023.-2030. | - Analiza i određivanje lokacija: 20.000,00 € - Izvedba projekta: 378.000,00 € | Grad, Komunalac, KOMING, HC | DP, GP, PKOM, PKOMIN, PHC |
| P.C.1.6. Unaprijediti očuvanje ciljnih vrsta i staništa u područjima ekološke mreže Natura 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1.6.1.Povećanje svijesti stanovništva o značaju područja ekološke mreže, ciljnim vrstama i ciljnim staništima na području Grada Koprivnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.17. Postavljanje info tabli u Natura 2000 područjima (HR2000368 Peteranec i HR2001320 Crna gora) | Broj postavljenih info tabli | 0 | 2 | Postavljene info ploče o Naturi 2000 na području Koprivnice | 2024.-2025. | - Analiza i određivanje lokacija: 1.000,00 € - Izvedba projekta: 2.000,00 € | Grad, JUKKŽ | DP, GP, ESIF |
|  | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  | Indikativni financijski plan |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Financijski plan | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja |
|  | Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |  |  |
| S.C.2.Planiranje održivih gradskih i prigradskih otvorenih javnih prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.C.2.1. Jačanje funkcija postojećih i uspostava novih javnih zelenih/otvorenih prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.1.1. Unaprjeđenje funkcija postojećih javnih otvorenih prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.1. Obnova gradskog perivoja | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređen gradski perivoj | 2024.-2026. | - Revizija i dopuna projektne dokumentacije: 50.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.2. Uređenje parkova užeg gradskog središta | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 8 | Uređeni parkovi gradskog središta | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 20.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 130.000,00 - 400.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.3. Obnova Zrinskog trga ** | Broj aktivnosti/projekata | 1 | 1 | Obnovljen Zrinski trg | 2022. | - Izrada projektne dokumentacije: 124.427,63 € - Izvedba projekta: € 2.093.201,14 | Grad | GP |
| A/P.4. Uređenje kolodvorskog trga | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen kolodvorski trg | 2024.-2026. | - Izrada projektne dokumentacije: 35.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, HŽ | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.5. Sustav zelenih javnih prostora fortifikacije Koprivnice | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljenje zelene površine oko fortifikacije | 2023.-2030. | - Provođenje javnog natječaja: 50.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije: 80.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, MKM | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.6. Parkovi susjedstva | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 12 | Uređeni parkovi na širem području | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 100.000,00- 150.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.7. Uređenje parkova za pse | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uređeni i uspostavljeni parkovi za pse | 2025.-2027. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 100.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.8. Studentski park Kampus | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređen parkovni prostor Kampusa | 2025.-2027. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, UNIN | DP, GP, PKKŽ, Program razvoja ZI RH, ESIF, FZOEU |
| A/P.9. Spomen područje Danica | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređeno spomen područja Danica | 2024.-2026. | - Provođenje javnog natječaja: 30.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € 2. Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, MKM, Pravne osobe | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF, PVZ, PI |
| A/P.10. Uređenje dječjih igrališta | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 14 | Uređena dječja igrališta na čitavom gradskom području | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, MP | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ZPP, ESIF |
| A/P.11. Analiza i revitalizacija seoskih javnih prostora | Broj izrađenih dokumenta // Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 // 8 | Izrađena analiza (Studija) // Revitalizirani seoski javni prostori | 2023.-2030. | - Izrada analize i određivanje projektnog zadatka: 30.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, Grad, MPGI, MP, KM | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ZPP, ESIF |
| A/P.12. Uređenje okoliša društvenih domova u prigradskim naseljima | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 8 | Uređena dvorišta društvenih domova na čitavom gradskom području | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, MP | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ZPP, ESIF |
| A/P.13. Unaprjeđenje prostora sakralnih objekata i groblja | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 7 | Uređena groblja na čitavom gradskom području | 2023.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, MKM, VZ | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF, PVZ |
| A/P.14. Uređenje urbanih vrtova | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uređeni urbani vrtovi | 2024.-2026. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € - Izvedba projekta: 150.000,00 - 200.000,00 € po lokaciji | Grad, MP, Komunalac | GP, Program razvoja ZI RH, ZPP, PK |
| M.2.1.2. Uspostava novih tipova javnih otvorenih prostora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.15. Uspostava urbane šume Danica | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljena kategorija zaštite "Urbana šuma" s adekvatnim uređenjem | 2023.-2026. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi odgovarajuće dokumentacije. | Grad, HŠ, MP | DP, GP, ZZP, FOKFŠ, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.16. Skate park ** | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen skate park | 2023. | - Izrada projektne dokumentacije: 4.396,44 € - Izvedba projekta: 146.644,33 € | Grad, MINTS | DP, GP |
| A/P.17. Školski vrtovi | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uređeni školski vrtovi | 2023.-2027. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, OSŠ | GP, Program razvoja ZI RH |
|  |  |  |  |  |  | 2. Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji |  |  |
| A/P.18. Urbani voćnjaci | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen i urbani voćnjak | 2024.-2028. | - Izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € - Izvedba projekta: 100.000,00 - 150.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, MP, Komunalac | GP, Program razvoja ZI RH, ZZP |
| A/P.19. Park Josipa Vargovića | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen i uređen pak | 2024.-2026. | - Izrada projektne dokumentacije: 30.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI | GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.20. Park umjetnosti Svilarska ** | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen i uređen pak | 2024.-2026. | - Izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € (Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Svilarske ulice 21.000,00 € ) - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije Dio financijskog plana A/P.58; SC.2. | Grad, MPGI | GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| P.C.2.2. Jačanje sustava plave infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.2.1. Uspostava sustava održive odvodnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.21. Kišni vrtovi | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uspostavljen sustav kišnih vrtova | 2023.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije" | Grad, MPGI, MINGOR | DP, GP, FZOEU, Program ZI |
| M.2.2.2. Unaprjeđenje sustava vodenih površina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.22. Uređenje zone oko retencije "Žlebic" | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređena zone oko retencije s novim sadržajem rekreacije i boravka | 2025.-2029. | - Izrada projektne dokumentacije: 20.000,00 € - Izvedba projekta: 150.000,00 - 200.000,00 € | Grad, HV, MPGI, MINGOR, MINTS | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.23. Uspostava zeleno-plavog koridora potoka Koprivnice | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređena zona oko vodotoka s novim sadržajem javne i društvene namjene u gradskom centru | 2024.-2029. | - Izrada projektne dokumentacije: 55.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, HV, MPGI, MINTS | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| P.C.2.3. Održiva zelena mobilnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.3.1. Uspostava zaštitnog zelenila uz planirane prometne koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.24. Uspostava zelenih koridora uz planiranu željezničku i cestovnu infrastrukturu | Duljina zelenih koridora (km) | 0 | 16 km | Uspostavljeni zeleni koridori uz prometni sustav | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € - Izvedba projekta: 70.000,00 - 120.000,00 € po km | Grad, KKŽ, HC, HŽ, MPGI, MMPI | DP, GP, PKKŽ, PHC,PHŽ, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| M.2.3.2. Povećanje urbane mobilnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.25. Zeleni portali | Duljina zelenih portala (km) | 0 | 17 km | Uspostavljeni zeleni koridori na ulazim prometnicama prema gradskom središtu | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € - Izvedba projekta: 70.000,00 - 120.000,00 € po km | Grad, MMPI, MPGI, KOMING, HC | DP, GP, Program razvoja ZI RH, PKOMIN, PHC, ESIF |
| A/P.26. Uspostava drvoreda i ozelenjavanje prometnih koridora | Duljina drvoreda (km) | 0 | 15 km | Uspostavljeni zeleni koridori uz prometni sustav | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € - Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po km | Grad, HC, HŽ, MMPI, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, PHC |
| A/P.27. Uređenje zelenih koridora uz prometnice | Broj aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uspostavljeni zeleni koridori | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 100.000,00-150.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, KOMING, Komunalac | P, Program razvoja ZI RH, PKOMIN, PKOM, ESIF |
| A/P.28. Uređenje mreže biciklističkih i pješačkih staza * | Duljina staza (km) | 0 | 15 km | Uspostavljene staze uz prometni sustav | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 - 50.000,00 € (pješaka i biciklista u Jagnjedovcu 14.800,00 €) - Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po km | Grad, MPGI, MMPI, MINTS, KOMING | DP, GP, PKOMIN, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| M.2.3.3. Unaprjeđenje prometa u mirovanju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.29. Zelena parkirališta (Smart eco parking) | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 17 | Uspostavljena zelena parkirališta na čitavom gradskom području | 2023.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 20.000,00 - 70.000,00 € po lokaciji | Grad, Komunalac, Pravne osobe | DP, GP, Program razvoja ZI RH, PK |
| P.C.2.4. Poboljšanje sportskih i rekreacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.4.1. Obnova sportske infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.30. Uređenje sportskih terena | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 5 | Uređeni sportski tereni na čitavom gradskom području | 2024.-2028. | - Izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 200.000,00 - 400.000,00 € po lokaciji | Grad, MINTS, MPGI | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| M.2.4.2. Planiranje novih sportskih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.31. Adrenalinski park Cerine | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen adrenalinski park | 2025.-2027. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, MINTS | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.32. Uspostava fitness parkova | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uspostavljeni fitnes parkovi na čitavom gradskom području | 2024.-2027. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: 50.000,00-100.000,00 € po lokaciji | Grad, MPGI, MINTS | DP, GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| P.C.2.5. Jačanje funkcija ZI ruralnog krajobraza Koprivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.5.1. Uspostava novih održivih posjetiteljskih sadržaja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.33. Park šuma Crna Gora * | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uspostavljena kategorija zaštite "Park-šuma" s adekvatnim uređenjem | 2023.-2030. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi odgovarajuće dokumentacije. Uređenje poučne i trim staze "Crna gora" 55.700,00 € | Grad, HŠ, MPGI, MINTS, MINGOR | DP, GP, ZPP, FOKFŠ, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.34. Uređenje Kamengrada | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Interpretacija arheološkog lokaliteta | 2025.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 40.000,00 € - Izvedba projekta: 150.000,00- 200.000,00 € | Grad, MKM, MINTS, TZK | DP, GP, ESIF |
| A/P.35. Vidikovci Grada Koprivnice | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uspostavljene i uređene zone vidikovaca | 2024.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 80.000,00 € - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MKM, MINTS, MPGI, TZK | GP, Program razvoja ZI RH, ESIF |
| A/P.36. Obnova planinarskih puteva | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređene planinarske staze i putevi | 2025.-2027. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € - Izvedba projekta: 5.000,00 € po km | Grad, HPD „Bilo“, MINTS, KKŽ, TZK | DP, GP, PKKŽ, ESIF |
| A/P.37. Uspostava tematske staze "klijeti i vinogradi" | Dužina uspostavljene staze | 0 | 37 km | Uspostavljena tematska staza | 2025.-2027. | - Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € - Izvedba projekta: 6.000,00 € po km | Grad, MINTS, KKŽ, TZK, KOMING | DP, GP, PKOMIN, ESIF |
| A/P.38. Jačanje biciklističke i pješačke infrastrukture u poljoprivrednom krajobrazu | Dužina uspostavljene staze | 0 | 10 km | Uređene biciklističke i pješačke staze | 2024.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € - Izvedba projekta: 40.000,00 - 80.000,00 € po km | Grad, KOMING, MP, MMPI | DP, GP, ZPP, PKOMIN, ESIF |
| A/P.39. Označavanje ulaza u Grad Koprivnicu | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uređene zone ulaza na glavnim prometnicama prema gradu | 2026.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 5.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, HC, KOMING | DP, GP, Program razvoja ZI RH, PHC, PKOMIN |
| M.2.5.2. Smanjenje intenziteta poljoprivrede |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P 40. Poticanje ekološke poljoprivrede | Broj izrađenih studija i mjera | 0 | 1 | Izrađena studija potencijala za ekološki uzgoj sa skupom mjera | 2025. | 35.000,00€ | Grad, MP | DP, GP, ZZP, ESIF |
| P.C.2.6. Zelene gospodarske i stambene zone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.6.1. Uspostava zelenila unutar poslovnih i proizvodnih zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.41. Uspostava zaštitnog zelenila u proizvodnim zonama | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uspostavljeno zaštitno zelenilo | 2023.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, Pravna osoba | GP, Program razvoja ZI RH, PI, ESIF |
| A/P.42. Uspostava zelenih krovova i fasada | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uspostavljeni zeleni krovovi i fasade | 2023.-2030. | - Analiza i izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 - 30.000,00 € po lokaciji ovisno o vrsti projekta - Izvedba projekta: 150,00 do 500,00 € po m2 | Grad, MPGI, Pravna osoba | GP, Program razvoja ZI RH, PI, ESIF |
| M.2.6.2. Poboljšanje kvalitete otvorenih prostora višestambene izgradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.43. Uređenje postojećih sadržaja oko stambenih zgrada | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 8 | Uređeni otvoreni prostori oko stambenih objekata u gradskom središtu | 2023.-2030. | - Izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji - Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Grad, MPGI, Pravna osoba | GP, Program razvoja ZI RH, PI, ESIF |
| P.C.2.7. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada / revitalizacija i prenamjena napuštenih i slabo korištenih prostora i zgrada u skladu s načelima kružnog gospodarenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2.7.1. Revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.44. Revitalizacija i obnova tri napuštene stambene zgrade u sklopu Spomen područja Danica | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirane tri nekadašnje stamb. zgrade u sklopu Spomen područja Danica | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 20.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, nadležno društvo arhitekata, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.45. Prenamjena i uređenje područja Stare ciglane | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirano područje Stare ciglane | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 13.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.46. Prenamjena i uređenje područja nekadašnjeg vojnog skladišta ''Dubovečki breg'' | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirano područje nekadašnjeg vojnog skladišta ''Dubovečki breg'' | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.47. Revitalizacija i obnova nekadašnje streljane ''Crna Gora'' i okolnog područja | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana zona nekadašnje streljane ''Crna Gora'' i okolnog područja | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.48. Dovršetak prenamjene i uređenje područja nekadašnje vojarne Fran Krsto Frankopan | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, u potpunosti revitalizirano i uređeno područje nekadašnje vojarne F. K. Frankopan | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 20.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.49. Prenamjena i uređenje nekadašnjeg vojno-gospodarskog kompleksa (farme) nedaleko od Kampusa | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana zona nekadašnjeg vojno-gospodarskog kompleksa (farme) | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.50. Prenamjena i uređenje nekadašnjeg gospodarskog prostora (farme-tovilišta) u naselju Bakovčica | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana zona nekadašnjeg gospodarskog prostora u naselju Bakovčica | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 13.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| A/P.51. Revitalizacija i obnova napuštenih i zapuštenih obiteljskih kuća u manjim naseljima | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Revitalizirani objekti danas napuštenih obiteljskih kuća u manjim naseljima | 2023.-2030. | - Uspostava sustava: 15.000,00 € - Izrada prost.-planske dokumentacije: 10.000,00 do 50.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| M.2.7.2. Kružna obnova i reprogramiranje korištenih prostora i zgrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.52. Kružna obnova i reprogramiranje slabo iskorištenih prostora i zgrada u vlasništvu Grada Koprivnice i RH | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Obnovljeni i potpuno iskorišteni objekti danas slabo iskorištenih prostora i zgrada u javnom vlasništvu | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: visina troškova će se odrediti nakon definiranja objekata za obnovu - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF |
| A/P.53. Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Koprivnice | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 5 | Energetski obnovljene zgrade u vlasništvu Grada Koprivnice | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: visina troškova će se odrediti nakon definiranja objekata za obnovu - Izrada projektne dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se | Grad | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF |
|  |  |  |  |  |  | odrediti nakon definiranog projektnog zadatka |  |  |
| A/P.54. Kružna obnova i reprogramiranje društvenih domova u prigradskim naseljima | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 5 | Obnovljene zgrade društvenih domova na području Grada Koprivnice | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: visina troškova će se odrediti nakon definiranja objekata za obnovu - Izrada prost.-planske dokumentacije: 10.000,00 do 50.000,00 € - Izrada projektne dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF |
| A/P.55. Energetska obnova stambenih i ostalih objekata u privatnom vlasništvu | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljen sustav poticanja i financiranja energetske obnove objekata u privatnom vlasništvu | 2023.-2030. | Uspostava sustava: 13.000,00 € | Grad | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| M.2.7.3. Planiranje i gradnja novih zgrada u skladu s kružnim gospodarstvom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.56. Planiranje i gradnja novih zgrada u skladu s načelima kružnog gospodarstva | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uspostavljen sustav poticanja planiranja i gradnje po načelima KG, prilagođeni PPUG i GUP ciljevima, mjerama i aktivnostima proizašle iz KG | 2023.-2030. | - Uspostava sustava: 10.000,00 € - Izrada prost.-planske dokumentacije: 10.000,00 do 50.000,00 € | RH, Grad | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF, PI |
| M.2.7.4. Urbana sanacija i/ili urbana preobrazba određenih dijelova građevinskog područja gradskog naselja Koprivnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.57. Urbana sanacija lokacije Svilarska | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana zona bloka oko Svilarske ulice | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 25.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF |
| A/P.58. Urbana preobrazba lokacije tržnice | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana zona bloka gradske tržnice | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF |
| A/P.59. Muzejski trg i zeleni koridori (Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture) | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, uspostavljena velika urbana mreža grada | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, - izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF NPOO, Konkurentnost i kohezija, Program ZI |
| A/P.60. Zelena i plava urbana infrastruktura Koprivnice (Razvoj zelene infrastrukture na području Grada Koprivnice) | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, revitalizirana i uspostavljena zelena infrastruktura | 2023.-2030. | - Podloge i analiza: 15.000,00 € - Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, - izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Grad, Pravne osobe, Privatne osobe | DP, GP, FZOEU, Program KG, ESIF NPOO, Konkurentnost i kohezija, Program ZI |
|  | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  | Indikativni financijski plan |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Financijski plan | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja |
|  | Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |  |  |  |  |  |
| S.C.3. Poboljšanje uvjeta za implementaciju i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Koprivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.C.3.1. Implementacija ZI i KG u sektorske alate upravljanja Gradom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.3.1.1. Implementacija ZI i KG u prostorno-plansku dokumentaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.1. Uspostava multifunkcionalnog zelenog prstena oko gradskog naselja Koprivnica - “Koprivnički zeleni prsten” | Broj odredbi u prostornom planu | 0 | 5 | Prilagođeni PPUG i GUP sukladno aktivnosti/projektu | 2023.-2030. | Dio financijskog plana A/P.5; SC.3 | Grad, Zavod KKŽ, MPGI | DP, GP, Program ZI |
| A/P.2. Zaštita očuvanih ruralnih cjelina | Broj odredbi u prostornom planu // broj izrađenih vodiča | 0 | 5 // 1 | Prilagođeni PPUG sukladno aktivnosti/projektu // Izrađen vodič za zaštitu ruralnih cjelina | 2023.-2030. | Dio financijskog plana A/P.5; SC.3 | Grad, Zavod KKŽ, MPGI, MKM | DP, GP, Program ZI, ESIF |
| A/P.3. Sprječavanje spajanja građevinskih područja susjednih naselja | Broj odredbi u prostornom planu | 0 | 5 | Prilagođeni PPUG i GUP sukladno aktivnosti/projektu | 2023.-2030. | Dio financijskog plana A/P.5; SC.3 | Grad, Zavod KKŽ, MPGI | DP, GP, Program ZI |
| A/P.4. Donošenje Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 4 | Prilagođeni PPUG i GUP sukladno aktivnosti/projektu | 2023.-2030. | 30.000,00 do 45.000,00 € po cjelokupnom planu | Grad, Zavod KKŽ | GP, Program ZI |
| A/P.5. Donošenje Urbanističkih planova uređenja (UPU) | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 15 | Prilagođeni UPU sukladno aktivnosti/projektu | 2023.-2030. | 20.000,00 do 30.000,00 € po cjelokupnom planu | Grad, Pravne osobe | GP, Program ZI, PI |
| M.3.1.2. Implementacija ZI i KG u strategije lokalnog i sektorskog razvoja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.6. Uspostava ZI i KG kod izrade novih i izmjene postojećih studija, strategija, akcijskih planova te drugih dokumenata | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 6 | Prilagođena strateška dokumentacija ciljevima, mjerama i aktivnostima proizašle iz ZI i KG | 2023.-2030. | 5 000,00 do 10.000,00 € ciljane izmjene po dokumentu | Grad, MPGI | DP, GP, Program ZI |
| M.3.1.3. Uspostava sustava za praćenje razvoja ZI i KG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.7. Izrada Akcijskog plana razvoja ZI i KG Grada Koprivnice | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | Izrađen Akcijski plan ZUO | 2023. | 15.000,00 € | Grad, MPGI | DP, GP, Program ZI, ESIF |
| A/P.8. Informacijski sustav ZI i KG Grada Koprivnice | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljena ZI i KG na web platformi KOPRIVNICA HUB | 2025. | 10.000,00 € | Grad, MPGI | DP, GP, Program ZI, ESIF |
| P.C.3.2. Povećanje svijesti o održivom razvoju Grada kroz ZI i KG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.3.2.1. Uspostava ZI i KG na razini Grada kroz različite sektore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.9. Edukacija predstavnika Grada o planiranju i upravljanju ZI i KG | Broj provedenih edukacija | 0 | 8 | Educirani predstavnici grada o temama ZI i KG | 2023.-2030. | 8.000,00 € | Grad, MPGI, MP, MINGOR, Pravne osobe | DP, GP, Program ZI |
| M.3.2.2. Informiranje javnosti o temama zelene urbane obnove |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/P.10. Izrada priručnika za NBS rješenja | Broj izrađenih priručnika | 0 | 1 | Izrađen priručnik za NBS rješenja | 2024. | 25.000,00 € | Grad, MPGI | DP, GP, Program ZI, ESIF |
| A/P.11. Vodič za ZUO Grada Koprivnice | Broj izrađenih vodiča | 0 | 1 | Izrađen vodič ZUO | 2023. | 15.000,00 € | Grad, MPGI | DP, GP, Program ZI, ESIF |
| ** dio aktivnosti/projekta financiran iz gradskog proračuna ili je u planu nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |